T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2020 YILI KARABÜK İLİ YILLIK YATIRIM PROGRAMI (01 OCAK – 31 ARALIK 2020)

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

GENELGE

2020/1

Amaç:

Madde 1: Bu genelgenin amacı; İlimiz yatırımlarının il düzeyinde takibini, İl Yatırım Takip Sistemini ve İl Koordinasyon Kurulunun oluşum, çalışma, esas ve yöntemleri ile işleyişini düzenlemektedir.

Kapsam:

Madde 2: Bu genelge, 2020yılında İlimizde gerçekleştirilecek yatırımların koordinasyonu ve izlenmesinde, İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile lüzumu halinde diğer kurum amirlerinin uyması gereken temel esasları kapsar.

Hukuki Dayanak:

Madde 3:

a) 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2114 sayılı “2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”

b) 13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 8. Maddesi.

Kurulun Oluşumu:

Madde 4: İl Koordinasyon Kurulu; Vali’nin Başkanlığında, İlçe Kaymakamları, Belediye  Başkanları, Yatırımcı Bölge Kuruluşları, Yatırımcı İl Müdürlükleri ile Valinin İl Koordinasyon Kurulunda bulunmasını uygun gördüğü Kamu Kurum ve Kuruluşlarının amirleri ile oda, dernek vb. kurum temsilcilerinden oluşur.

Kurul Üyelerinin Yükümlülükleri:

Madde 5: Kurul üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları mecburidir. Mazereti dolayısıyla toplantılara katılamayacak olan kurul üyeleri durumu resmi yazı ile Valiliğe bildirecekler, Valilik Makamının onayı alındıktan sonra yerine 2. derece yetkililerini göndereceklerdir.

Üyeler, toplantı katılım çizelgesini toplantı öncesi imzalayacaklardır.

Kurul Toplantılarının Tarihleri ve Gündemi:

Madde 6: İl Koordinasyon Kurulu toplantıları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yapılacaktır. Toplantı tarihleri aşağıda yer almakta olup, toplantı yer ve saati toplantıdan 1 (bir) ay önce resmi yazı ile üyelere bildirilecektir.

İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gündemli yapılır ve Kurulun gündemi Vali tarafından belirlenir. Gündem, belirlenecek diğer konular yanında aşağıdaki konuları kapsar.

- Birinci Toplantı (  29 Ocak 2020 Perşembe)(2019 4.dönem)

- Bir önceki yılın değerlendirilmesi,

- Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu,

- Yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi,

- İkinci Toplantı ( 22 Nisan 2020 Çarşamba)(2020 1.dönem)

- Birinci dönemin değerlendirilmesi,

- Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu,

- Yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi,

- Üçüncü Toplantı (23 Temmuz 2020 Perşembe)(2020 2.dönem)

- İkinci dönemin değerlendirilmesi,

- Gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması,

- Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu,

- Yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi,

- Dördüncü Toplantı (22 Ekim 2020 Perşembe)(2020 3.dönem)

- Üçüncü dönemin değerlendirilmesi,

- Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu,

- Yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi,

Kurul Öncesi Yapılacak Çalışmalar:

Madde 7: Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarınca, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile; yatırım bilgileri, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından en az iki hafta önce İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) girişi yapılacak,yatırımların 100 kb formatındaki resimleri İLYAS’a yüklenecektir.İLYAS’a giriş yapılan bilgilerle İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönderilen belgeler arasında uyumsuzluk olmayacaktır.

Kurul'a üye Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ile İl ve  İl Merkezine bağlı Belediye Başkanlıkları doğrudan, İlçelere bağlı İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları da bağlı oldukları Kaymakamlık aracılığıyla “İl Yatırım Takip Sistemi” formlarını (EK-1,EK-2,EK-3,EK-4) kurul toplantılarından en az iki hafta önce tanzim edilmek suretiyle Valiliğimize ve planlama@karabuk.gov.tr adresine göndereceklerdir.

İl Yatırım Takip Sistemi” formları (EK-1,EK-2,EK-3,EK-4)  bilgisayar ortamında Microsoft Excel formatında hazırlanacaktır. Tabloların elektronik ortamda hazırlanmış boş şablonları, Valiliğimizin (www.karabuk.gov.tr) internet adresinde gündem/yatırım Takip Sistemi  bölümünden temin edilebilecektir. İçişleri Bakanlığınca oluşturulan “İl Yatırım Takip Sistemi” ilde yapılan kamu yatırımlarını “Harita Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile

destekleyip görselleri ile beraber ilgililerin hizmetine sunan yeni bir yatırım takip sistemidir. Ekte gönderilen İl Yatırım Takip Sistemi formlarının dönemler halinde her proje için ayrı ayrı doldurularak takibinin yapılması önem arz etmektedir.

Toplantıya katılan yatırımcı kuruluş yetkilileri, kuruluşları ile ilgili koordinasyon gerektiren husustaki sunumlarını 4(dört) dakikayı geçmeyecek şekilde Kurul’a takdim edeceklerdir. Sunumlar, koordinasyon gerektiren hususların en son durumunu gösteren fotoğraflar eklenmiş ve (Microsoft PowerPoint) formatında hazırlanmak suretiyle, her toplantı öncesi Valiliğimize ve planlama@karabuk.gov.tr adresine göndereceklerdir.

Madde 8: İlçe Kaymakamlıklarınca; 2020 yılında ilçelerinde yapılacak tüm yatırımlar titizlikle takip edilecektir. İlçelerde yapılacak yatırım projelerinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, teklif ve öneriler Kaymakamlıklarca tespit edilmek suretiyle, Kurul Toplantılarından en az iki hafta önce Valiliğimize bildirilecektir.

Kaymakamlıklar, Müdürlükçe gönderilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantı yer ve saatini gösteren toplantı davet yazısını ilçelerindeki tüm belediyelere bildireceklerdir.

Kaymakamlıklar ilçelerine bağlı ilçe ve belde belediye başkanlıklarına ait “İl Yatırım Takip Sistemi” formlarını (EK-1,EK-2,EK-3,EK-4) , her Kurul Toplantısından en az bir hafta önce belediyelerden eksiksiz olarak temin etmek suretiyle, üst yazıya bağlanmış olarak Valiliğimize ve planlama@karabuk.gov.tr adresine göndereceklerdir.

Değerlendirme Raporu:

Madde 9: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından; Yatırımcı Kurumlarca “İl Yatırım Takip Sistemi”ne girilen bilgiler esas alınmak suretiyle, ildeki yatırımların harcama ve gerçekleşme durumları ile tespiti yapılabilen sorunları ihtiva eden “Değerlendirme Raporu” hazırlanıp, her toplantıdan önce Valilik Makamının bilgi ve görüşlerine arz edilecektir.

Geçmiş Yılın Toplu Değerlendirilmesi:

Madde 10: Yatırımcı kuruluşlar tarafından; bir önceki yılın toplu değerlendirilmesinin yapılabilmesi için(EK-1,EK-2,EK-3,EK-4) de yer alan tablolar, yıl sonu itibariyle doldurularak 9. maddede belirtilen hususlar dâhilinde 1. Dönem Toplantısından önce Valiliğimize ve planlama@karabuk.gov.tr adresine göndereceklerdir.

Kurul Toplantısından Sonra Yapılacak Çalışmalar:

Madde 11: Kurul Toplantılarında alınan kararlar ile tespit edilen, koordinasyonu ve takibi gerektiren konular; ilgili kurum ve kuruluşlara, merkez kuruluşlarına gerekli hallerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına  intikal ettirilir.  İl veya Bölge Müdürlükleri, il yatırım tekliflerini, Temmuz ayında yapılacak İl Koordinasyon Kurulundaki değerlendirmeler neticesinde oluşacak Valilik görüşleri ile birlikte merkez teşkilatlarına gönderirler.

Yatırım Projeleri ve Çalışma İş Programı:

Madde 12: Genel bütçeli kuruluşlar bölge ve ildeki birimleri vasıtasıyla; İl Merkez Belediye Başkanlığı ve İl Merkezine bağlı belde belediye başkanlıkları doğrudan, ilçe ve belde belediye başkanlıkları ise bulundukları İlçe Kaymakamlıkları aracılığıyla 2020 yılı Yatırım Programında ekli cetvellerde yer alan projeler için hazırlayacakları “Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı”nı  (EK-5) tanzim ederek en geç 15 Mayıs 2020 tarihine kadar Valiliğe göndereceklerdir. Müdürlükçe; Yatırımcı kurumlardan gelen “Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programı”nda yer alan yatırım projeleri esas alınarak “Karabük İli 2020 Yılı Yatırım Programı” hazırlanacaktır. Her proje için mahalline gönderilen ödenek miktarı, ek ödenek talepleri ve sonuçları, Valiliğimize zamanında ve eksiksiz olarak bildirilecektir.

Madde 13: Müdürlükçe; 2020 yılı için hazırlanan “Valilik Genelgesi”nde olası değişiklikler, Kurul üyelerine bildirilecek, Kaymakamlıklar ise “Genelge”yi ilçe ve belde belediyelerine göndereceklerdir.

Madde 14: Bu genelgenin uygulanmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevli ve yetkilidir. Müdürlük bu görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak tüm kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini Vali adına yürütür.

Madde 15: Bu genelge 31 Aralık 2020 tarihine kadar yürürlüktedir.

Fuat GÜREL

Vali

İÇİNDEKİLER

2020 YILI KARABÜK İLİ YATIRIM PROGRAMI

1. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI……………..........01

2. YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI	02

3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	03

4. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	04

5. KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	05

6. T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	06

7.İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ…………… ………………..07

8. TEİAŞ 22. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ	08

9. D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	09

10. ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	12

11.TAPU KADASTRO 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ……………………….14

12. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15

13. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	16

14. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	17

15. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	18

16. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19

17.GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ…………………………………20

18. YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	21

19. MERKEZ İLÇE	22

20.EFLANİ İLÇESİ	25

21. ESKİPAZAR İLÇESİ	26

22. OVACIK İLÇESİ	27

23. SAFRANBOLU İLÇESİ	28

24. YENİCE İLÇESİ	29

25. ORTAK PROJELER	30

26. MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU	33

27. İL ÖZEL İDARESİ	34

28. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	35

29. EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	36

30. SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	37

31. MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	38

32. EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	39

33. ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	40

34. OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	41

35. SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	42

36. YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	43

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULAŞTIRMA TCK 15. Bölge Müd. (12) TCDD İşl. 2. Bölge Müd.(4) | 16 | 2.292.471.521 | 953.884.800 | 36.684.446 |
| 2 | EĞİTİM Karabük Üniv. (7) İl Milli Eğitim Müd. (6) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü(1) | 14 | 270.795.397 | 81.931.099 | 70.102.437 |
| 3 | KÜLTÜR - TURİZM Vakıflar Bölge Müd.(1) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü(4) | 5 | 371.801 | 28.093 | 114.400 |
| 4 | TARIM DSİ 23.Bölge Müd. (35) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (10) Zonguldak Orman Bl. Md. (18) Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü (2) | 65 | 487.465.439 | 55.978.898 | 120.372.045 |
| 5 | ENERJİ TEİAŞ (5) | 5 | 15.780.000 | 1.253.600 | 9.000 |
| 6 | SAĞLIK İl Sağlık Müd. (1) | 1 | 0 | 0 | 2.388.696 |
| 7 | D.K.H. DSİ 23. Bölge Müd. (4) İller Bankası Bölge Müdürlüğü(2) Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü(2) | 8 | 92.690.858 | 24.904.867 | 9.186.179 |
| GENEL TOPLAM |  | 114 | 3.159.575.016 | 1.117.981.357 | 238.857.203 |

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | 7 | 171.107.000 | 68.462.000 | 32.152.000 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 1 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 3 | T.C.K. 15. Bölge Müdürlüğü | 12 | 2.272.532.000 | 948.490.000 | 33.007.000 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | 4 | 19.939.521 | 5.394.800 | 3.677.446 |
| 5 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | 2 | 5.495.034 | 2.367.457 | 1.916.108 |
| 6 | TEİAŞ | 5 | 15.780.000 | 1.253.600 | 9.000 |
| 7 | DSİ 23. Bölge Müdürlüğü | 39 | 452.417.499 | 71.194.913 | 20.814.458 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | 18 | 104.437.000 | 5.848.382 | 104.437.000 |
| 9 | Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü | 2 | 16.506.764 | 1.473.013 | 1.490.658 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 6 | 74.235.397 | 10.214.463 | 31.940.934 |
| 11 | İl Sağlık Müdürlüğü | 1 | 0 | 0 | 2.388.696 |
| 12 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 10 | 500.000 | 0 | 100.000 |
| 13 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 14 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 4 | 352.801 | 28.093 | 95.400 |
| 15 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 1 | 25.453.000 | 3.254.636 | 6.009.503 |
| TOPLAM |  | 114 | 3.159.575.016 | 1.117.981.357 | 238.857.203 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Muhtelif İşler | 2020-2020 | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2021 | 32.539.000 | 24.281.000 | 3.000.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Kampus Altyapısı | 2020-2022 | 5.800.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2023 | 101.003.000 | 38.320.000 | 19.100.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Yayın Alımı | 2020-2020 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2023 | 22.715.000 | 5.861.000 | 2.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2020-2020 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 171.107.000 | 68.462.000 | 32.152.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Çerçen Köyü Camii Proje Temini | 2019-2020 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 19.000 | 0 | 19.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2023 | 539.938.000 | 410.924.000 | 2.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bartın | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2023 | 652.451.000 | 418.879.000 | 2.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Bartın - Safranbolu | 2013-2023 | 199.579.000 | 5.908.000 | 4.649.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu- Karabük | 2011-2023 | 465.840.000 | 72.017.000 | 8.654.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2023 | 137.946.000 | 10.316.000 | 1.000.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2023 | 11.003.000 | 1.996.000 | 1.000.000 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2023 | 172.997.000 | 27.796.000 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu | 153.Şube Tesisleri | 2016-2021 | 7.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Zonguldak | Devrek-Zonguldak Ayr. Karabük Yolunda Filyos Grubu Köprüleri | 2019-2023 | 16.721.000 | 654.000 | 0 |
| 10 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega ihzaratı | 2020-2022 | 22.050.000 | 0 | 4.900.000 |
| 11 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Rutin Yol Bakımı ve Onarım-Kar ve buz ile Mücadele | 2020-2022 | 40.500.000 | 0 | 9.000.000 |
| 12 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Yol Yapımı Danışmanlık ve Müşavirlik İşleri | 2017-2020 | 6.007.000 | 0 | 300.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 2.272.532.000 | 948.490.000 | 33.007.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | ESKİPAZAR | Irmak-Zong.hattı km 252+000 da Alt veya Üst Geçit Yap | 2018-2020 | 9.149.470 | 0 | 1.000 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | MERKEZ | Irmak Zonguldak Hattı Ülkü İstasyonunda Karabük Cihetine 1120 m Kör Yol Yapılması | 2020-2020 | 901.428 | 0 | 901.428 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | YENİCE | Irmak-Zong km 322+630/km 322+560-323+630 dyolu depyap | 2017-2020 | 5.249.425 | 3.145.941 | 1.039.224 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | ESKİPAZAR | Irmak-Zong Hattı km 275+278 de Üst Geçit Yap | 2018-2020 | 4.639.198 | 2.248.859 | 1.735.794 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 19.939.521 | 5.394.800 | 3.677.446 |

YATIRIMCI DAİRE	: İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köy Yolları Düşey ve Yatay İşaretleme ve Oto Korkuluk Yapılması | 2020-2021 | 2.474.927 | 0 | 1.283.565 |
| 2 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Merkez | Keltepe Kayak Merkezi Yolu Yol Temeli ve Asfalt Kaplama Yol Yapımı | 2019-2020 | 3.020.107 | 2.367.457 | 632.543 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 5.495.034 | 2.367.457 | 1.916.108 |

YATIRIMCI DAİRE	: TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük- Çankırı | İsmetpaşa-Söğütsen E.İ.H.Yenileme (TTFO)154 kv,1272 MCM,53 km | - | 14.500.000 | 0 | 2.000 |
| 2 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük- Bolu | İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme (ZBK)(TTFO)154 kv,1272 MCM, 40 KM | - | 0 | 0 | 2.000 |
| 3 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme(ZBK)(TTFO)154 kv,1272 MCM,36 km | - | 0 | 0 | 2.000 |
| 4 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | Yenice Havza TM(ZBK)154/33 kv, 50 MVA,2.trafo fideri | - | 0 | 0 | 3.000 |
| 5 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | Karabük TM Tevsiat 154 kv,2 fider (Karabük OSB,Yeni Çates) | - | 1.280.000 | 1.253.600 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 15.780.000 | 1.253.600 | 9.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MUHTELİF | KARABÜK İLİ GÖ LETLERİ ÖN İNCELEME MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 2..KISIM | 2012-2024 | 1.553.191 | 1.007.613 | 545.578 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MUHTELİF | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2015-2024 | 633.935 | 297.548 | 336.387 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ PLANLAMA REVİZYONU | 2016-2024 | 600.000 | 0 | 1 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | KARABÜK YENİCE İNCEDERE GÖLETİ PLANLAMA REVİZYONU HAZIRLANMASI | 2011-2024 | 600.000 | 0 | 1 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 729.578 | 217.122 | 300.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2018-2024 | 521.531 | 78.588 | 150.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 1. KISIM | 2017-2024 | 337.213 | 22.361 | 314.852 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 2. KISIM | 2017-2024 | 399.001 | 0 | 200.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI | 2018-2025 | 110.713.307 | 15.599.995 | 2 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2015-2024 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ MAHALLELERİ ESKİPAZAR ÇAYI | 2016-2020 | 8.697.510 | 5.416.130 | 2.000.000 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | K.BÜK YENİCE ÇAY DERESİ VE SATUK KÖYÜ UZUNKUM MAH. İLE AKMANLAR KÖYÜ SAGURLAR DERESİ İKMALİ | 2015-2024 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | KARABÜK YENİCE İLÇESİ DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ | 2017-2020 | 6.753.295 | 0 | 2 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÖKECEK DERESİ KAPULLU TERSİP BENDİ İKMALİ 2. KISIM | 2017-2020 | 2.831.361 | 1.364.069 | 1.000.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 1.441.836 | 0 | 1.000.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2019-2024 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | OVACIK | KARABÜK OVACIK BAŞBOYUNDURUK KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 1.747.831 | 0 | 500.000 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | KARABÜK YENİCE DEREBAŞI KÖYÜ KÖYİÇİ DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 4.625.445 | 1.620.720 | 1.700.000 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2017-2020 | 12.885.110 | 2.036.041 | 2.040.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | OVACIK | KARABÜK OVACIK HATİPOĞLU GÖLETİ SULAMASI | 2015-2020 | 6.671.919 | 6.098.083 | 2 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | SAFRANBOLU | KARABÜK 234. ŞUBE TESİS YAPIMI | 2014-2026 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR SOFULAR GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 344.946 | 0 | 344.946 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2018-2024 | 500.000 | 0 | 1 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | YENİCE | KARABÜK YENİCE YORTAN KIRKDERE GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2016-2024 | 274.831 | 171.572 | 103.259 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2024 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ GÖKGÖZ GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 18.567.821 | 8.033.717 | 1.500.000 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 54.193.098 | 329.999 | 2 |
| 29 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ESKİPAZAR | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 45.769.909 | 3.929.801 | 2 |
| 30 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | ESKİPAZAR | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI | 2017-2024 | 7.050.654 | 2.100.538 | 3.000.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 25.515.117 | 1.806.619 | 2 |
| 32 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | HİZMET | S.BOLU | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 50.250.725 | 20.477.107 | 5.000.000 |
| 33 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | HİZMET | MERKEZ | KARABÜK İÇMESUYU (İKMAL) | 2019-2025 | 11.038.335 | 0 | 728.413 |
| 34 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | HİZMET | S.BOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2020 | 9.000.000 | 587.290 | 50.000 |
| 35 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | HİZMET | S.BOLU | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2020 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 36 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ BOSTANCILAR GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 925.000 | 0 | 1 |
| 37 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ KADIKÖY GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 1.250.000 | 0 | 1 |
| 38 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | EFLANİ | 23. BÖLGE 234. ŞUBE ORTAKÇILAR GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 1.260.000 | 0 | 1 |
| 39 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | TARIM | MERKEZ | KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2013-2026 | 835.000 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 452.417.499 | 71.194.913 | 20.814.458 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | TOPLU KORUMA EKİP BİNASI İKMAL 1 ADET | 2020-2020 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | YANGIN GÖZETLEME KULESİ İKMAL 1 ADET | 2020-2020 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | FOTOKAPAN | 2020-2020 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | PLANLAMA 5 AD. | 2020-2020 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 5 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | YENİ YOL32 KM | 2020-2020 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | SANAT YAPISI 15 KM | 2020-2020 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 7 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | TOHUM ÜRETİMİ 1 TON | 2020-2020 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | TOHUM BAHÇESİ BAKIM 11 HA | 2020-2020 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 9 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | TOPRAK MUHAFAZA TESİS (Erz.Kont) 50 HA | 2020-2020 | 138.000 | 0 | 138.000 |
| 10 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | TOPRAK MUHAFAZA BAKIM (Erz.Kont) 65 HA | 2020-2020 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 11 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | AĞAÇLANDIRMA BAKIMI 350 HA | 2020-2020 | 221.000 | 0 | 221.000 |
| 12 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | REHABİLİTASYON TESİS 30 HA | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 13 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | REHABİLİTASYON BAKIMI 70 HA | 2020-2020 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 14 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | ETÜD PROJE 250 HA | 2020-2020 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 15 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2020-2020 | 600.000 | 100.000 | 600.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2020-2020 | 1.064.000 | 200.000 | 1.064.000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2020-2020 | 431.000 | 100.000 | 431.000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | Muhtelif İlçeler | 850.000 M3 DKGH nin ÜRETİMİNİN YAPILMASI | 2020-2020 | 99.495.000 | 5.448.382 | 99.495.000 |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 104.437.000 | 5.848.382 | 104.437.000 |  |  |  |  |  | 51.479.743 |

YATIRIMCI DAİRE	: TAPU KADASTRO 19.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü | DKH | Karabük Safranbolu | Sayısallaştırma | 2019-2020 | 1.072.764 | 306.106 | 766.658 |
| 2 | Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü | DKH | Karabük | İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | 2018-2020 | 15.434.000 | 1.166.907 | 724.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 16.506.764 | 1.473.013 | 1.490.658 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI |  | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Ortaöğretim Pansiyonu(İkmal) | 2016-2020 |  | 8.741.147 |  | 1.210.685 | 7.530.462 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Spor Salonu | 2017-2022 |  | 2.500.000 |  | 0 | 10.000 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesi (İkmal) | 2014-2021 |  | 26.869.368 |  | 5.099.469 | 21.769.899 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | İmam Hatip Lisesi(21 derslikli) | 2017-2022 |  | 31.000.000 |  | 0 | 1.410.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ovacık | Spor Lisesi, Okul, Pansiyon, Lojman Binası Deprem Güçlendirme | 2019-2020 |  | 3.109.343 |  | 2.300.357 | 808.986 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | ÇPAL Okul Binası Deprem Güçlendirmesi | 2019-2020 |  | 2.015.539 |  | 1.603.952 | 411.587 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 74.235.397 |  | 10.214.463 |  | 31.940.934 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | 2020- | 0 | 0 | 2.388.696 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.388.696 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 2 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Üzümsü Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Yem Bitkileri Üret.Gelş.Prj. | 2020-2020 | 80.000 | 0 | 0 |
| 4 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 0 |
| 5 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme | 2020-2020 | 175.000 | 0 | 100.000 |
| 7 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 0 |
| 8 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 15.000 | 0 | 0 |
| 9 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alımı Projesi | 2020-2020 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Toprak Tahlil Projesi | 2020-2020 | 5.000 |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 500.000 | 0 | 100.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Eskipazar | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Safranbolu | Safranbolu Müze Yapımı | 2018- | 352.801 | 0 | 0 |
| 3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Kamulaştırma | 2020- | 0 | 28.093 | 25.400 |
| 4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020- | 0 | 0 | 70.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 352.801 | 28.093 | 95.400 |

YATIRIMCI DAİRE	: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Merkez | Doğa Eğitim Merkezi Yapımı | 2020-2020 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 2 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Merkez | Su İsale Hattı | 2020-2020 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 800.000 | 0 | 800.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdürlüğü | Eğitim | Karabük | 1000 kişilik yurt yapımı | 2017-2021 | 25.453.000 | 3.254.636 | 6.009.503 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 25.453.000 | 3.254.636 | 6.009.503 |

YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

| S. NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | 32 | 322.319.486 | 83.613.841 | 48.187.144 |
| 2 | EFLANİ | 7 | 33.059.821 | 10.029.717 | 2.554.003 |
| 3 | ESKİPAZAR | 9 | 131.330.258 | 9.819.882 | 13.612.206 |
| 4 | OVACIK | 5 | 11.687.093 | 8.398.440 | 1.466.988 |
| 5 | SAFRANBOLU | 15 | 249.780.896 | 43.887.602 | 33.469.601 |
| 6 | YENİCE | 10 | 34.603.645 | 8.678.226 | 5.994.073 |
| 7 | ORTAK PROJELER | 36 | 2.376.793.817 | 953.553.649 | 133.573.188 |
| GENEL TOPLAM |  | 114 | 3.159.575.016 | 1.117.981.357 | 238.857.203 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2020-2020 | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2021 | 32.539.000 | 24.281.000 | 3.000.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Kampus Altyapısı | 2020-2022 | 5.800.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2023 | 101.003.000 | 38.320.000 | 19.100.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımı | 2020-2020 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2023 | 22.715.000 | 5.861.000 | 2.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2020-2020 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 8 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Ülkü İstasyonunda Karabük Cihetine 1120 m Kör Yol Yapılması | 2020-2020 | 901.428 | 0 | 901.428 |
| 9 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme(ZBK)(TTFO)154 kv,1272 MCM,36 km | - | 0 | 0 | 2.000 |
| 10 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Yenice Havza TM(ZBK)154/33 kv, 50 MVA,2.trafo fideri | - | 0 | 0 | 3.000 |
| 11 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük TM Tevsiat 154 kv,2 fider (Karabük OSB,Yeni Çates) | - | 1.280.000 | 1.253.600 | 0 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2013-2026 | 835.000 | 0 | 1 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ PLANLAMA REVİZYONU | 2016-2024 | 600.000 | 0 | 1 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2018-2024 | 521.531 | 78.588 | 150.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 1. KISIM | 2017-2024 | 337.213 | 22.361 | 314.852 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 2. KISIM | 2017-2024 | 399.001 | 0 | 200.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2015-2024 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ MAHALLELERİ ESKİPAZAR ÇAYI | 2016-2020 | 8.697.510 | 5.416.130 | 2.000.000 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2019-2024 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2024 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | KARABÜK İÇMESUYU (İKMAL) | 2019-2025 | 11.038.335 | 0 | 728.413 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÖKECEK DERESİ KAPULLU TERSİP BENDİ İKMALİ 2. KISIM | 2017-2020 | 2.831.361 | 1.364.069 | 1.000.000 |
| 24 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2020-2020 | 1.064.000 | 200.000 | 1.064.000 |
| 25 | Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü | DKH | İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı | 2018-2020 | 15.434.000 | 1.166.907 | 724.000 |
| 26 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | DKH | Keltepe Kayak Merkezi Yolu Yol Temeli ve Asfalt Kaplama Yol Yapımı | 2019-2020 | 3.020.107 | 2.367.457 | 632.543 |
| 27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Lisesi(21 derslikli) | 2017-2022 | 31.000.000 | 0 | 1.410.000 |
| 28 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Kamulaştırma | 2020- | 0 | 28.093 | 25.400 |
| 29 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020- | 0 | 0 | 70.000 |
| 30 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Tarım | Doğa Eğitim Merkezi Yapımı | 2020-2020 | 600.000 | 0 | 600.000 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO |  | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Tarım | Su İsale Hattı | 2020-2020 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 32 | Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |  | Eğitim | 1000 kişilik yurt yapımı | 2017-2021 | 25.453.000 | 3.254.636 | 6.009.503 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 322.319.486 | 83.613.841 | 48.187.144 |

İLÇESİ		: EFLANİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOHUM BAHÇESİ BAKIM 11 HA | 2020-2020 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOPRAK MUHAFAZA TESİS (Erz.Kont) 50 HA | 2019-2019 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2023 | 11.003.000 | 1.996.000 | 1.000.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ GÖKGÖZ GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 18.567.821 | 8.033.717 | 1.500.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ BOSTANCILAR GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 925.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ KADIKÖY GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 1.250.000 | 0 | 1 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23. BÖLGE 234. ŞUBE ORTAKÇILAR GÖLETİ ONARIMI | 2013-2026 | 1.260.000 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 33.059.821 | 10.029.717 | 2.554.003 |

İLÇESİ		: ESKİPAZAR

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zong.hattı km 252+000 da Alt veya Üst Geçit Yapımı | 2018-2020 | 9.149.470 | 0 | 1.000 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zong Hattı km 275+278 de Üst Geçit Yapımı | 2018-2020 | 4.639.198 | 2.248.859 | 1.735.794 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 1.441.836 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR SOFULAR GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 344.946 | 0 | 344.946 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2016-2024 | 54.193.098 | 329.999 | 2 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 45.769.909 | 3.929.801 | 2 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI | 2017-2024 | 7.050.654 | 2.100.538 | 3.000.000 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ortaöğretim Pansiyonu(İkmal) | 2016-2020 | 8.741.147 | 1.210.685 | 7.530.462 |
| 9 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 131.330.258 | 9.819.882 | 13.612.206 |

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK OVACIK BAŞBOYUNDURUK KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 1.747.831 | 0 | 500.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK OVACIK HATİPOĞLU GÖLETİ SULAMASI | 2015-2020 | 6.671.919 | 6.098.083 | 2 |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOPRAK MUHAFAZA TESİS (Erz.Kont) 50 HA | 2020-2020 | 138.000 | 0 | 138.000 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOPRAK MUHAFAZA BAKIM (Erz.Kont) 65 HA | 2020-2020 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Spor Lisesi, Okul, Pansiyon, Lojman Binası Deprem Güçlendirme | 2019-2020 | 3.109.343 | 2.300.357 | 808.986 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 11.687.093 | 8.398.440 | 1.466.988 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Çerçen Köyü Camii Proje Temini | 2019-2020 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | 153.Şube Tesisleri | 2016-2021 | 7.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2017-2024 | 729.578 | 217.122 | 300.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI | 2018-2025 | 110.713.307 | 15.599.995 | 2 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK 234. ŞUBE TESİS YAPIMI | 2014-2026 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2018-2024 | 500.000 | 0 | 1 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2024 | 25.515.117 | 1.806.619 | 2 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | DKH | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2021 | 50.250.725 | 20.477.107 | 5.000.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2020 | 9.000.000 | 587.290 | 50.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | SAFRANBOLU İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİ | 2016-2020 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 11 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2019-2019 | 431.000 | 100.000 | 431.000 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Spor Salonu | 2017-2022 | 2.500.000 | 0 | 10.000 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Otelcilik Turizm ve Meslek Lisesi (İkmal) | 2014-2021 | 26.869.368 | 5.099.469 | 21.769.899 |
| 14 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | 2020- | 0 | 0 | 2.388.696 |
| 15 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Safranbolu Müze Yapımı | 2018- | 352.801 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 249.780.896 | 43.887.602 | 33.469.601 |

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCDD 2.Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zong km 322+630/km 322+560-323+630 demiryolu deplase yapımı | 2017-2020 | 5.249.425 | 3.145.941 | 1.039.224 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İNCEDERE GÖLETİ PLANLAMA REVİZYONU HAZIRLANMASI | 2011-2024 | 600.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | K.BÜK YENİCE ÇAY DERESİ VE SATUK KÖYÜ UZUNKUM MAH. İLE AKMANLAR KÖYÜ SAGURLAR DERESİ İKMALİ | 2015-2024 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İLÇESİ DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ | 2017-2020 | 6.753.295 | 0 | 2 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE DEREBAŞI KÖYÜ KÖYİÇİ DERESİ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI | 2017-2020 | 4.625.445 | 1.620.720 | 1.700.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2017-2020 | 12.885.110 | 2.036.041 | 2.040.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE YORTAN KIRKDERE GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2016-2024 | 274.831 | 171.572 | 103.259 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | YANGIN GÖZETLEME KULESİ İKMAL 1 ADET | 2020-2020 | 100.000 |  | 100.000 |
| 9 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | EKONOMİK VE SOSYAL AMAÇLI PROJELER | 2020-2020 | 600.000 | 100.000 | 600.000 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | ÇPAL Okul Binası Deprem Güçlendirmesi | 2019-2020 | 2.015.539 | 1.603.952 | 411.587 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 34.603.645 | 8.678.226 | 5.994.073 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2023 | 539.938.000 | 410.924.000 | 2.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2023 | 652.451.000 | 418.879.000 | 2.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın - Safranbolu | 2013-2023 | 199.579.000 | 5.908.000 | 4.649.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu- Karabük | 2011-2023 | 465.840.000 | 72.017.000 | 8.654.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2023 | 137.946.000 | 10.316.000 | 1.000.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2023 | 172.997.000 | 27.796.000 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek-Zonguldak Ayr. Karabük Yolunda Filyos Grubu Köprüleri | 2019-2023 | 16.721.000 | 654.000 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrega ihzaratı | 2020-2022 | 22.050.000 | 0 | 4.900.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Rutin Yol Bakımı ve Onarım-Kar ve buz ile Mücadele | 2020-2022 | 40.500.000 | 0 | 9.000.000 |
| 10 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yol Yapımı Danışmanlık ve Müşavirlik İşleri | 2017-2020 | 6.007.000 | 0 | 300.000 |
| 11 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | İsmetpaşa-Söğütsen E.İ.H.Yenileme (TTFO)154 kv,1272 MCM,53 km | - | 14.500.000 | 0 | 2.000 |
| 12 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme (ZBK)(TTFO)154 kv,1272 MCM, 40 KM | - | 0 | 0 | 2.000 |
| 13 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Muhtelif Köy Yolları Düşey ve Yatay İşaretleme ve Oto Korkuluk Yapılması | 2020-2021 | 2.474.927 | 0 | 1.283.565 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ GÖ LETLERİ ÖN İNCELEME MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 2..KISIM | 2012-2024 | 1.553.191 | 1.007.613 | 545.578 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2015-2024 | 633.935 | 297.548 | 336.387 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Tarım | TOPLU KORUMA EKİP BİNASI İKMAL 1 ADET | 2020-2020 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 17 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Tarım | FOTOKAPAN | 2020-2020 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 18 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Tarım | PLANLAMA 5 AD. | 2020-2020 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 19 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | YENİ YOL32 KM | 2020-2020 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 |
| 20 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | SANAT YAPISI 15 KM | 2020-2020 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 21 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | AĞAÇLANDIRMA BAKIMI 350 HA | 2020-2020 | 221.000 | 0 | 221.000 |
| 22 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | REHABİLİTASYON TESİS 30 HA | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 23 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | REHABİLİTASYON BAKIMI 70 HA | 2020-2020 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 24 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | ETÜD PROJE 250 HA | 2020-2020 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 25 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım | 850.000 M3 DKGH nin ÜRETİMİNİN YAPILMASI | 2020-2020 | 99.495.000 | 5.448.382 | 99.495.000 |
| 26 | Tapu Kadastro 19.Bölge Müdürlüğü | DKH | Sayısallaştırma | 2019-2020 | 1.072.764 | 306.106 | 766.658 |
| 27 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 28 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Üzümsü Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 29 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Yem Bitkileri Üret.Gelş.Prj. | 2020-2020 | 80.000 | 0 | 0 |
| 30 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 0 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 50.000 | 0 | 0 |
| 32 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme | 2020-2020 | 175.000 | 0 | 100.000 |
| 33 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 30.000 | 0 | 0 |
| 34 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi | 2020-2020 | 15.000 | 0 | 0 |
| 35 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alımı Projesi | 2020-2020 | 15.000 | 0 | 0 |
| 36 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Toprak Tahlil Projesi | 2020-2020 | 5.000 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 2.376.793.817 | 953.553.649 | 133.573.188 |

MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU

| S. NO | MAHALLİ İDARENİN ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdaresi | 8 | 550.196 | 95.126 | 541.196 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | 9 | 62.860.017 | 1.912.725 | 7.124.650 |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | 5 | 11.735.000 | - | 850.000 |
| 4 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | 3 | 2.068.534 | 1.208.031 | 2.068.534 |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 11 | - | - | 3.411.327 |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 11 | - | - | 3.496.418 |
| 7 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 9 | - | - | 2.556.903 |
| 8 | Ovacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 7 | - | - | 2.396.016 |
| 19 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 9 | - | - | 3.919.261 |
| 10 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 7 | - | - | 2.680.004 |
| 11 | Köydes Ortak Alım | - | - | - | 7.275.761 |
| GENEL TOPLAM |  | 79 | 77.213.747 | 3.215.882 | 36.320.070 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdaresi | D.K.H | Eskipazar İlçesi Bahçepınar Sulama Suyu Tesisi Bakım ve Onarım işi | 2020-2020 | 72.000 | 0 | 85.000 |
| 2 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Merkez İlçe Tarımsal Sulama kanalları Bakım ve Onarımı (Burunsuz-Cemaller-Yukarıkızılcaören Köyleri) | 2020-2020 | 222.000 |  | 200.000 |
| 3 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Karabük İli Merkez Arıcak Köy Konağı Yapım İşi | 2020-2020 | 161.070 | 0 | 161.070 |
| 4 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Karabük Valilik Hizmet Binası Tesisat Onarım İşi | 2020-2020 | 11.564 | 11.564 | 11.564 |
| 5 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Karabük Valilik Asansör Onarım İşi | 2020-2020 | 13.570 | 13.570 | 13.570 |
| 6 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Karabük Valilik Hizmet Binası Tesisat Onarım İşi | 2020-2020 | 30.267 | 30.267 | 30.267 |
| 7 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | İl Özel İdaresi Arşiv Binası Çatı Olukları Onarım İşi | 2020-2020 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
| 8 | İl Özel İdaresi | D.K.H. | Karabük Valiliği Hizmet Binası Kalorifer Pompaları Değişim İşi | 2020-2020 | 36.657 | 36.657 | 36.657 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 550.196 | 95.126 | 541.196 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | 2 Adet Çelik Konstrüksiyon Asansör İnşaatı | 2019-2020 | 4.070.167 | 231.173 | 3.470.000 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Yaylacık Halı Saha Yapımı | 2019-2020 | 511.163 | 381.387 | 381.387 |
| 3 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Kanyon ve Düğün Salonu Tekamül İmalatları | 2020-2020 | 26.040.434 | 0 | 0 |
| 4 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Moloz Taş Duvar ve İstinat Duvarı Yapımı | 2020-2020 | 3.273.263 | 1.300.165 | 3.273.263 |
| 5 | Karabük Belediye Başkanlığı | İmalat | Beton ve Betonarme Boru ile Baca Parçaları İmalatı | 2020-2022 | 3.483.407 | 0 | 0 |
| 6 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Güven Kavşağı Köprü Çelik Yaya Yolu Yapımı | 2020-2020 | 664.038 | 0 | 0 |
| 7 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Kavşak Düzenlemesi İnşaatı | 2020-2020 | 290.000 | 0 | 0 |
| 8 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | Yağmur Suyu ve Drenaj Hattı Yapımı İnşaatı İşi | 2020-2022 | 24.003.827 | 0 | 0 |
| 9 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | 3 Adet Su Kuyusu Açılması | 2020-2020 | 523.718 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 62.860.017 | 1.912.725 | 7.124.650 |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Eflani Küçük Sanayi Sitesi | 2020-2020 | 5.348.000 | - | - |
| 2 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Eflani Kapalı Pazar Yeri | 2020-2020 | 3.139.000 | - | - |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kapalı Halı Saha Yapımı | 2020-2020 | 1.045.000 | - | 600.000 |
| 4 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Park ve Dinlenme Yeri Yapımı | 2020-2020 | 703.000 | - | 250.000 |
| 5 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kaz Yetiştirme Eğitim ve Uygulama Çiftliği | 2020-2020 | 1.500.000 | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 11.735.000 | - | 850.000 |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Barış Mahallesi Basketbol ve Tenis Sahası Yapılması | 2018-2020 | 783.074 | 256.588 | 783.074 |
| 2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Eski Çarşı Ticari Kesim 62 Adet Tescilli Taşınmazda Cephe Restorasyonu Yapım | 2019-2020 | 915.985 | 951.443 | 915.985 |
| 3 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Şehit Coşkun İşleyen Şehirlerarası Otobüs Terminali Binasında Bakım O. | 2020-2020 | 369.475 | 0 | 369.475 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 2.068.534 | 1.208.031 | 2.068.534 |

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (8 km) | GÖLVEREN- SAİTLER GRUP GÖLVEREN KÖYÜ MERKEZ MH. KÖSELER MH. ; SAİTLER KÖYÜ GÖZÜR MH. ,HOROZLAR MH., ÇİĞDEMLER MH.ÇAKALOĞLU MH.(3 km BSK) | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (8 km) | SALMANLAR- DEMİRCİLER GRUP YOLU SALMANLAR KÖYÜ VE DEMİRCİLER KÖYÜ(2 km BSK) | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (8 km) | ÜÇBAŞ-DAVUTLAR-KAMIŞ GRUP YOLU ÜÇBAŞ KÖYÜ KUZEY MH.,MERKEZ. MH., GÜNEY MH.; DAVUTLAR KÖYÜ HACILAR MH.SOFULAR MH. MERKEZ MH.KAMIŞ KÖYÜ MERKEZ MH. Y. AKTAŞ MH.KADIOĞLU MH.(3 km BSK) | 2020-2020 | - | - | - |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol (8 km) | ASFALT BAKIM ( ROTMİKS) 3.100 TON ÇUKURÇA -TANDIR-MEHTERLER, ÜÇBAŞ – DAVUTLAR - KAMIŞ , Y.KIZILCAÖREN - KAPAKLI -BÜRNÜK. CUMAYANI KÖYÜ, A.KIZILCAÖREN KÖYÜ, ARICAK KÖYÜ, BAŞKÖY , BULAK KÖYÜ, YEŞİLKÖY KÖYÜ ,KALEKÖY- KADIKÖY ASFALT BAKIMI 40 km YAMA | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | KAYI KÖYÜ TERFİ TESİSİ YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | ÖDEMİŞ KÖYÜ TERFİ TESİSİ YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | MEHTERLER-KIRAN İSALE HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 18 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | SİPAHİLER KÖYÜ DEPO YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 9 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | KARAŞER KIŞBURUNCUK İSALE HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 10 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | ÇUKURCA İSALE HATTI YAPIM İŞİ DERE VE KOCAAKSAK MAHALLELERİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 11 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | BULAK KÖYÜ ŞEBEKE DEPOLARI ONARIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 3.411.327 |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8 km) | ADAY-ÇAMYURT-ÇÖREKLİ GRUP YOLU (ADAY, ŞÜKÜRŞAYIK, YK.ADAY, AŞAĞI-ÇAMYURT, ÇAMYURT, HEKİMLİ, ÇÖREKLİ,) 5 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8 km) | GELİCEK-KARACAPINAR-DEMİRLİ GRUP YOLU ( GELİCEK, KARACAPINAR, KADIOĞLU, DEMİRLİ, İNCİĞEZ,KÜPELİK,DEMİRLİ ( Ovacık ) 3 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8 km) | MUHTELİF KÖY YOLLARI SATHİ KAPLAMA ASFALT BAKIM ONARIM İÇİN 2000 TON ROTMİKS 69 km YAMA | 2020-2020 |  |  | - |
| 4 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ADAY KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ ADAY,ŞÜKÜRŞAYIK,YK.ADAY | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | OVAŞEYHLER KÖYÜ SIDDIKOĞLU MAH. İÇME SUYU TESİSİ-SIDDIKOĞLU | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | OVAŞEYHLER KÖYÜ SİYAMOĞLU MAH. İÇME SUYU TESİSİ-SİYAMOĞLU | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ESENCİK KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 8 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | PAŞEBEY KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ PAŞEBEY,HATİPLER,SALİHOĞLU | 2020-2020 | - | - | - |
| 9 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | SONDAJ YERİ TESPİTİ İÇİN JEOFİZİK ÇALIŞMASI ( ADAY, BAKIRCILAR, ÇAMYURT,EMİRLER, GÜNGÖREN, KAVAK, KIRAN, OVAŞEYHLER) | 2020-2020 | - | - | - |
| 10 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Atık Su | GELİCEK KÖYÜ FOSEPTİK YAPIM İŞİ | 2020-2020 |  |  | - |
| 11 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Atık Su | ESENCİK KÖYÜ FOSEPTİK YAPIM İŞİ ESENCİK, GÜLABİ | 2020-2020 |  |  | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 3.496.418 |

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6 km) | ORTAKÖY GÖZLÜ GRUP YOLU BSK YAPIMI 6 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6 km) | ROTMİX (YAMA YAPIMI) 2.000 TON BABALAR-ORTAKÖY 3,5 km YAMA | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6 km) | KUZUÖREN BULDUK KÖYKERİ PARKE YAPIMI- 6.000 m² | 2020-2020 | - | - | - |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | HANKÖY-ÜÇEVLER-KÖYCEĞİZ-BABALAR-KARAHASANLAR-ÜÇEVLER KÖYLERİ İÇME SUYU HATTI | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ORTAKÖY İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | BÖLÜKÖREN İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | TOPÇALI İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 8 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ŞEVKİLER İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 9 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | DOĞLACIK İÇME SUYU HATTI YAPIM İÇİ | 2020-2020 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 2.666.484 |

YATIRMCI DAİRE	: OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6,88 km) | PELİTÇİK-BAŞBOYUNDURK TCK YOLU (BAŞBOYUNDURUK-GÖKÇEDÜZ-PELİTÇİK-SOFUOĞLU-DÖKECEK-DOĞANLAR-HATİPOĞLU-BÖLÜKÖREN) 3 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6,88 km) | BOYALI-KÜÇÜKSU-ÇUKUR GRUP YOLU (BOYALI-ÇUKUR-GANİBEYLER-KÜÇÜKSU-ŞAMLAR-PÜRÇÜKÖREN-ABDULLAR-YENİÖREN) 2 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6,88 km) | GÜMELİK-AHMETLER GRUP YOLU (GÜMELİK-AHMETLER-ANBARÖZÜ-SARILARSONYA-EKİNCİK-SOĞANLI) 1,88 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 4 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (6,88 km) | MUHTELİF KÖYLERE ASLAF/YAMA 2.750 TON ROTMİKS (PELİTCİK-AHMETLER-GÜMELİK-ÇUKUR-KÜÇÜKSU-GANİBEYLER-ŞAMLAR-ANBARÖZÜ) 12 km YAMA | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ANBARÖZÜ KÖYÜ 50 M³ DEPO YAPIMI | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | GANİBEYLER KÖYÜ 50 M³ DEPO YAPIMI | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | YENİÖREN KÖYÜ 10 M³ DEPO YAPIMI | 2020-2020 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 2.396.016 |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (11,8 km) | YUKARIDANA-AŞAĞIDANA-İNCEKAYA GRUP YOLU 4,5 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (11,8 km) | DAVUTOBASI-OĞULÖREN-ALÖREN GRUP YOLU 2,3 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (11,8 km) | SİNE KÖY YOLU 5 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 4 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (11,8 km) | MUHTELİF GRUP KÖY YOLLARI İÇİN ROTMİKS ALIMI 2.375 TON (KUZYAKAHACILAR-HACILAROBASI-ALÖREN-YOLBAŞI-ÇERÇEN-GÜNDOĞAN-GEREN-AŞ.ÇİFTLİK-YK.ÇİFTLİK-OVACUMA-AKKIŞLA-ÖRENCİK-ÇATAK 13 km YAMA | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | AĞAÇKESE KÖYÜ 20 M3 DEPO, SONDAJ BİNASI VE TERFİ HATTI –HABİBLER MAH. | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | ÇAVUŞLAR KÖYÜ 20 M3 BİR.DEPOSU ÜZERİNE TERFİ BİNASI, İSALE VE TERFİ HATTI, GÜNEŞ ENERJİ SİS.-MERKEZ MAH. | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | OVAKÖSELER-DANİŞMENT-NEBİOĞLU-KARAPINAR-TAYYİP-KONARI DEPO TADİLATI (FAYANS YAPIMI) OVAKÖSELER-AFETEVLERİ-OVAÇAYI-KURUKAVAK, DANİŞMENT-MERKEZ, NEBİOĞLU-ALABAŞ, KARAPINAR-OKUYUCULAR, TAYYİP-MERKEZ, KONARI | 2020-2020 | - | - | - |
| 8 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | DÜZCE KÖYÜ KOLLEKTÖR SİSTEMİ YAPIMI- KOZCAĞIZ MAH. | 2020-2020 | - | - | - |
| 9 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Tarımsal Sulama | KONARI KÖYÜ YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ YAPIMI | 2020-2020 | - |  | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 3.919.261 |

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2020 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8,2 km) | KEYFALLAR-ABDULLAHOĞLU GRUP YOLU 5 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 2 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8,2 km) | KAYAARKASI KÖYÜ TCK BAĞLANTI YOLU 3,2 km BSK | 2020-2020 | - | - | - |
| 3 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol (8,2 km) | ASFALT BAKIM ( ROTMİKS) 2.400 TON (ÇELTİK-GÖKBEL,ESENKÖY-ÇAMLIKÖY-ŞENKÖY,KEYFALLAR-ÇATALLAR-MERKEZ,CİHANBEY-BELEN-KARAPINAR-CENBERK, HİSAR,GÜNEY-ARSLANLAR-ÇENESİZLER,YAMAÇ-KALEKÖY, KAYAARKASI KÖYLERİ) 54 km YAMA | 2020-2020 | - | - | - |
| 4 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | HİSAR KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ YAPIM İŞİ ÖZGÜNLER MERKEZ KAPTANLAR KAHYALAR KARAGÖZLER ÇAKIRLAR KÖSELER | 2020-2020 | - | - | - |
| 5 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | YAZIKÖY İSALE HATTI YENİLEME İŞİ | 2020-2020 | - | - | - |
| 6 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Atık Su | TIR KÖYÜ KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞİ YENİMAHLLE- CAMİYANI | 2020-2020 | - | - | - |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Atık Su | YAMAÇ KÖYÜ KANALİZASYON BAKIM ONARIM YUKARI MAHALLE | 2020-2020 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | - | - | 2.680.004 |