

**KARABÜK İLİ**

**2021 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**15 OCAK 2021 TARİH VE 31365 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YATIRIM PROGRAMINA GÖRE DÜZENLENMİŞ, MUHTELİF İL PROJELERİNİN PARASAL TUTARLARI GİRİLMEMİŞTİR.**

**2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI**

**(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **SEKTÖR** | **PROJE SAYISI** | | | **PROJE BEDELİ** | **2020 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA** | **2021 YATIRIM TUTARI** |
| **Muhtelif İller** | **Karabük** | **Toplam** |
| 1 | TARIM | **7** | **1** | **8** | **172.693** | **26.547** | **6.000** |
| 2 | ULAŞTIRMA | **5** | **8** | **13** | **3.156.335** | **1.167.909** | **85.114** |
| 3 | EĞİTİM | **9** | **8** | **17** | **99.964** | **44.192** | **26.001** |
| 4 | ENERJİ | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | D.K.H. | **1** | **3** | **4** | **119.394** | **62.711** | **37.496** |
| 6 | SAĞLIK | **2** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | TURİZM | **3** | **-** | **3** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | İMALAT | **2** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | | **30** | **20** | **50** | **3.548.386** | **1.301.359** | **154.611** |

2021 Yılı Devlet Yatırım Programında benzer nitelikteki alt projelerden oluşan amaç ve kapsam itibariyle toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeler toplulaştırılmış projeler olarak yer almakta ve çeşitli illeri kapsadığından yeri “muhtelif” olarak belirtilmektedir. 2021 Yılı Devlet Yatırım Programında yeri “muhtelif” olarak gösterilen projelerden İlimizi kapsayanlar proje numarasından tespit edilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMI (Karabük) (Bin TL)** | | | | | | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | **2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2021 YILI YATIRIMI** | **AÇIKLAMA** |
| EĞİTİM | 2009H03-1055 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası | KARABÜK | Eğitim(20.800 m² | 2009-2022 | 60.500 | 37.580 | 15.000 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2020H03-167380 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | KARABÜK | Etüt proje | 2021-2021 | 100 | - | 100 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2020H03-151448 | KAMPÜS ALTYAPISI | KARABÜK | Doğalgaz dönüşümü elektrik hattı kanalizasyon hattı su isale hattı telefon hattı peyzaj kampüs iç yolu | 2020-2022 | 3.750 | 750 | 2.000 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2014H05-2051 | AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ | KARABÜK | Spor Kompleksi(14.200 m² | 2017-2023 | 22.715 | 5.861 | 1 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2014H05-2051 | AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ | KARABÜK | Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı | 2021-2021 | 1 | - | 1 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2020H03-167384 | MUHTELİF İŞLER | KARABÜK | Bakım Onarım, Makine teçhizat | 2021-2021 | 7.898 | 0 | 7.898 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 2020H03-167382 | YAYIN ALIMI | KARABÜK | Basın yayın alımı elektronik yayın alımı | 2021-2021 | 1.000 | 0 | 1.000 | K.ÜNİVERSİTESİ |
| EĞİTİM | 1976H04-53 | Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı | KARABÜK | Kütüphane (1.500 m²) | 2018-2023 | 4.000 | 1 | 1 | KÜLTÜR VE TURZ.BAK. |
| ULAŞTIRMA | 1977E04-77 | (DEVREK-ZONGULDAK)AYRIMI-KARABÜK-SAFRANBOLU YOLU | KARABÜK ZONGULDAK | 2A Standardında Karayolu (61 km) | 1977-2024 | 539.932 | 452.018 | 1 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2013E04-1782 | BARTIN-SAFRANBOLU YOLU | KARABÜK BARTIN | BSK (10 km), BY BSK (44 km) | 2013-2024 | 219.537 | 6.500 | 1 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2011E04-1390 | KASTAMONU-KARABÜK YOLU | KASTAMONU KARABÜK | BY BSK (102 km) | 2011-2024 | 512.424 | 79.220 | 1 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2014A01-1946 | Kirazlıköprü Baraj Gölü Altında Kalan Yollar Yerine Yapılacak Yollar | KARABÜK BARTIN | 1A Standardında Karayolu (8,70 km) | 2014-2024 | 237.833 | 94.052 | 5.100 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2020E04-152891 | Astarlı Sathi Kaplama Yapılması ve Agrage İhrazatı | Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Zonguldak | Karayolu İyileştirme | 2020-2024 | 196.435 | 20.921 | 40.000 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2020E04-152892 | Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması | Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Zonguldak | Karayolu İyileştirme | 2020-2024 | 200.070 | 44.638 | 39.000 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **2021 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMI(Karabük) (Bin TL)** | | | | | | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | **2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2021 YILI YATIRIMI** | **AÇIKLAMA** |
| ULAŞTIRMA | 1997E04-526 | Safranbolu-Karabük-4.Bl.Hd. | Karabük | Bölünmüş Yol(55 km) | 1997-2024 | 717.696 | 456.368 | 11 | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 2010E01-1213 | Irmak-Karabük-Zonguldak | Ankara,Çankırı, Karabük, Zonguldak | Danışmanlık, Elektrifikasyon (415 km) Etüt-Proje, Müşavirlik/ Kontrollük | 2017-2024 | 532.408 | 14.192 | 1.000 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARIM | 2016A01-2524 | Filyos Havzası Taşkın Koruma (Aldeğirmen Barajı) | KARABÜK | Depolama (24,20 hmᶾ), Taşkın (1 il) | 2016-2025 | 172.693 | 26.547 | 6.000 | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| D.K.H. | 2016K05-2783 | Safranbolu İçmesuyu | KARABÜK | İçmesuyu Arıtma Tesisi (44.500 mᶾ/gün), İçmesuyu Temini (8,02 hmᶾ/yıl), İsale Hattı (4,60 km) | 2016-2021 | 77.077 | 53.277 | 23.800 | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| D.K.H. | 2017K09-3819 | Tapu Kadastro Hizmet Binası Yapımı | KARABÜK MALATYA | Hizmet Binası (14.435 m²) | 2017-2022 | 41.717 | 9.434 | 13.396 | TAPU KADASTRO GENEL MÜD. |
| D.K.H. | 2021K10-169535 | Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti | KARABÜK,DÜZCE,KÜTAHYA, ZONGULDAK | Danışmanlık | 2021-2022 | 600 | - | 300 | ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | | | | | | **3.548.386** | **1.301.359** | **154.611** |  |
| **2021 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMI (Muhtelif)** | | | | | | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | **2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2021 YILI YATIRIMI** | **AÇIKLAMA** |
| ULAŞTIRMA | 2003E04-650 | (DEVREK-ZONGULDAK)AYR.-FİLYOS-5 KÖPRÜSÜ | KARABÜK Muhtelif İller | Köprü (20.275,70 m), Sanat Yapısı | 2003-2023 | - | - | - | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. |
| ULAŞTIRMA | 1977E04-78 | KGM Şube Tesisleri İnşaatı  (153.ŞUBE SAFRANBOLU TESİSLERİ) | KARABÜK Muhtelif İller | Hizmet Binası(48.000 m²) | 1977-2023 | - | - | - | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 1986E04-128 | Devlet ve il yolları onarımı  (EFLANİ-PINARBAŞI YOLU) | KARABÜK Muhtelif İller | Rehabilitasyon (10.279,16 km) | 1986-2024 | - | - | - | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 1964E04-2 | İL YOLLARI YAPIMI  (KASTAMONU-DADAY-(EFLANİ-PINARBAŞI)AYRIMI YOLU) | KARABÜK Muhtelif İller | BY BSK (1,34 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (2.950 m), İl Yolu (5.457,50 km) | 1964-2024 | - | - | - | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ULAŞTIRMA | 1988E04-142 | Heyelan Önleme (SAFRANBOLU-BARTIN YOLU HEYELAN ÖNLEME PROJESİ) | KARABÜK Muhtelif İller | Karayolları iyileştirme(100 km) | 1988-2024 | - | - | - | TCK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| ENERJİ | 2001D00-634 | 154 kV'luk Diğer İletim Tesisleri | KARABÜK Muhtelif İller | 154 kV Enerji İletim Hattı (2.442,18 km), 154 kV Kablo (116,40 km), 154 kV Trafo Fideri, 154 kV Trafo Merkezi(10.550 MVA), Enerji Altyapısı, Fider | 2001-2024 | - | - | - | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| SAĞLIK | 2009I00-1096 | Entegre İlçe Hastaneleri (20 Yt. Dahil)  Ovacık Entegre Devlet Hastaanesi(10 yataklı) | KARABÜK Muhtelif İller | Acil Sağlık Merkezi (10 adet), ADSM 5 ünit), Aile/Göçmen Sağlığı Merkezi 6 adet), Entegre İlçe Hastanesi (697 yatak, 223.070 m²), Lojman (55 daire, 5.341 m²), Sağlık Hizmet Binası (4 adet) | 2009-2024 | - | - | - | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| SAĞLIK | 2006I00-823 | 1.Basamak Sağlık Tesisleri ve İdari Binalar  Safranbolu Harmanlar SHM.8 Hekimli ASM ve 112 ASHİ Safranbolu Yenimah.ASM(6AHB)ve 112 ASHİ | KARABÜK Muhtelif İller | Acil Sağlık Merkezi (395 adet), Aile/Göçmen Sağlığı Merkezi (599 adet), İdari Bina (8 adet), Lojman (28 daire, 2.000 m², 2 adet), Sağlık Hizmet Binası (359 adet), TRSM (1 adet) | 2006-2024 | - | - | - | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| TARIM | 2012A01-62 | Yerüstüsuyu Sulamaları | KARABÜK Muhtelif İller | Sulama (27.409 ha) | 2012-2026 | - | - | - | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARIM | 2010A01-59 | Taşkın Koruma | KARABÜK Muhtelif İller | Taşkın (19.799 ha, 350 mahalle, 587 köy, 212 ilçe, 26 il) | 2010-2026 | - | - | - | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARIM | 2010A01-64 | Göletler | KARABÜK Muhtelif İller | Depolama (1.138 hmᶾ), Sulama (165.506 ha) | 2010-2026 | - | - | - | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **2021 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMI (Muhtelif)** | | | | | | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | **2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2021 YILI YATIRIMI** | **AÇIKLAMA** |
| TARIM | 2014A01-65-149611 | Hizmet Binası, Tesis Binaları | KARABÜK Muhtelif İller | Hizmet Binası, Tesis Binaları | 2014-2026 | - | - | - | DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| TARIM | 2021A05-167377 | Orman Amenajmanı ve Orman Köylüleri Etüdü | KARABÜK Muhtelif İller | Etüt-Proje | 2021-2021 | - | - | - | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
| TARIM | 2021A05-162008 | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | KARABÜK Muhtelif İller | Alet ve Cihazlar, Haberleşme Sistemi, T-5 (1 adet), Uçak ve Helikopter Hangarı (3.000 m²), Yangın Önleme Tesisi (375 km) | 2021-2021 | - | - | - | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
| TARIM | 2021A05-162056 | Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi | KARABÜK Muhtelif İller | Ağaçlandırma (5.000 ha), Ağaçlandırma Bakımı (50.338 ha),Bozuk Ormanların Reh. (2.000 ha),Etüt-Proje, Fidan Bakımı (70.000.000 adet), Fidan Üretimi (49.000.000adet), Rehabilitasyon Bakım (45.400ha) | 2021-2021 | - | - | - | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2005H03-738 | Yurt İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | (1000 KİŞİLİK YURT İNŞAATI)  Etüt-Proje, Müşavirlik, Sosyal Tesis(2 adet), Yurt İnşaatı (116 adet,127.400 öğrenci kapasitesi) | 2005-2024 | - | - | - | GENÇLİK VE SPOR BAK. |
| EĞİTİM | 2012H01-429 | Anadolu Lisesi İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | Anadolu Lisesi (1.878 derslik), Çok  Amaçlı Salon (1 adet), Hizmet Binası (2 adet), Konferans Salonu (1 adet), Öğrenci Pansiyonu (3.214 öğrenci kapasitesi),spor salonu (17 adet) | 2012-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2013H01-482 | İmam Hatip Lisesi ve uygulama Atölyesi İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | Çok Amaçlı Salon (1 adet), İmam Hatip Lisesi (1.731 derslik), Lojman (36 daire), Öğrenci Pansiyonu (6.311 öğrenci kapasitesi), Özel Proje, Spor Salonu (14 adet), Uygulama Alanı (2 adet) | 2013-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2014H01-558 | Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | Çok Amaçlı Salon (1 adet), Öğrenci Pansiyonu (8.200 öğrenci kapasitesi), Özel Proje (2 adet) | 2014-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2014H05-822 | Okul Spor Salonları | KARABÜK Muhtelif İller | Spor Salonu(53 Adet) | 2014-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 YILI DEVLET YATIRIM PROGRAMI (Muhtelif)** | | | | | | | | | |
| **SEKTÖRÜ** | **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YERİ** | **KAREKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | **2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2021 YILI YATIRIMI** | **AÇIKLAMA** |
| EĞİTİM | 2017H01-3232 | Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri Geliştirme | KARABÜK Muhtelif İller | Bakım Onarım, Etüt-Proje, Müşavirlik,Makine-Teçhizat | 2016-2022 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2017H01-3228 | Anaokulu ve Anasınıfı İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | Anaokulu (1528 derslik) | 2017-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2017H01-3227 | İlköğretim Okulu İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | İlköğretim Okulu (20.478 derslik) | 2017-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| EĞİTİM | 2010H02-373 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | KARABÜK Muhtelif İller | Anaokulu (6 adet), Atölye Binası (88 adet), Konferans Salonu, Lojman (10 daire), Mesleki ve Teknik Lisesi (2.770 derslik), Öğrenci Pansiyonu (4.180 öğrenci kapasitesi), Spor Salonu (18 adet), Uygulama Oteli (60 yatak) | 2010-2023 | - | - | - | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| TURİZM | 2018H04-16432 | Vakıf Eserlerinin Onarım ve Restorasyonu | KARABÜK Muhtelif İller | Arkeolojik Kazı (1 adet), Bina Bakım Onarımı (1 adet), İnşaat Bakım Onarımı (15 adet), Restorasyon (379 adet) | 2018-2024 | - | - | - | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| TURİZM | 2020F00-138560 | Tabiat Parkları | KARABÜK Muhtelif İller | Alan düzenleme (58,20 ha), Bakım Onarım, Hizmet ünitesi (13 adet),İnşaat, İnşaat Bakım Onarımı, Makine -Teçhizat | 2020-2022 | - | - | - | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI |
| TURİZM | 2014H04-169777 | Arkeolojik Kazı Çalışmaları | KARABÜK Muhtelif İller | Arkeolojik Kazı | 2014-2023 | - | - | - | KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI |
| D.K.H | 2018K01-68102 | Hükümet Konakları Yapımı | KARABÜK Muhtelif İller | Hükümet Konağı (54 adet,268.894 m² | 2018-2024 | - | - | - | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI |
| İMALAT | 1987C33-140 | Organize Sanayi Bölgesi | KARABÜK Muhtelif İller | Etüt-Proje, İnşaat (67 adet) | 1987-2026 | - | - | - | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI |
| İMALAT | 2021C33-156917 | OSB Kamulaştırma İşlemleri | KARABÜK Muhtelif İller | OSB Altyapı | 2021-2021 | - | - | - | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI |