T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2023 YILI KARABÜK İLİ YATIRIMLARI ÇALIŞMA ve İŞ PROGRAMI (01 OCAK – 31 ARALIK 2023)

İÇİNDEKİLER

2023 YILI KARABÜK İLİ YATIRIM PROGRAMI

1. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI……………..........01

2. YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI	02

3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	03

4. KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	04

5. T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	05

6. TEİAŞ 22. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ……….…….06

7. D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	07

8. ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11

9.VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ……………………………………12

10. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ…………………..…………………13

11. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	15

12. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	15

13. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	16

14. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	16

15. YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	17

16. MERKEZ İLÇE	18

17. EFLANİ İLÇESİ	22

18. ESKİPAZAR İLÇESİ	23

19. OVACIK İLÇESİ	24

20. SAFRANBOLU İLÇESİ	25

21. YENİCE İLÇESİ	27

22. ORTAK PROJELER	28

23. MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU	30

24. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	31

25.SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI……………………………32

26. ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI………………………………32

27.MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	33

28. EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	34

29. ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	35

30. OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	36

31. SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	37

32. YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	38

1

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULAŞTIRMA TCK 15. Bölge Müd. (9) TCDD İşl. 2. Bölge Müd. (8) | 17 | 5.971.049.130 | 2.372.861.697 | 211.929.949 |
| 2 | EĞİTİM Karabük Üniv. (6) İl Milli Eğitim Müd. (32) | 38 | 924.028.165 | 37.040.013 | 191.233.576 |
| 3 | KÜLTÜR – TURİZM Vakıflar Bölge Müdürlüğü (5) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (5) | 10 | 14.174.491 | 1.734.754 | 12.736.731 |
| 4 | TARIM DSİ 23.Bölge Müd. (59) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (4) Zonguldak Orman Bl. Md. (6) Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müd.Şubesi(1) | 70 | 3.448.168.659 | 303.105.163 | 228.061.623 |
| 5 | ENERJİ TEİAŞ (4) | 4 | 79.719.000 | 10.972.000 | 35.200.000 |
| 6 | SAĞLIK İl Sağlık Müd. (1) | 1 | 35.709.229 | 47.513.607 | 37.417.001 |
| GENEL TOPLAM |  | 140 | 10.472.848.674 | 2.773.227.234 | 716.578.880 |

2

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | 6 | 226.845.816 | 12.242.616 | 76.353.200 |
| 2 | T.C.K. 15. Bölge Müdürlüğü | 9 | 5.916.400.447 | 2.367.239.726 | 181.632.000 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | 8 | 54.648.683 | 5.621.971 | 30.297.949 |
| 4 | TEİAŞ | 4 | 79.719.000 | 10.972.000 | 35.200.000 |
| 5 | DSİ 23. Bölge Müdürlüğü | 59 | 3.407.372.045 | 303.055.163 | 187.265.009 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | 6 | 39.758.000 | 0 | 39.758.000 |
| 7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 5 | 12.672.300 | 557.270 | 12.522.660 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 32 | 697.182.349 | 24.797.397 | 114.880.376 |
| 9 | İl Sağlık Müdürlüğü | 1 | 35.709.229 | 47.513.607 | 37.417.001 |
| 10 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 4 | 888.614 | 0 | 888.614 |
| 11 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 5 | 1.502.191 | 1.177.483 | 214.070 |
| 12 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| TOPLAM |  | 140 | 10.472.848.674 | 2.773.227.234 | 716.578.880 |

3

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 2023-2023 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Yayın Alımı | 2023-2023 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Muhtelif İşler | 2023-2023 | 18.253.200 | 0 | 18.253.200 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Kampüs Altyapısı | 2023-2025 | 75.750.000 | 0 | 20.000.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Ovacık | Derslik ve Merkezi Birimler Ovacık Spor MYO Binası | 2021-2023 | 21.242.616 | 7.242.616 | 14.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2017-2025 | 110.000.000 | 5.000.000 | 22.500.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 226.845.816 | 12.242.616 | 76.353.200 |

4

YATIRIMCI DAİRE	: KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Zonguldak Karabük | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2026 | 885.908.971 | 684.460.795 | 3.235.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bartın | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2026 | 1.070.515.354 | 695.727.252 | 30.000.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Bartın- Safranbolu | 2013-2026 | 327.452.400 | 27.394.778 | 0 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu- Karabük | 2011-2026 | 2.433.835.170 | 881.639.730 | 48.397.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2025 | 226.335.384 | 16.930.533 | 0 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani Pınarbaşı | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2026 | 18.053.282 | 4.991.617 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı) Ayr. | 2011-2026 | 283.846.558 | 56.092.381 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Ovacık (Karabük-Eskipazar) Ayr. | 2022-2026 | 26.293.328 | 1.320 | 100.000.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Gerede-Çerkeş yolu | 2022-2026 | 644.160.000 | 1.320 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 5.916.400.447 | 2.367.239.726 | 181.632.000 |

5

YATIRIMCI DAİRE	: T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yenice | Irmak Zonguldak Hattı Km 327+350-500 Arasında Taş Duvar Yapılması ile Km 358+000-210 Arasında Betonarme İstinat Duvarı Yapılması | 2022-2023 | 4.999.887 | 0 | 4.999.887 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Karabük-Pirinçlik İstasyonları Arasında 14 Nolu Tünele Betonarme Perde Duvar Yapım ve Km 298+630 ile 298+680 Arasında Şev ve Palye Tanzimi ile Drenaj Kanalı Yapım İşi ve Km 297+500-298+588 Arasında 824 m Taş Duvar Yapılması ve Km 412+770-412+800 Arasında İstinat Duvarı Yapılması İşi | 2022-2023 | 10.015.282 | 4.113.294 | 3.500.000 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yenice | Irmak Zonguldak Hattı Km 341+500-860 Arasında Şev Stabilizesinin Sağlanması İçin Taş Duvar Yapılması | 2023-2023 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | H.Paşa-Ankara Hattı Esenkent Sincan İstasyonları Arası Km 535+218-535+520'De Çelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması Ve Irmak Zonguldak Hattı Km 307+200-312+220 Arasında 5000 Kj Ve 1000 Kj Kaya Bariyeri İle Çelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması | 2023-2023 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 5 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yenice | Irmak Zonguldak Hattı Km 304+065-304+300 (16 Nolu Tünel Çıkışı) Arasında Halka Panel İle Şev Koruma Yapılması | 2023-2023 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 6 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Hemzemin Geçitlerde Yağmur Sularının Drenajı İçin Prefabrik Beton Kanal Yapılması | 2023-2023 | 4.998.062 | 0 | 4.998.062 |
| 7 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Irmak Zonguldak Hattı Hat Kenarı Sabit Yağlama Sistemi Kurulması İşi | 2021-2023 | 4.200.000 | 1.508.677 | 2.600.000 |
| 8 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Muhtelif | Irmak Zonguldak Hattı Km 310+120-316+950 Arasında Çelik Ağ Ve Halka Panel İle Şev Koruma, Kaya Kırımı, Kaya Patlatma Ve Yüzey Temizliği Yapılması | 2023-2023 | 20.235.452 | 0 | 4.000.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 54.648.683 | 5.621.971 | 30.297.949 |

6

YATIRIMCI DAİRE	: TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük- Çankırı | 154 kV İsmetpaşa-Söğütsen EİH Yenileme | 2020-2023 | 26.859.000 | 10.972.000 | 15.000.000 |
| 2 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | 154 kV İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme | - | 27.500.000 | 0 | 10.000.000 |
| 3 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük-Bolu | 154 Kv İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme | - | 360.000 | 0 | 200.000 |
| 4 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | 154 kV Karabük Transformatör Merkezi | - | 25.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 79.719.000 | 10.972.000 | 35.200.000 |

7

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR ADİLLER GÖLETİ VE SULAMASI | 2007-2027 | 3.500.000 | 0 | 1 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2007-2027 | 2.114.022 | 297.548 | 2 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ TEKNİK RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 2.984.443 | 217.122 | 250.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR YAZIBOYU GÖLETİ SULAMASI PROE YAPIMI | 2007-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI - BSİ | 2016-2027 | 438.205.234 | 84.359.603 | 39.999.999 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI - BSİ | 2016-2027 | 500.000.000 | 0 | 1 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK BULDUK REGÜLATÖRÜ SULAMASI | 2015-2027 | 46.546.573 | 0 | 0 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İKMALİ | 2017-2027 | 38.780.155 | 18.956.077 | 5.000.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ SULAMASI | 2022-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 963.702 | 25.209 | 100.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2027 | 70.000.000 | 0 | 1 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ İKMALİ | 2022-2027 | 120.000.000 | 0 | 1 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2022 | 240.750.471 | 32.406.939 | 20.000.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2027 | 123.792.310 | 105.288.441 | 10.000.000 |

8

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI | 2010-2027 | 10.000.000 | 0 | 1.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | S.BOLU | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2027 | 18.000.000 | 2.569.226 | 1.000.000 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | 234. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖLET TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | 2013-2027 | 15.691.000 | 0 | 0 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ HIZAR VE BULAK DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZM. | 2010-2027 | 4.435.775 | 0 | 1.000.000 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 1.458.078 | 0 | 1.000.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | OVACIK | KARABÜK OVACIK DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | YENİCE | KARABÜK YENİCE İNCEDERE SEL KAPANI PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 2010-2027 | 2.106.987 | 0 | 1.000.000 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2010-2027 | 2.989.808 | 235.764 | 118.013 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 3. KISIM | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2010-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 1.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 149.306.149 | 9.356.322 | 20.000.000 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 29 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 3.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 30 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ İLÇESİ OVAŞEYHLER KÖYÜ 1. KISIM | 2021-2027 | 18.888.338 | 0 | 10.000.000 |

9

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARAÜK ESKİPAZAR GÖZLÜ KADILAR MAHALLESİ | 2021-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 32 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR HAMZALAR KÖYÜ GÜNEY DERESİ DEĞİRMENDERE İLE KURU DERE 1 VE2 | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 33 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE MERKEZİ 2. KISIM | 2021-2027 | 8.060.635 | 3.132.575 | 4.928.060 |
| 34 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR KARAHASANLAR KÖYÜ KÖYİÇİ DERESİ İKMALİ | 2021-2027 | 16.020.629 | 0 | 2 |
| 35 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ 2. KISIM | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 36 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇESİ SOFULAR KÖYÜ MERKZ VE DERE MAH. 1. KISIM | 2021-2027 | 40.735.848 | 9.999.992 | 20.000.000 |
| 37 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | EFLANİ | KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇENGELLER KÖYÜ BEYAZITOĞLU MH.YUKARIOLUK DERESİ İKMALİ | 2021-2027 | 11.687.607 | 0 | 5.000.000 |
| 38 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2021-2027 | 16.582.614 | 0 | 10.000.000 |
| 39 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 2.KISIM | 2021-2027 | 200.000.000 | 0 | 1 |
| 40 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ ACIÖZ KÖYÜ YAN DERELERİ 2. KISIM | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 41 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2021-2027 | 60.000.000 | 0 | 1 |
| 42 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ CEMALLER KÖYÜ SOĞANLI ÇAYI | 2021-2027 | 24.994.917 | 11.210.346 | 5.000.000 |
| 43 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ CEVİZLİDERE 2.KISIM | 2021-2027 | 65.000.000 | 0 | 1 |
| 10 YATIRIMCI DAİRE : D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : KARABÜK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| 44 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2021-2027 | 31.734.279 | 0 | 8.000.000 |
| 45 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | KARABÜK MERKEZ ÇERÇİLER MAH.KURUDERE | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 46 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | KARABÜK MERKEZ MAHALLELERİ ESKİPAZAR ÇAYI 2.KISIM | 2021-2027 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 47 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | KARABÜK OVACIK ÇUKUR KÖYÜ ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2021-2027 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 48 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | KARABÜK SAFRANBOLU BOSTANBÜKÜ KÖYÜ 2. KISIM | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 49 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE DEREBAŞI KÖYÜ DEREBAŞI DERESİ 2. KISIM | 2021-2027 | 10.000.000 | 0 | 1 |
| 50 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE IBRICAK KÖYÜ YAĞBASAN DERESİ | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 51 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KRABÜK YENİCE İLÇE MERKEZİ YENİCE ÇAYI REHABİLİTASYONU | 2021-2027 | 20.000.000 | 0 | 1 |
| 52 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE İLÇ. DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ İKMALİ 2. KISIM | 2021-2027 | 24.592.327 | 0 | 15.000.000 |
| 53 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE İLÇESİ İNCEDERE ISLAHI | 2021-2027 | 91.450.144 | 24.999.999 | 9.867.902 |
| 54 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ 2. KISIM | 2021-2027 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 55 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | KARABÜK YENİCE KAYADİBİ GELECEK DERESİ 2. KISIM | 2021-2027 | 25.000.000 | 0 | 1 |
| 56 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | 23. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Eflani Ulugeçit Deresi Taş Temini) | 2022-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 57 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | 24. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük S.bolu Ovacuma Çayı Taş Temini) | 2022-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 58 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | KARABÜK TAŞKIN TESİSLERİ KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ | 2016-2027 | 2.000.000 | 0 | 1 |
| 59 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2016-2027 | 7.500.000 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 3.407.372.045 | 303.055.163 | 187.265.009 |

11

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | MUHTELİF İLÇELER | ORMAN KADASTROSU ve TESCİL PROJESİ | 2023-2023 | 330.000 | 0 | 330.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | MUHTELİF İLÇELER | İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROFESİ | 2023-2023 | 140.000 | 0 | 140.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | EFLANİ | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 2023-2023 | 245.000 | 0 | 245.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | MUHTELİF İLÇELER | ORMAN KORUMA ve YANGINLA MÜCADELE | 2023-2023 | 1.265.000 | 0 | 1.265.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | MUHTELİF İLÇELER | ORMANCILIK ALTYAPISI ve ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 2023-2023 | 37.150.000 | 0 | 37.150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | MUHTELİF İLÇELER | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2023-2023 | 628.000 | 0 | 628.000 |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 39.758.000 | 0 | 39.758.000 |  |  |  |  |  | 51.479.743 |

12

YATIRIMCI DAİRE	: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Ovacık | Taşoğlu Köyü Camii Onarım İşi | 2023-2024 | 5.189.050 | 0 | 5.189.050 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Eskipazar | Musa Dede Türbesi ve Mescidi Restorasyon İşi | 2022-2023 | 3.023.160 | 0 | 3.023.160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Safranbolu | Aşağı Tokatlı Köyü Camii Onarım İşi | 2023-2023 | 4.116.430 | 557.270 | 4.116.430 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Safranbolu | İzzetpaşa Camii Altı Dükkanlar Proje Temin İşi | 2022-2023 | 129.260 | 0 | 38.778 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Eskipazar | Tamışlar Köyü Camii Proje Temin İşi | 2022-2023 | 214.400 | 0 | 155.242 |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 12.672.300 | 557.270 | 12.522.660 |  |  |  |  |  | 51.479.743 |

13

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Spor Salonu | 2018-2025 | 20.000.000 | - | 2.000.000 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | İmam Hatip Lisesi | 2017-2025 | 122.000.000 | 1.400.000 | 12.200.000 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | (Otelc. ve Turz.) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İkmal) | 2014 - 2024 | 90.200.000 | 22.316.525 | 32.000.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | Yenice ÇPAL PanSiyon Binası (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2025 | 30.000.000 | - | 4.000.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Eskipazar Halk Eğitim Merkezi (Yık-Yap) | 2021-2024 | 13.200.000 | - | 2.030.000 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Cemil Meriç MTAL (Çok Amaçlı Atölye) (Yık-Yap) (TOKİ) | 2023-2025 | 20.000.000 | - | 2.030.000 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi (Yık-Yap) | 2023-2025 | 72.000.000 | - | 7.200.000 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cemil Meriç MTAL (Yık-Yap) | 2023-2025 | 36.000.000 | - | 3.600.000 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Özel Eğitim Uygulama Okulu | 2023-2025 | 48.000.000 | - | 4.800.000 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Kalealtı İlkokulu restorasyon (İkmal) | 2018 - 2023 | 1.800.000 | 1.080.872 | 580.376 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah.Anaokulu | 2016 - 2024 | 6.400.000 | - | 650.000 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah. İlk-Ortaoklu | 2016 - 2024 | 27.704.000 | - | 2.800.000 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler İlk/Ortaokulu | 2017 - 2023 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cumayanı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 2017 - 2023 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler Anaokulu | 2018 - 2023 | 6.400.000 | - | 650.000 |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Alibaba İlkokulu (İkmal) | 2018 - 2023 | 9.240.000 | - | 9.240.000 |

14

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ |  | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI |  | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Fevi Çakmak Anadolu Lisesi (Güçlendirme) | 2020 - 2023 |  | 4.500.000 |  | - | 450.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Mısakı Milli İlkokulu (Güçlendirme) | 2020 - 2023 |  | 4.000.000 |  | - | 400.000 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu (A-B-C Bloklar) (Güçlendirme) | 2020 - 2023 |  | 5.500.000 |  | - | 5.500.000 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | Yenice Kalaycılar İlkokulu (Güçlendirme) | 2020 - 2023 |  | 2.300.000 |  | - | 2.300.000 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Ahi Evran MTAL Öğretim Binası ve Atölye (Güçlendirme) | 2020 - 2023 |  | 5.000.000 |  | - | 500.000 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Zati Ağar İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2020 - 2024 |  | 21.408.000 |  | - | 2.200.000 |
| 23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 |  | 8.149.019 |  | - | 850.000 |
| 24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Fevzi Çakmak Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 |  | 7.961.643 |  | - | 850.000 |
| 25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 |  | 10.471.863 |  | - | 1.100.000 |
| 26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Yazıköy İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 |  | 6.563.824 |  | - | 700.000 |
| 27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eflani | Eflani Anaokulu | 2022 - 2024 |  | 6.400.000 |  | - | 650.000 |
| 28 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Esentepe Anaokulu (TOBB) | 2022 - 2024 |  | 9.768.000 |  | - | 5.000.000 |
| 29 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Belen Anaokulu | 2022 - 2024 |  | 7.832.000 |  | - | 850.000 |
| 30 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Bulak Mah. Özel Eğitim Anaokulu (ÖE-AO) | 2022 - 2024 |  | 22.328.000 |  | - | 2.300.000 |
| 31 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cumhuriyet Mah Anaokulu | 2022 - 2024 |  | 7.832.000 |  | - | 850.000 |
| 32 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Belen İlk/Ortaokulu | 2022 - 2024 |  | 21.408.000 |  | - | 2.200.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 697.182.349 |  | 24.797.397 |  | 114.880.376 |

15

YATIRIMCI DAİRE	: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | Karabük Sosyal Bilimler Fakültesinin Ek Hastane Binasına Dönüştürülmesi | 2021-2023 | 35.709.229 | 47.513.607 | 37.417.001 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 35.709.229 | 47.513.607 | 37.417.001 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez ve İlçeler | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2023-2023 | 9.117 | 0 | 9.117 |
| 2 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez ve İlçeler | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme Projesi | 2023-2023 | 352.003 | 0 | 352.003 |
| 3 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez ve İlçeler | Tarım ve Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alım Projesi | 2023-2023 | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 4 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez ve İlçeler | Tarımsal Amaçlı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Projesi | 2023-2023 | 397.493 | 0 | 397.493 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 888.614 | 0 | 888.614 |

16

YATIRIMCI DAİRE	: İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Eskipazar | Arkeolojik Kazı | 2005 | -- | -- | -- |
| 2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Karabük | Kamulaştırma | 2020 | -- | 28.093 | 25.400 |
| 3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Karabük | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020 | -- | -- | 70.000 |
| 4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Safranbolu | Safranbolu Müze Yapımı | 2018 | 352.801 | -- | -- |
| 5 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Karabük | Kültür Merkezi Bakım Onarım İşi | 2020 | 1.149.390 | 1.149.390 | 118.670 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 1.502.191 | 1.177.483 | 214.070 |

YATIRIMCI DAİRE	: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Merkez | Baklabostan T.P | 2023-2023 | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 150.000 | 50.000 | 150.000 |

17

YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

| S. NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | 51 | 1.817.145.123 | 76.241.070 | 201.953.299 |
| 2 | EFLANİ | 5 | 40.220.945 | 0 | 15.895.001 |
| 3 | ESKİPAZAR | 16 | 724.624.181 | 169.784.024 | 65.136.470 |
| 4 | OVACIK | 4 | 46.431.666 | 7.242.616 | 19.189.052 |
| 5 | SAFRANBOLU | 26 | 1.415.307.557 | 111.125.828 | 104.705.589 |
| 6 | YENİCE | 13 | 401.649.345 | 24.999.999 | 43.367.794 |
| 7 | ORTAK PROJELER | 25 | 6.027.469.857 | 2.383.833.697 | 266.331.676 |
| GENEL TOPLAM |  | 140 | 10.472.848.674 | 2.773.227.234 | 716.578.881 |

18

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | 2023-2023 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımı | 2023-2023 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2023-2023 | 18.253.200 | 0 | 18.253.200 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Kampüs Altyapısı | 2023-2025 | 75.750.000 | 0 | 20.000.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2017-2025 | 110.000.000 | 5.000.000 | 22.500.000 |
| 6 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV İsmetpaşa-Karabük OSB EİH Yenileme | - | 27.500.000 | 0 | 10.000.000. |
| 7 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV Karabük Transformatör Merkezi | - | 25.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ GÖLETLERİ PLANLAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI 3.KISIM | 2007-2027 | 2.114.022 | 297.548 | 2 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ TEKNİK RAPORU HAZIRLANMASI | 2007-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ DÜZÇAM GÖLETİ İKMALİ | 2018-2027 | 70.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI | 2010-2027 | 10.000.000 | 0 | 1.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 234. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖLET TESİSLERİ BAKIM ONARIMI | 2013-2027 | 15.691.000 | 0 | 0 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ HIZAR VE BULAK DERELERİ TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZM. | 2010-2027 | 4.435.775 | 0 | 1.000.000 |

19

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN YÖNETİM TEDBİRLERİ PLANLAMA VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 1.458.078 | 0 | 1.000.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ ARAÇ ÇAYI VE KARIT TERSİP BENDİ PROJE YAPIMI | 2010-2027 | 2.989.808 | 235.764 | 118.013 |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ TAŞKIN TESİSLERİ KATİ PROJE YAPIMI 3. KISIM | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YUKARI HAVZA ISLAHI PROJE YAPIMI | 2010-2027 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 1.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 149.306.149 | 9.356.322 | 20.000.000 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 2.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ARAÇ ÇAYI ISLAHI 3.KISIM - BSİ | 2021-2027 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 1.KISIM | 2021-2027 | 16.582.614 | 0 | 10.000.000 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ MERKEZ SOĞANLI ÇAYI ISLAHI 2.KISIM | 2021-2027 | 200.000.000 | 0 | 1 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ACIÖZ KÖYÜ YAN DERELERİ 2. KISIM | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ARCAK KÖYÜ BOLKUŞ KÖYÜ KURU DERE ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2021-2027 | 60.000.000 | 0 | 1 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CEMALLER KÖYÜ SOĞANLI ÇAYI | 2021-2027 | 24.994.917 | 11.210.346 | 5.000.000 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CEVİZLİDERE 2.KISIM | 2021-2027 | 65.000.000 | 0 | 1 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ CUMAYANI KÖYÜ KIZIL DERE İKMALİ | 2021-2027 | 31.734.279 | 0 | 8.000.000 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ ÇERÇİLER MAH.KURUDERE | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |

20

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO |  | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ MAHALLELERİ ESKİPAZAR ÇAYI 2.KISIM | 2021-2027 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 30 |  | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK TAŞKIN TESİSLERİ KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ | 2016-2027 | 2.000.000 | 0 | 1 |
| 31 |  | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 234. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | 2016-2027 | 7.500.000 | 0 | 1 |
| 32 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Lisesi | 2017-2025 | 122.000.000 | 1.400.000 | 12.200.000 |
| 33 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi (Yık-Yap) | 2023-2025 | 72.000.000 | - | 7.200.000 |
| 34 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cemil Meriç MTAL (Yık-Yap) | 2023-2025 | 36.000.000 | - | 3.600.000 |
| 35 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Özel Eğitim Uygulama Okulu | 2023-2025 | 48.000.000 | - | 4.800.000 |
| 36 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Beşbinevler İlk/Ortaokulu | 2017 - 2023 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 37 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cumayanı Köyü İmam Hatip Ortaokulu | 2017 - 2023 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 38 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler Anaokulu | 2018 - 2023 | 6.400.000 | - | 650.000 |
| 39 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Fevi Çakmak Anadolu Lisesi (Güçlendirme) | 2020 - 2023 | 4.500.000 | - | 450.000 |
| 40 |  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu (A-B-C Bloklar) (Güçlendirme) | 2020 - 2023 | 5.500.000 | - | 5.500.000 |
| 41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 | 8.149.019 | - | 850.000 |
| İLÇESİ: | MERKEZ |  |  |  |  |  |  | 21 |
| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ |  | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| 42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Fevzi Çakmak Ortaokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 | 7.961.643 | - | 850.000 |
| 43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Belen Anaokulu | 2022 - 2024 | 7.832.000 | - | 850.000 |
| 44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Bulak Mah. Özel Eğitim Anaokulu (ÖE-AO) | 2022 - 2024 | 22.328.000 | - | 2.300.000 |
| 45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Cumhuriyet Mah Anaokulu | 2022 - 2024 | 7.832.000 | - | 850.000 |
| 46 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | Eğitim | Belen İlk/Ortaokulu | 2022 - 2024 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 47 | İl Sağlık Müdürlüğü |  | Sağlık | Karabük Sosyal Bilimler Fakültesinin Ek Hastane Binasına Dönüştürülmesi | 2021-2023 | 35.709.229 | 47.513.607 | 37.417.002 |
| 48 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge |  | Orman | Baklabostan T.P | 2023-2023 | 150.000 | 50.000 | 150.000 |
| 49 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  | Kültür-Turizm | Kamulaştırma | 2020 | - | 28.093 | 25.400 |
| 50 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  | Kültür-Turizm | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2020 | - | - | 70.000 |
| 51 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  | Kültür-Turizm | Kültür Merkezi Bakım Onarım İşi | 2020 | 1.149.390 | 1.149.390 | 118.670 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 1.817.145.123 | 76.241.070 | 201.953.299 |

22

İLÇESİ		: EFLANİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK EFLANİ İLÇESİ OVAŞEYHLER KÖYÜ 1. KISIM | 2021-2027 | 18.888.338 | 0 | 10.000.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇENGELLER KÖYÜ BEYAZITOĞLU MH.YUKARIOLUK DERESİ İKMALİ | 2021-2027 | 11.687.607 | 0 | 5.000.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük Eflani Ulugeçit Deresi Taş Temini) | 2022-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | FİDAN ÜRETİM PROJESİ | 2023-2023 | 245.000 | 0 | 245.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | EFLANİ ANAOKULU | 2022 - 2024 | 6.400.000 | - | 650.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 40.220.945 | 0 | 15.895.001 |

İLÇESİ		: ESKİPAZAR                                                                                                                                                                                                        23

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR ADİLLER GÖLETİ VE SULAMASI | 2007-2027 | 3.500.000 | 0 | 1 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR YAZIBOYU GÖLETİ SULAMASI PROE YAPIMI | 2007-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK BULDUK REGÜLATÖRÜ SULAMASI | 2015-2027 | 46.546.573 | 0 | 0 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK MERKEZ HANKÖY REGÜLATÖRÜ VE SULAMASI İKMALİ | 2017-2027 | 38.780.155 | 18.956.077 | 5.000.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR OVA GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2022 | 240.750.471 | 32.406.939 | 20.000.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK HASLI GÖLETİ VE SULAMASI | 2017-2027 | 123.792.310 | 105.288.441 | 10.000.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARAÜK ESKİPAZAR GÖZLÜ KADILAR MAHALLESİ | 2021-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR HAMZALAR KÖYÜ GÜNEY DERESİ DEĞİRMENDERE İLE KURU DERE 1 VE2 | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE MERKEZİ 2. KISIM | 2021-2027 | 8.060.635 | 3.132.575 | 4.928.060 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR KARAHASANLAR KÖYÜ KÖYİÇİ DERESİ İKMALİ | 2021-2027 | 16.020.629 | 0 | 2 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR KÖYCEĞİZ KÖYÜ 2. KISIM | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK ESKİPAZAR İLÇESİ SOFULAR KÖYÜ MERKZ VE DERE MAH. 1. KISIM | 2021-2027 | 40.735.848 | 9.999.992 | 20.000.000 |
| 13 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Musa Dede Türbesi ve Mescidi Restorasyon İşi | 2022-2023 | 3.023.160 | 0 | 3.023.160 |
| 14 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Tamışlar Köyü Camii Proje Temin İşi | 2022-2023 | 214.400 | 0 | 155.243 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar Halk Eğitim Merkezi (Yık-Yap) | 2021-2024 | 13.200.000 | - | 2.030.000 |
| 16 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Arkeolojik Kazı | 2005 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 724.624.181 | 169.784.024 | 65.136.470 |

24

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Derslik ve Merkezi Birimler | 2021-2023 | 21.242.616 | 72.42.616 | 14.000.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK OVACIK DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK OVACIK ÇUKUR KÖYÜ ÜST HAVZA TEDBİRLERİ | 2021-2027 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Taşoğlu Köyü Camii Onarım İşi | 2023-2024 | 5.189.050 | 0 | 5.189.050 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 46.431.666 | 7.242.616 | 19.189.052 |

25

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 2.984.443 | 217.122 | 250.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI - BSİ | 2016-2027 | 438.205.234 | 84.359.603 | 39.999.999 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | ALDEĞİRMEN BARAJI SULAMASI - BSİ | 2016-2027 | 500.000.000 | 0 | 1 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ SULAMASI | 2022-2027 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ACISU GÖLETİ PROJE YAPIMI | 2007-2027 | 963.702 | 25.209 | 100.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU OVACUMA GÖLETİ İKMALİ | 2022-2027 | 120.000.000 | 0 | 1 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU ALDEĞİRMEN BARAJI | 2013-2027 | 18.000.000 | 2.569.226 | 1.000.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU DEPOLAMA TESİSLERİ PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 2010-2027 | 5.000.000 | 0 | 1 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK SAFRANBOLU BOSTANBÜKÜ KÖYÜ 2. KISIM | 2021-2027 | 50.000.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 24. BÖLGE İDARE İMKANLARI. YAPILACAK İŞLER (Karabük S.bolu Ovacuma Çayı Taş Temini) | 2022-2027 | 3.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | Aşağı Tokatlı Köyü Camii Onarım İşi | 2023-2023 | 4.116.430 | 557.270 | 4.116.430 |
| 12 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Turizm | İzzetpaşa Camii Altı Dükkanlar Proje Temin İşi | 2022-2023 | 129.260 | 0 | 38.778 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Spor Salonu | 2018-2025 | 20.000.000 | - | 2.000.000 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | (Otelc. ve Turz.) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İkmal) | 2014 - 2024 | 90.200.000 | 22.316.525 | 32.000.000 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cemil Meriç MTAL (Çok Amaçlı Atölye) (Yık-Yap) (TOKİ) | 2023-2025 | 20.000.000 | - | 2.030.000 |

26

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kalealtı İlkokulu restorasyon (İkmal) | 2018 - 2023 | 1.800.000 | 1.080.872 | 580.376 |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah.Anaokulu | 2016 - 2024 | 6.400.000 | - | 650.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah. İlk-Ortaoklu | 2016 - 2024 | 27.704.000 | - | 2.800.000 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Alibaba İlkokulu (İkmal) | 2018 - 2023 | 9.240.000 | - | 9.240.000 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Mısakı Milli İlkokulu (Güçlendirme) | 2020 - 2023 | 4.000.000 | - | 400.000 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ahi Evran MTAL Öğretim Binası ve Atölye (Güçlendirme) | 2020 - 2023 | 5.000.000 | - | 500.000 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Zati Ağar İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2020 - 2024 | 21.408.000 | - | 2.200.000 |
| 23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 | 10.471.863 | - | 1.100.000 |
| 24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yazıköy İlkokulu (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021 - 2023 | 6.563.824 | - | 700.000 |
| 25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Esentepe Anaokulu (TOBB) | 2022 - 2024 | 9.768.000 | - | 5.000.000 |
| 26 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Safranbolu Müze Yapımı | 2018 | 352.801 | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 1.415.307.557 | 111.125.828 | 104.705.589 |

27

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 327+350-500 Arasında Taş Duvar Yapılması ile Km 358+000-210 Arasında Betonarme İstinat Duvarı Yapılması | 2022-2023 | 4.999.887 | 0 | 4.999.887 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 341+500-860 Arasında Şev Stabilizesinin Sağlanması İçin Taş Duvar Yapılması | 2023-2023 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 304+065-304+300 (16 Nolu Tünel Çıkışı) Arasında Halka Panel İle Şev Koruma Yapılması | 2023-2023 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İNCEDERE SEL KAPANI PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | 2010-2027 | 2.106.987 | 0 | 1.000.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE DEREBAŞI KÖYÜ DEREBAŞI DERESİ 2. KISIM | 2021-2027 | 10.000.000 | 0 | 1 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE IBRICAK KÖYÜ YAĞBASAN DERESİ | 2021-2027 | 95.000.000 | 0 | 1 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KRABÜK YENİCE İLÇE MERKEZİ YENİCE ÇAYI REHABİLİTASYONU | 2021-2027 | 20.000.000 | 0 | 1 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İLÇ. DEĞİRMENYANI KÖYÜ BOSTANCILAR KADIOĞLU DERESİ İKMALİ 2. KISIM | 2021-2027 | 24.592.327 | 0 | 15.000.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE İLÇESİ İNCEDERE ISLAHI | 2021-2027 | 91.450.144 | 24.999.999 | 9.867.902 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE YORTAN BELDESİ OVA MAH. KIZDEĞİRMENİ VE DEREBAŞI MH. ÜST HAVZA TEDBİRLERİ 2. KISIM | 2021-2027 | 90.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | KARABÜK YENİCE KAYADİBİ GELECEK DERESİ 2. KISIM | 2021-2027 | 25.000.000 | 0 | 1 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice ÇPAL PanSiyon Binası (Yık-Yap) (TOKİ) | 2021-2025 | 30.000.000 | - | 4.000.000 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice Kalaycılar İlkokulu (Güçlendirme) | 2020 - 2023 | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 401.649.345 | 24.999.999 | 43.367.794 |

28

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2026 | 885.908.971 | 684.460.795 | 3.235.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2026 | 1.070.515.354 | 695.727.252 | 30.000.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın- Safranbolu | 2013-2026 | 327.452.400 | 27.394.778 | 0 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu- Karabük | 2011-2026 | 2.433.835.170 | 881.639.730 | 48.397.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2025 | 226.335.384 | 16.930.533 | 0 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2026 | 18.053.282 | 4.991.617 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı) Ayr. | 2011-2026 | 283.846.558 | 56.092.381 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Ovacık (Karabük-Eskipazar) Ayr. | 2022-2026 | 26.293.328 | 1.320 | 100.000.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Gerede-Çerkeş yolu | 2022-2026 | 644.160.000 | 1.320 | 0 |
| 10 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük-Pirinçlik İstasyonları Arasında 14 Nolu Tünele Betonarme Perde Duvar Yapım ve Km 298+630 ile 298+680 Arasında Şev ve Palye Tanzimi ile Drenaj Kanalı Yapım İşi ve Km 297+500-298+588 Arasında 824 m Taş Duvar Yapılması ve Km 412+770-412+800 Arasında İstinat Duvarı Yapılması İşi | 2022-2023 | 10.015.282 | 4113294 | 3.500.000 |
| 11 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | H.Paşa-Ankara Hattı Esenkent Sincan İstasyonları Arası Km 535+218-535+520'De Çelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması Ve Irmak Zonguldak Hattı Km 307+200-312+220 Arasında 5000 Kj Ve 1000 Kj Kaya Bariyeri İle Çelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması | 2023-2023 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 12 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Hemzemin Geçitlerde Yağmur Sularının Drenajı İçin Prefabrik Beton Kanal Yapılması | 2023-2023 | 4.998.062 | 0 | 4.998.062 |
| 13 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Hat Kenarı Sabit Yağlama Sistemi Kurulması İşi | 2021-2023 | 4.200.000 | 1508677 | 2.600.000 |
| 14 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak Zonguldak Hattı Km 310+120-316+950 Arasında Çelik Ağ Ve Halka Panel İle Şev Koruma, Kaya Kırımı, Kaya Patlatma Ve Yüzey Temizliği Yapılması | 2023-2023 | 20.235.452 | 0 | 4.000.000 |
| 15 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 kV İsmetpaşa-Söğütsen EİH Yenileme | 2020-2023 | 26.859.000 | 10972000 | 15.000.000 |

29

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | 154 Kv İsmetpaşa-Gerkonsan EİH Yenileme | - | 360.000 | 0 | 200.000 |
| 17 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | ORMAN KADASTROSU ve TESCİL PROJESİ | 2023-2023 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | İDARE BİNALARININ İŞLETİLMESİ PROFESİ | 2023-2023 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 19 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | ORMAN KORUMA ve YANGINLA MÜCADELE | 2023-2023 | 1.265.000 | 0 | 1.265.000 |
| 20 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | ORMANCILIK ALTYAPISI ve ÜRETİM MAKİNASI ALIMI PROJESİ | 2023-2023 | 37.150.000 | 0 | 37.150.000 |
| 21 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Tarım/Orman | ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ | 2023-2023 | 628.000 | 0 | 628.000 |
| 22 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2023-2023 | 9.117,00 | 0 | 9.117,00 |
| 23 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme Projesi | 2023-2023 | 352.003,78 | 0 | 352.003,78 |
| 24 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarım ve Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alım Projesi | 2023-2023 | 130.000,00 | 0 | 130.000,00 |
| 25 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarımsal Amaçlı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Projesi | 2023-2023 | 397.493,49 | 0 | 397.493,49 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 6.027.469.857 | 2.383.833.697 | 256.331.676 |

30

MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU

| S. NO | MAHALLİ İDARENİN ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | 4 | 135.302.598 | 115.217.371 | 208.991.573 |
| 2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | 2 | 7.206.153 | 413.211 | 7.776.405 |
| 3 | Eskipazar Belediye Başkanlığı | 1 | 10.000.000 | - | - |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 14 | - | - | 7.196.947 |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 6 | - | - | 7.700.000 |
| 6 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 5 | - | - | 5.817.827 |
| 7 | Ovacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 7 | - | - | 5.124.100 |
| 8 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 | - | - | 9.145.311 |
| 9 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 11 | - | - | 5.610.848 |
| GENEL TOPLAM |  | 60 | 152.508.751 | 115.630.583 | 257.363.011 |

31

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | BİLİM VE İNOVASYON MERKEZİ | 25.06.2021 07.10.2022 | 19.715.646,05 | 18.407.856,28 | 43.495.786,53 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | TRETUVAR YAPILMASI | 08.12.2021 31.01.2023 | 5.331.966,99 | 3.285.926,09 | 43.495.786,53 |
| 3 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | KARABÜK-SAFRANBOLU KARAYOLU EMNİYET KAVŞAĞI MEVKİİNDE KARAYOLU ALT-GEÇİTİ VE KAVŞAK DÜZENLENMESİ İŞİ | 10.06.2022 26.12.2022 | 86.280.372,85 | 77.029.152,32 | 61.000.000,00 |
| 4 | Karabük Belediye Başkanlığı | DKH | ÇAMLIK KENT ORMAN PARKI YAPIM İŞİ | 08.08.2022 30.12.2022 | 23.974.612,38 | 16.494.437,05 | 61.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 135.302.598,27 | 115.217.371,74 | 208.991.573,06 |

32

YATIRIMCI DAİRE	: SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | DKH | Safranbolu Tarihi Çarşı Han Arkası Sokakta Bulunan 9 Adet Korunması Gerekli Yapının Cephe Restorasyonu ve Han Arkası Sokak Meydan Düzenlemesi Yapım İşi | 02.01.2023-25.06.2023 | 6.656.140,40 | 413.211,68 | 6.481.447,76 |
| 2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | DKH | 15 Temmuz Mahallesi Basketbol Sahası Yapım İşi | İhalesi 30.05.2023 tarihinde yapılmıştır | 550.012,86 | 0 | 1.294.957,89 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 7.206.153,26 | 413.211,68 | 7.776.405,65 |

YATIRIMCI DAİRE	: ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar Belediye Başkanlığı | DKH | YÖRESEL ÜRÜN PAZARI | İHALE AŞAMASINDA | YAKLAŞIK MALİYET 10.000.000 TL | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

33

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 2,5 Km BSK | Tandır-Mehterler Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 2.250.000 |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 3,3Km Rotmiks yama | Tandır-Mehterler Grup Yolu Devamı | 2023-2023 | - | - | 2.000.000 |
| 3 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 5.900 m² Parke | Bürnük Köyü Köy İçi | 2023-2023 | - | - | 405.000 |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 5.900m² Parke | Arıcak Köyü Köy İçi | 2023-2023 | - | - | 560.000 |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 5.900 m² Parke | Acıöz Köyü Köy İçi | 2023-2023 | - | - | 230.000 |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 380m³ Taş Duvar | Yeşilköy Köyü Köy İçi | 2023-2023 | - | - | 305.000 |
| 7 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 380m³ Taş Duvar | Bürnük Köyü Köy İçi | 2023-2023 | - | - | 225.000 |
| 8 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Kaptaj-Drenaj Yapımı | Acıöz Köyü | 2023-2023 | - | - | 40.000 |
| 9 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Kaptaj-İsale Hattı Yapımı | Düzçam Köyü | 2023-2023 | - | - | 110.000 |
| 10 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 30 m³ Betonarme Depo Yapımı | Kadıköy | 2023-2023 | - | - | 250.000 |
| 11 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 10 m³ Betonarme Depo Yapımı | Üçbaş Köyü | 2023-2023 | - | - | 110.000 |
| 12 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | 10 m³ Betonarme Depo Yapımı | Demirciler Köyü | 2023-2023 | - | - | 110.000 |
| 13 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Bakım Onarım | Cemal Ovası Sulama Tesisi 1.Kısım Onarım İnş. | 2023-2023 | - | - | 601.947 |
| 14 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu Depo Bakım Onarımı | Muhtelif Köyler | 2022-2023 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 7.196.947 |

34

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 3 km BSK | İlç.Mrz.İlt.Akören-Pınarözü-Çukurgelik Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 2.700.000 |
| 2 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 3 km BSK | İlçe Mrk.İlt.Gelicek-Demirli Ovacık Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 2.700.000 |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Şebeke Yapımı | Bakırcılar Köyü İçme Suyu Tesisis Yapım İşi | 2023-2023 | - | - | 1.000.000 |
| 4 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Şebeke Yapımı | Çamyurt Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi | 2023-2023 | - | - | 650.000 |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Şebeke Yapımı | Karlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım işi | 2023-2023 | - | - | 250.000 |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Depo Tamiri | Muhtelif Köyler İçme Suyu Depo Tamir ve Bakımları | 2023-2023 | - | - | 400.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | - |  | 7.700.000 |

35

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2,5 Km BSK | Adiller Grup Yolu-Ova Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 2.000.000 |
| 2 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2,5 Km Rotmiks Yama | Rotmiks( Boncuklar,Çaylı,Doğlacık,Yeşiller,Tamuşlar,Ozan Köyleri) | 2023-2023 | - | - | 2.000.000 |
| 3 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 30’ ar m³ Depo Yapım İşi | Söbüçimen Doğucular Mah,Aslanlar,Adiller Bölme Mahallesi,İnceboğaz Köyleri Depo Yapım İşi | 2023-2023 | - | - | 1.417.827 |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Depo Bakım Onarımı | Muhtelif Köyler Depo Bakım Onarımı | 2023-2023 | - | - | 400.000 |
| 5 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Muhtelif Köyler | Depo ve Drenaj Yapımı | 2022-2023 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 5.817.827 |

36

YATIRMCI DAİRE	: OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1,1 Km BSK | Gümelik-Ahmetler Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 990.000 |
| 2 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1,1 Km BSK | Dökecek-Yürekören Grup Yolu | 2023-2023 | - | - | 990.000 |
| 3 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2,6 Km Rotmiks Yama | Muhtelif Köylere Rotmix / Yama İşleri | 2023-2023 | - | - | 1.950.000 |
| 4 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1500 m² Parke | Yürekören Köyü Parke Yapımı | 2023-2023 | - | - | 450.000 |
| 5 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 30 m³ Betonarme Depo Yapım | Gökçedüz Köyü | 2023-2023 | - | - | 444.100 |
| 6 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Bakım / Onarım | Muhtelif Köylere Depo Bakım | 2023-2023 | - | - | 300.000 |
| 7 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu Depo Bakım Onarımı | Muhtelif Köyler | 2022-2023 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 5.124.100 |

37

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1,5 Km BSK | Hacılarobası-Çavuşlar Köy Yolu | 2023-2023 | - | - | 1.350.000 |
| 2 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 1,25 Km BSK | Çerçen Köyü Yolu | 2023-2023 | - | - | 1.125.000 |
| 3 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 0,50 Km BSK | Bostanbükü Köyü Yolu | 2023-2023 | - | - | 450.000 |
| 4 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 0,50 Km BSK | Tayyip Köyü | 2023-2023 | - | - | 450.000 |
| 5 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 0,75 Km BSK | Gökpınar Köyü Yolu | 2023-2023 | - | - | 675.000 |
| 6 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 7 Km Rotmiks Yama | Aşağıçiftlik, Konarı, Yörük, Sakaralan, Yk. Değirmencik, Karıt, Harmancık, Ağaçkese, Örencik, Tokatlı, Sine-Müstekler, Ovacuma, Kuzyakahacılar,Kadıbükü, Yolbaşı, Nebioğlu | 2023-2023 | - | - | 3.950.311 |
| 7 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Terfi Hattı Tadilatı (78 m) | Aşağıçiftlik Köyü | 2023-2023 | - | - | 52.000 |
| 8 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 30 m3 Depo Yapımı | Yukarıdana Köyü | 2023-2023 | - | - | 290.000 |
| 9 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Şebeke Hattı Yenilenmesi ve Kollektör sistemi yapımı | Ocaköseler Köyü | 2023-2023 | - | - | 403.000 |
| 10 | Safranbolu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Mevcut İçme suyu depolarına seramik ve tadilatı yapımı | Depo Tadilatları | 2023-2023 | - | - | 400.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 9.145.311 |

38

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2023 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2,2 Km BSK | Kuzdağ Köyü Yolu | 2023-2023 | - | - | 450.000 |
| 2 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 2,4 Km Rotmiks Yama | Muhtelif Köyler | 2023-2023 | - | - | 3.516.000 |
| 3 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kaptaj, Drenaj ve Kolkektör Sistemi Yapımı | Yirmibeşoğlu Köyü İçme Suyu | 2023-2023 | - | - | 109.272 |
| 4 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 50 m3 İçme Suyu Deposu | Kayaarkası Köyü Depo Yapımı | 2023-2023 | - | - | 400.000 |
| 5 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 M3 İçme Suyu Deposu | Abdullahoğlu Köyü Depo Yapımı | 2023-2023 | - | - | 110.000 |
| 6 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 50 M3 İçme Suyu Deposu | Yeşilköy Köyü Depo Yapımı | 2023-2023 | - | - | 400.000 |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 10 M3 İçme Suyu Deposu Bakımı | Satuk Köyü Depo Yapımı | 2023-2023 | - | - | 110.000 |
| 8 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Depo Bakım Onarım(50m3 ve 100 m3) | Ibrıcak Köyü Depo Yapımı | 2023-2023 | - | - | 373.158 |
| 9 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Depo Bakım Onarımı (Ana Depo) | Yeniköy Köyü Depo Onarımı | 2023-2023 | - | - | 125.149 |
| 10 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Drenaj Yapımı | Hisar Köyü İçme Suyu | 2023-2023 | - | - | 17.269 |
| 11 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yamaç Köyü | Kaptaş ve Drenaj Yapımı | 2022-2023 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | - | - | 5.610.848 |