T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2017 YILI KARABÜK İL YATIRIM PROGRAMI (01 OCAK – 31 ARALIK 2017)

İÇİNDEKİLER

2017 YILI KARABÜK İLİ YATIRIM PROGRAMI

1. 2017 YATIRIM GENELGESİ	4

2. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI……………..........10

3. YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI	11

4. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	13

5. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14

6. KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	15

7. T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	16

8.İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ…………… ……………….17

9. TEİAŞ 22. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ	18

10. D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19

11. ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	23

12. MTA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ…………………...28

13. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	29

14. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	30

15. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	31

16. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	32

17. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ	33

18. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	34

19. ORMAN VE SU İLERİ BAKANLIĞI KARABÜK ŞUBE MÜD.	35

20. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ	36

21.YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YUTLAR KUR. İL MÜDÜRLÜĞÜ…37

22.ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ…………..…………38

23.ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ……………..………39

24. YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILI	40

25. MERKEZ İLÇE	41

26. EFLANİ İLÇESİ	46

27. ESKİPAZAR İLÇESİ	47

28. OVACIK İLÇESİ	49

29. SAFRANBOLU İLÇESİ	51

30. YENİCE İLÇESİ	55

31. ORTAK PROJELER	57

32. MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU	59

33. İL ÖZEL İDARESİ	60

34. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	64

35. EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	65

36. SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	66

37.YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI……………………………..……..67

38. MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	68

39. EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	70

40. ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	71

41. OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	72

42. SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	73

43. YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	74

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sayı  	: 28933499-010.06.01								19/01/2017

Konu 	:2017 Yılı Yatırım Programı

GENELGE

2017/1

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Ekim 2016 gün ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan “2017 Yılı Yatırım Programı” ise 14 Ocak 2017 tarihli ve 29948 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2017 Yılı Karabük İli Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak hareket edilecektir.

- UYGULAMA

Genel İlkeler

1- 2017 Yılı Programında yer alan öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, sektör programlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi, yatırımcı kuruluşlar tarafından hazırlanacak çalışma programına göre yürütülecektir.

2- Programın uygulanmasında yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörler arası dengelerin bozulmaması temel ilkedir.

3- Kuruluşların 2017 Yılı Yatırım Programa dahil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden 2017 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanacaktır. Kuruluşların ek ödenek taleplerini bütçe imkânlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandırmaları esastır.

4- Kuruluşlarca 2017 Yılı Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılmayacak ve yatırım projeleri, finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı, vb. dahil) yatırım programıyla ilişkilendirilecektir. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmayacaktır. Proje ödenekleri arasında 2017 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslar dışında aktarma yapılmayacaktır.

5- Yatırımcı kuruluşlar 2017 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Orta Vadeli Program (2017-2019) ve 2017 Yılı Programının önceliklerini esas alacaktır.

6- Uygulama aşamasında tüm kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve işbirliği yapılmasına, tasarruf tedbirlerine riayet edilmesine, yatırım faaliyetlerinde ve ihale çalışmalarında etkin takip yapılarak zaman ve kaynak kaybına meydan verilmemesine azami gayret gösterilecektir.

1/6

Yıl İçinde Programa Proje Alınması, Proje Çıkartılması ve Proje Revizyon Talepleri

1- Yatırım programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 100 milyon TL’ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon TL’ye kadar harcama ile yılı içinde tamamlanacak olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon TL’nin üzerindekiler ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanmaktadır.

2- Yatırım programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon TL’ye kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 100 milyon TL’nin üzerinde olanlar ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından sonuçlandırılmaktadır.

3- Kuruluşlar proje revizyon taleplerini, 15 Aralık 2016 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına göndereceklerdir.

Proje Parametrelerinde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin detay programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile toplu ve toplulaştırılmış proje tanımı dışında kalan diğer projelerin proje parametrelerinde (yer, ad, karakteristik, süre, maliyet, ödenek) yıl içinde yapılacak değişikliklerde 19 Ekim 2016 gün ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesi hükümlerine göre hareket edilecektir.

Mahalli İdare Yatırımları

1- Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır.

2- Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro politikalar, sektör programları, bölge planları ve yatırım öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslara göre Yatırım Programına alınacaktır.

3- Dış finansman kullanımı olan projelerden İlbank A.Ş. Yatırım Programında yer almak üzere teklif edilenlere öncelik verilecektir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

4- Köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresi ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine tahsis edilen ödeneğin kullanımına ve ihtiyaç duyulacak revizyonlara ilişkin esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla KÖYDES ödeneklerinde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine tabi değildir.

5- KÖYDES Projesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen aylık izleme bilgileri her ayın 15’inde Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına düzenli olarak gönderilmektedir. Bu itibarla, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları gösteren aylık izleme raporlarını, İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere KÖYDES bürosu tarafından belirlenen süre içerisinde her hangi bir aksaklığa meydan vermeden İl Özel İdaresine (KÖYDES Bürosu) göndereceklerdir.

2/6

Yıllık Yatırım Programı Teklifleri

1- Gelecek yılın yatırım teklifleri Temmuz ayında yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında değerlendirilecek olup, kuruluşlar tarafından yatırım teklifleri gerekçeli raporu ile birlikte toplantıdan 10 gün önce Valiliğimize gönderilecek ve İl Koordinasyon İzleme Sistemi’ne girilecektir. İl Yatırım Tekliflerinde, Valilik görüşünün sisteme aktarılması İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

2- Kamu Kuruluşları, 2017-2019 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, bölge planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almanın yanı sıra İlimizde gerçekleştirilecek yatırımlar için Valiliğimizin İKİS’e aktarılan görüşünü de dikkate alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım programlarını hazırlayacaklar ve Temmuz 2017 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına ve bilgi için Valiliğimize göndereceklerdir. Bu programların ilk yılı kuruluşların yıllık yatırım programı teklifini teşkil edecektir. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esastır.

3- Kuruluşlar tüm sektörlerde maliyeti 10 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde yatırım programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlayacakları fizibilite raporu ile birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat edeceklerdir. Fizibilite raporları Kalkınma Bakanlığınca incelemenin yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilecek ve fizibilite etütleri gönderildiği yıl itibariyle güncel bilgileri içerecektir. Güncelliğini yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere Kalkınma Bakanlığınca kuruluşa geri gönderilmektedir.

4- 2016 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından 2017 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, ulusal katkı payı karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

Yıllık Çalışma ve İş Programları

1- “Yıllık İl Yatırım Programı”nı hazırlamak amacıyla bölge ve İl düzeyindeki yatırımcı Kuruluşlar ile İl Özel İdaresi ve Belediyeler yatırım programlarının kesinleşmesini müteakip hazırlayacakları “Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programlarını” (Ek-2) de gönderilen forma eksiksiz şekilde işleyerek en geç Nisan ayının sonuna kadar Valiliğimize göndereceklerdir.

2- Yatırım Programında benzer nitelikli alt projelerden oluşan ve toplu ödenek tahsis edildiği için ayrıca tadat edilmeyen ve yeri muhtelif olarak gösterilen toplulaştırılmış projelerin alt proje kalemlerinden olan Karabük’e ait projeler de kesinleştikten sonra,  Çalışma ve İş Programlarında ayrıntılı olarak gösterilecektir.

3- Yatırımcı kuruluşlar ile İl Özel İdareleri ve belediyeler, programlarında meydana gelecek her türlü değişikliği kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde Valiliğimize bildireceklerdir.

B- KOORDİNASYON

1- Özellikle kentsel altyapıya ilişkin projelerin uygulanmasında, mutlaka ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak ve kaynakların israf edilmesine meydan verilmeyecektir.

2- İldeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon Valiliğimizce sağlanacaktır.

3- Bu koordinasyon Kalkınma Bakanlığı tarafından, elektronik ortamda oluşturulan İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminden (İKİS) yararlanılarak gerçekleştirilecektir. İKİS veri girişleri, doğrudan konuyla ilgili il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek ve veri girişlerinde il geneli koordinasyon İl Planlanma ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

3/6

4- Yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasının takibi amacıyla oluşturulan İKİS, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından koordinasyon toplantı tarihinden 45 gün önce veri girişine açılmakta ve toplantı tarihinden 10 gün önce veri girişine kapanmaktadır. Dolayısıyla aşağıda gösterilen toplantı tarihlerinden 45 gün önce kuruluşlar İKİS’e veri girişine başlayabilecektir. Sektörel envanter ve izleme bilgileri ile proje ve gerçekleşme bilgilerinin ve yatırım tekliflerinin İKİS’e zamanında girilmemesinden kuruluşların birinci derecede amirleri sorumludur.

5- Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama, programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanacaktır.

6- 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, İlimizde gerçekleştirilen yatırımların bölge planına uyumu ve bölgesel bütünlüğün sağlanması için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından gerekli teknik destek sağlanacak ve Ajans tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu doğrultuda İlimize ilişkin yatırım teklifleri, hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak Ajansın yönetim kurulunda görüşüldükten sonra merkeze gönderilecektir.

7- Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği artırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi kamu idareleri, projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir.

8- İlimizdeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İlimiz Koordinasyon Kurulu Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez toplanacaktır. 2017 Yılı Karabük İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

I. Toplantı	: 25 Ocak 2017 Çarşamba	   II. Toplantı      : 19 Nisan 2017 Çarşamba

III. Toplantı	: 26 Temmuz 2017 Çarşamba   IV. Toplantı    : 18 Ekim 2017 Çarşamba

9- Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler ilgili kuruluşlarca İl Koordinasyon Kurulu toplantılarından en az 10 gün önce sisteme girilmiş olacaktır. Kuruluşlar İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Çalışma Yönergesinde belirtilen Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu, Yatırım Projeleri İzleme Raporu ve Yatırım Listesini de Valiliğimize göndereceklerdir.

10- Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini; Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşünün oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenmektedir.

11- Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, ilimizdeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilecektir. Söz konusu valilik görüşleri İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce İKİS’e aktarılacaktır.

4/6

12- İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı il ve bölge kuruluşlarının en üst düzeyde amirleri bizzat ve hazırlıklı olarak katılacaklardır. Zorunlu nedenlerle katılamayanlar ise, mazeretlerini ve yerlerine katılacak yetkilileri yazılı olarak Valiliğimize toplantı öncesinden bildireceklerdir.

13- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) temsilcisi il koordinasyon kurulu toplantılarına katılacak ve yatırımların bölge planı ile bölgesel eylem planındaki hedef, stratejiler ve eylemler açısından öncelik durumu hakkında görüşlerini bildirecektir.

14- Programda yer alan yatırımların yürütülmesinden kuruluşların birinci derecedeki amirleri sorumludur. Kuruluş yetkilileri yatırımları yerinde izleme amacıyla yatırım mahalline gittiklerinde mutlaka İlçe Kaymakamına uğrayacaklar ve bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

15- Kaymakamlar İl İdaresi Kanununun 36. maddesi gereğince köy devir teftişlerinde saptadıkları ekonomik nitelikli ihtiyaç, sorun ve darboğazları (yatırım niteliğinde olanlar) EK-3’de yer alan tabloya işleyerek koordinasyon kurulu toplantılarından önce Valiliğimize göndereceklerdir. Bu nitelikte sorunlardan koordinasyon kurulunda görüşülmesi uygun görülenler hakkında ilgili kuruluşlar tarafından kanun ve imkânlar ölçüsünde gereğinin yapılması istenecektir. Kuruluşlar konu hakkındaki uygulama sonuçlarını EK-4’de yer alan tabloya işleyerek Valiliğimize göndereceklerdir.

16- Yatırımcı kuruluşlar, yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan sorun ve dar boğazları, programda yer almasına rağmen ihale edilemeyen veya başlanamayan işlerin nedenlerini, bu nedenlerin aşılması için ilgili Bakanlık veya Genel Müdürlükle yapılan yazışmaları ve alınması istenen önlemleri Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporunda göstereceklerdir.

C- İZLEME

1-Yatırım Uygulama Raporları

Yatırımcı kamu kuruluşlarının 2017 Yılı Devlet Yatırım Programında yer alan yatırım projeleri, kuruluş, sektör ve proje bazında aşağıda belirtilen dönemler itibariyle hazırlanan “Yatırım Uygulama Raporları”yla izlenecektir.

Yatırım Uygulama Raporları:

1 Ocak - 31 Mart

1 Nisan - 30 Haziran

1 Temmuz - 30 Eylül

1 Ekim - 31 Aralık

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 gün içinde, 01 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına ve bilgi için Valiliğimize gönderilecektir.

2- Proje Tamamlama Raporu

Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek format çerçevesinde, uygulaması tamamlanarak işletme safhasına geçmiş projeler için kuruluş tarafından hazırlanacak Proje Tamamlama Raporları, projenin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde Kalkınma Bakanlığına ve bilgi için Valiliğimize gönderilecektir.

5/6

3- Yatırım İzleme Formu

İlimizde gerçekleştirilen merkezi ve mahalli idare yatırımları, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının yanında yıl içinde aylık olarak düzenlenen "Yatırım İzleme Formları” ile de izlenecektir.

Yatırımcı Kuruluşlar, programda yer alan işlerle ilgili yürüttükleri çalışmaları İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 11/01/2010 tarih ve 246 sayılı yazısıyla gönderilen "Yatırım İzleme Formu”na   (EK-5)    işleyerek    onaylı    şekilde   yazı   ile   Valiliğimize   ve   elektronik   ortamda

planlama@karabuk.gov.tr adresine her ayın ilk haftasında göndereceklerdir. Form mutlaka örneğine uygun düzenlenecek, tam ve doğru bilgileri yansıtacaktır.

Karabük ilinde yürütülecek olan 2017 Yılı Yatırım Programındaki projelerin uygulanması ve bu esnada ortaya çıkacak olan koordinasyon ve işbirliği hususları ile projelerin İzlenmesi yukarıda belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

EKLER:

l- 2017 Yılı Devlet Yatırım Programı (5 Sayfa) 2- Çalışma ve İş Programı (1 Sayfa)

- İhtiyaç ve Sorun Tespit Formu (l Sayfa)

- İhtiyaç ve Sorunlara İlişkin Olarak Kuruluşlarca Yapılan Çalışmalara ilişkin Form (l sayfa) 5- Yatırım İzleme Formu (1 Sayfa)

| DAĞITIM |  |
| --- | --- |
| Gereği: | Bilgi: |
| - Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına | - Kalkınma Bakanlığına |
| Karabük Belediye Başkanlığına Kaymakamlıklara Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına | - İçişleri Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı) |

6/6

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULAŞTIRMA TCK 15. Bölge Müd. (10) TCDD İşl. 2. Bölge Müd.(4) | 14 | 1.575.660.533 | 632.354.000 | 21.673.430 |
| 2 | EĞİTİM Karabük Üniv. (8) İl Milli Eğitim Müd. (18) Yüksek Öğrenim KYK İl Müdürlüğü(1) | 27 | 396.799.540 | 168.729.657 | 79.935.105 |
| 3 | KÜLTÜR - TURİZM Vakıflar Bölge Müd.(7) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü(4) | 11 | 964.522 | 149.525 | 1.026.840 |
| 4 | TARIM DSİ 23.Bölge Müd. (53) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müd. (11) | 64 | 328.237.411 | 47.286.817 | 29.810.968 |
| 5 | ORMAN Zonguldak Orman Bl. Md. (65) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Karabük Şube Müd. (1) Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü(4) | 70 | 64.535.841 | 55.393 | 65.055.841 |
| 6 | ENERJİ TEİAŞ (5) DSİ 23. Bölge Müd. (1) | 6 | 51.872.283 | 9.915.653 | 21.568.630 |
| 7 | SAĞLIK İl Sağlık Müd. (8) | 7 | 47.803.843 | 25.111.820 | 13.950.000 |
| 8 | BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd. (5) | 5 | 37.944.650 | 9.294.823 | 9.833.600 |
| 9 | MADENCİLİK MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | 2 | 16.406.000 | 24.785 | 16.406.000 |
| 10 | D.K.H. DSİ 23. Bölge Müd. (3) İller Bankası Bölge Müdürlüğü(2) Çevre ve Şehircilik İl Müd. (2) Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (1) PTT Baş Müdürlüğü(2) | 10 | 94.271.018 | 2.138.026 | 18.889.917 |
| GENEL TOPLAM | 216 | 2.614.495.641 | 895.060.499 | 278.150.231 |

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | 8 | 294.550.000 | 166.087.000 | 39.498.000 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 7 | 964.522 | 83.082 | 881.441 |
| 3 | T.C.K. 15. Bölge Müdürlüğü | 10 | 1.565.169.000 | 632.354.000 | 11.261.000 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | 4 | 10.491.533 | 0 | 10.412.430 |
| 5 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEİAŞ | 5 | 50.600.000 | 9.112.000 | 21.400.000 |
| 7 | DSİ 23. Bölge Müdürlüğü | 57 | 364.049.548 | 48.090.470 | 34.889.863 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | 65 | 64.453.841 | 0 | 64.453.841 |
| 9 | MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | 2 | 16.406.000 | 24.785 | 16.406.000 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 18 | 90.359.540 | 2.642.657 | 40.437.105 |
| 11 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2 | 48.745.971 | 1.778.686 | 9.688.917 |
| 12 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 5 | 37.944.650 | 9.294.823 | 9.833.500 |
| 13 | İl Sağlık Müdürlüğü | 7 | 47.803.843 | 25.111.820 | 13.950.000 |
| 14 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 11 | 1.096.546 | 0 | 440.735 |
| 15 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Karabük Şube Müdürlüğü | 1 | 82.000 | 55.393 | 82.000 |

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 4 | - | 66.443 | 145.399 |
| 17 | Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | 1 | 5.679.307 | 0 | 0 |
| 18 | PTT Baş Müdürlüğü | 2 | 4.209.340 | 359.340 | 3.850.000 |
| 19 | Yüksek Öğrenim KYK İl Müdürlüğü | 1 | 11.890.000 | 0 | 0 |
| 20 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | 4 | - | - | 520.000 |
| TOPLAM | 216 | 2.614.495.641 | 895.060.499 | 278.150.231 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Muhtelif İşler | 2017-2017 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2017 | 35.400.000 | 0 | 2.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Kampus Altyapısı | 2009-2017 | 53.000.000 | 40.533.000 | 10.896.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2017 | 176.000.000 | 125.554.000 | 13.000.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Yayın Alımı | 2017-2017 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2017 | 17.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Fethi Toker Binası Restorasyonu | 2017-2017 | 3.050.000 | 0 | 2.000.000 |
| 8 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2017-2017 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| GENEL TOPLAM | 294.550.000 | 166.087.000 | 39.498.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Köprülü Mehmet Paşa Camii Onarım | 2016-2017 | 888.022 | 83.082 | 804.941 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | İncekaya Köyü Camii Tuvalet ve Şadırvan Yapımı | - | - | - | - |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Dedeoğlu Camii Yeniden Tapım işi | - | - | - | - |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Köyiçi Camii Proje Temin İşi | 2016-2017 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Tekke Üstü Mescidi Proje Temin İşi | 2017-2017 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Eflani | Günlüce Köyü Camii ve Türbesi Proje Temin İşi | 2016-2017 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 7 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Eskipazar | Sadeyaka Köyü Camii Proje Temini | 2017-2017 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| GENEL TOPLAM | 964.522 | 83.082 | 881.441 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2020 | 364.163.000 | 303.204.000 | 13.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bartın | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 2013-2019 | 403.715.000 | 305.492.000 | 642.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Bartın - Safranbolu | 2013-2020 | 146.721.000 | 4.000 | 2.570.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu- Karabük | 2011-2020 | 342.465.000 | 13.659.000 | 5.850.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2018 | 101.412.000 | 7.039.000 | 1.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2018 | 8.088.000 | 1.462.000 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamon Karabük | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2019 | 192.235.000 | 1.399.000 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu | 153.Şube Tesisleri | 2016-2019 | 5.870.000 | 0 | 2.150.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu | Karabük İli Safranbolu İlçesinde Karıt Köyü ve Çevrik Köprüleri | 2011-2019 | 200.000 | 95.000 | 5.000 |
| 10 | Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu | Karabük İli Safranbolu İlçesi Aşağıtokatlı ve Konarı Köyü Köprüler | 2017-2019 | 300.000 | 0 | 30.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.565.169.000 | 632.354.000 | 11.261.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Merkez | Irmak-Zonguldak hattı km:293+560 Karabük üst geçit köprüsü yapılması | 2015-2017 | 3.855.000 | 0 | 3.775.897 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Merkez | Irmak-Zonguldak hattı km:296+400’de alt geçit yapılması | 2017-2017 | 767.108 | 0 | 767.108 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Merkez | Irmak-Zonguldak hattı km:322+630’a hidrolik demiryolu köprüsü ile km:322+560-323+630 arasında Demiryolu Deplasesi Yapılması | 2017-2018 | 5.249.425 | 0 | 5.249.425 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Merkez | Karabük Zonguldak demiryolu hattındaki duraklara yolcular için bekleme yeri yapılması | 2017-2017 | 620.000 | 0 | 620.000 |
| GENEL TOPLAM | 10.491.533 | 0 | 10.412.430 |

YATIRIMCI DAİRE	: İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Eskipazar | Eskipazar İçme Suyu İnşaatı | - | - | - | - |
| 2 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Yenice | Yortan İçme Suyu İnşaatı | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRIMCI DAİRE	: TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | Karabük TM Tevsiat 154 kV, 2fider Karabük OSB ,Yeni Çates) | 2016-2018 | 1.500.000 | 2.000 | 800.000 |
| 2 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | Yenice Havza TM (ZBK) (154/33 kV, 50 MVA, 2.Trafo Fideri) | 2013-2018 | 8.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | (Yeni Çates - Karabük) Brş. N. Yenice Havza EİH (ZBK) Toprak Telli Fiber (154 kV, 2X1272 MCM 5 km) | 2013-2018 | 17.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 4 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük | Çaycuma-2 İrtibat Hattı (ZBK) (Toprak Telli Fiber Optikli) (154 kV, 2X1272 MCM 1 km) | 2015-2018 | 1.100.000 | 110.000 | 600.000 |
| 5 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Bartın Zonguldak Karabük | Yeni Çates - Çaycuma-2- Safranbolu- Karabük EİH Yenileme (ZBK) Toprak Telli Fiber Optikli (154 kV, 1272 MCM) (25+70+14) Km Yenileme | 2015-2018 | 23.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| GENEL TOPLAM | 50.600.000 | 9.112.000 | 21.400.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2.kısım | 2012-2017 | 1.216.637 | 711.562 | 505.075 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | 23.Bölge Karabük İli Müşavirlik Hizmet Alımı | 2017-2018 | 10.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri | 2011-2017 | 1.680.000 | 1.446.788 | 233.212 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Ovacık | Filyos Havzası Taşk.Kor. Proj. Aktaş Barajı ve HES Planlama Müh.Hiz. | 2011-2017 | 1.272.283 | 803.653 | 168.630 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1.Kısım | 2017-2018 | 250.000 | 0 | 1.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar, Tuzyaka, Köseler, Sat Köy Köyleri Araç Çayı | 2013-2017 | 8.543.272 | 6.234.211 | 2.309.061 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Karabük Ovacık İlçesi Hatipoğlu Göleti ve Sulaması | 2015-2017 | 5.248.467 | 4.066.343 | 1.182.124 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük İl Merkezi Atatürk mh. Akköse mh.1,2,3 Dereleri Taşkın Kor.İnş | 2015-2017 | 981.000 | 0 | 240.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 2.Kısım | 2017-2018 | 1.000.000 | 0 | 1.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük 234. Şube Müdürlüğü Tesis Yapımı | 2017-2018 | 13.000.000 | 0 | 1.300.000 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Fllyos Havzası Taşkın Koruma (Aldeğirmen Barajı) | 2016-2019 | 63.650.380 | 0 | 5.000.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Eskipazar Karahasanlar Köyü Köy İçi Deresi | 2016-2018 | 3.642.129 | 0 | 450.000 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Dökecek Deresi Kapulu Tersip Bendi İkmali | 2015-2016 | 2.612.960 | 2.392.106 | 220.854 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Acıöz Köyü Yan Dereleri | 2016-2018 | 4.305.761 | 0 | 375.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı | 2016-2018 | 4.399.984 | 0 | 375.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Çay Deresi ve Satuk Köyü Uzunkum Mahallesi ile Akmanlar Köyü Sağurlar Deresi | 2016-2018 | 6.283.500 | 0 | 750.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü | 2016-2018 | 4.318.449 | 0 | 600.000 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Toprakcuma Köyü Kırgaklık Deresi | 2016-2018 | 3.498.110 | 0 | 125.000 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Aldeğirmen Barajı Sulaması Proje Yapımı | 2016-2018 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | Karabük Eflani Paşabey Köyü | 2016-2018 | 1.259.319 | 0 | 140.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Bulak Deresi | 2016-2018 | 3.409.345 | 0 | 375.000 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük Merkez A.Kızılcaören, Yenice Tır Köy, Cumayeri Mah. Yenice Yazıköy Çay Mah.Yenice Özal Mah. Ve Ovacık Kayaboğazı Taşkın Rusubat Kontrölü | 2015-2017 | 1.089.140 | 107.719 | 375.000 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere | 2014-2017 | 1.276.760 | 592.382 | 125.000 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Yortan Beldesi Ova Mah.Kız Değirmeni ve Derebaşı Mah.Üst Havza Tedbirleri | 2017 | 8.000.000 | 0 | 500 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3. Kısım | 2015-2017 | 464.920 | 148.774 | 316.146 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar Köyceğiz Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 1.000.000 | 0 | 500 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Kelemen Deresi | 2017-2018 | 2.977.140 | 0 | 350.000 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice İlçe Merkezi Yenice Çayı Islahı | 2015-2017 | 12.983.647 | 10.427.211 | 950.000 |
| 29 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere | 2015-2017 | 3.656.171 | 1.213.861 | 297.437 |
| 30 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Ovacık Başboyunduruk Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 1.000.000 | 0 | 500 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Yenice Derebaşı Köyü Köyiçi D. Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 3.500.000 | 0 | 500 |
| 32 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Kayadibi Gelecek Deresi | 2015-2017 | 1.900.980 | 689.998 | 125.000 |
| 33 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar Deresoplan Köyü | 2015-2017 | 522.740 | 0 | 125.000 |
| 34 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Şube Geçici Prefabrik Tesisleri | 2016-2017 | 1.500.000 | 0 | 275.000 |
| 35 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Yortan Kırkdere Göleti Proje Yapımı | 2016-2017 | 188.681 | 0 | 50.000 |
| 36 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Akçasu Deresi | 2015-2017 | 1.794.786 | 125.949 | 400.000 |
| 37 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Karabük Ovacık Yaylacılar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 38 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar Sofular Göleti ve Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 39 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Haslı Göleti ve Sulaması | 2015-2017 | 25.476.200 | 0 | 1.000.000 |
| 40 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Düzçam Göleti | 2014-2018 | 11.476.440 | 3.242.356 | 800.000 |
| 41 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 28.973.457 | 0 | 1.000.000 |
| 42 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Aktaş Barajı Proje Yapımı | 2017 | 2.500.000 | 0 | 1.000 |
| 43 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Karabük Ovacık Hatipoğlu Göleti | 2014-2017 | 14.612.169 | 12.475.568 | 1.000.000 |
| 44 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Düzçam Göleti Sulaması | 2015-2017 | 15.695.731 | 0 | 2.620.000 |
| 45 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı İkmali | 2014-2017 | 4.492.850 | 3.233.573 | 250.000 |
| 46 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Ovacuma Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 12.777.000 | 0 | 1.750.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli ve İlçeleri Yukarı Havza İstikşaf Raporu Hazırlanması | 2016-2018 | 500.000 | 0 | 1.000 |
| 48 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 5.Kısım | 2017-2018 | 700.000 | 0 | 1.000 |
| 49 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım | 2016-2018 | 198.240 | 178.416 | 19.824 |
| 50 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım | 2016-2018 | 206.500 | 0 | 206.500 |
| 51 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 10.028.000 | 0 | 1.500.000 |
| 52 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması | 2016-2018 | 5.000.000 | 0 | 500.000 |
| 53 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Karabük Safranbolu İçmesuyu Müşavirlik Hizmet Alımı | 2017-2018 | 3.500.000 | 0 | 350.000 |
| 54 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2017 | 31.836.400 | 0 | 5.000.000 |
| 55 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Safranbolu Aldeğirmen Barajı | 2013-2019 | 9.600.000 | 0 | 50.000 |
| 56 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2017 | 300.000 | 0 | 1.000 |
| 57 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük 234.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 2016-2017 | 950.000 | 0 | 95.000 |
| GENEL TOPLAM | 364.049.548 | 48.090.470 | 34.889.863 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Orman Kadastrosu 3.000 Ha. | 2017-2017 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Orman Kadastrosu 2.000 Ha. | 2017-2017 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Orman Kadastrosu 3.000 Ha. | 2017-2017 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | İlk Müdahale Ekip Binası Yeni 1 Adet | 2017-2017 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 5 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | İlk Müdahale Ekip Binası Yeni 1 Adet | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | İlk Müdahale Ekip Binası İkmal 1 Adet | 2017-2017 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 7 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Toplu Koruma Ekip Binası (Büyük Onarımı ) 1 Adet | 2017-2017 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Yangın Havuzu- Gölet 1 Adet | 2017-2017 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 9 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Yırtıcı Böcek Üretimi 5000 Adet | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 10 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Kuş Yuvası 100 Adet | 2017-2017 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 11 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Planlama 1 Ad. | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 12 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Planlama 1 Ad. | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 13 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Yeni Yol 11,2 Km | 2017-2017 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 14 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Yeni Yol 8,8 Km | 2017-2017 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 15 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Yeni Yol 18,3 Km | 2017-2017 | 458.000 | 0 | 458.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Eflani | Yeni Yol 6,7 Km | 2017-2017 | 167.000 | 0 | 167.000 |
| 17 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Yeni Yol 20 Km | 2017-2017 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Büyük Onarım 9 Km | 2017-2017 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| 19 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Büyük Onarım 1 Km | 2017-2017 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 20 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Büyük Onarım 15 Km | 2017-2017 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 21 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Büyük Onarım 15 Km | 2017-2017 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 22 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Üst Yapı 20,8 Km | 2017-2017 | 312.000 | 0 | 312.000 |
| 23 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Üst Yapı 4,2 Km | 2017-2017 | 63.000 | 0 | 63.000 |
| 24 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Üst Yapı 25 Km | 2017-2017 | 375.000 | 0 | 375.000 |
| 25 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Üst Yapı 31 Km | 2017-2017 | 465.000 | 0 | 465.000 |
| 26 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Sanat Yapısı 12,8 Km | 2017-2017 | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 27 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Sanat Yapısı 7,2 Km | 2017-2017 | 115.000 | 0 | 115.000 |
| 28 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Sanat Yapısı 20 Km | 2017-2017 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 29 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Sanat Yapısı 20 Km | 2017-2017 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 30 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Aplikasyon 41 Km | 2017-2017 | 25.000 | 0 | 25.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Aplikasyon 14 Km | 2017-2017 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 32 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Aplikasyon 58,3 Km | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 33 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Eflani | Aplikasyon 6,7 Km | 2017-2017 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 34 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Aplikasyon 66 Km | 2017-2017 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 35 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | İdare Binası Büyük Onarımı | 2017-2017 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 36 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Tesisler-İhata | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 37 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Tesisler-Kalorifer | 2017-2017 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 38 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | İşletme Makinaları(Jeneratör-Dürbün-Gps ) 18 Adet | 2017-2017 | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 39 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Ağaçlandırma Tesisi 25 Ha | 2017-2017 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 40 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Ağaçlandırma Tesisi 65 Ha | 2017-2017 | 143.000 | 0 | 143.000 |
| 41 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Ağaçlandırma Tesisi 60 Ha | 2017-2017 | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 42 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Ağaçlandırma Bakımı 129 Ha | 2017-2017 | 52.890 | 0 | 52.890 |
| 43 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Ağaçlandırma Bakımı 111 Ha | 2017-2017 | 45.510 | 0 | 45.510 |
| 44 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Ağaçlandırma Bakımı 20 Ha | 2017-2017 | 8.200 | 0 | 8.200 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Ağaçlandırma Bakımı 40 Ha | 2017-2017 | 16.400 | 0 | 16.400 |
| 46 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Rehabilitasyon Tesisi 180 Ha | 2017-2017 | 115.472 | 0 | 115.472 |
| 47 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Rehabilitasyon Tesisi 76 Ha | 2017-2017 | 48.755 | 0 | 48.755 |
| 48 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Rehabilitasyon Tesisi 9 Ha | 2017-2017 | 5.773 | 0 | 5.773 |
| 49 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Rehabilitasyon Bakım 60 Ha | 2017-2017 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 50 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Rehabilitasyon Bakım 40 Ha | 2017-2017 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 51 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Rehabilitasyon Bakım 20 Ha | 2017-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 52 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu 10,3 Ha | 2017-2017 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 53 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu 9 Ha | 2017-2017 | 94.000 | 0 | 94.000 |
| 54 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Maden Sahalarının Rehabilitasyon Bakım 14 Ha. | 2017-2017 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 55 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Maden Sahalarının Rehabilitasyon Bakım 10 Ha. | 2017-2017 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| 56 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Toprak Muhafaza Bakım 25 Ha | 2017-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 57 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | Ekonomik Ve Sosyal Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 58 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Ekonomik Ve Sosyal Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 59 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | Ekonomik Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 560.000 | 0 | 560.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Ekonomik Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 61 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Merkez | 2.400 Ha Orman Bakımı Ve 180.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 14.238.000 | 0 | 14.238.000 |
| 62 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | 1.100 Ha Orman Bakımı Ve 70.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 5.537.272 | 0 | 5.537.272 |
| 63 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | 3.500 Ha Orman Bakımı Ve 150.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 10.846.500 | 0 | 10.846.500 |
| 64 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Eflani | 900 Ha Orman Bakımı Ve 45.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 3.254.749 | 0 | 3.254.749 |
| 65 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yenice | 6.100 Ha Orman Bakımı Ve 250.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 21.906.320 | 0 | 21.906.320 |
| GENEL TOPLAM | 64.453.841 | 0 | 64.453.841 |  |  |  |  | 51.479.743 |

YATIRIMCI DAİRE	: MTA BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | Madencilik | Çankırı-Karabük-Safranbolu | Çankırı-Karabük Neojen Havzası Kömür Aramaları | - | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 |
| 2 | MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | Madencilik | Kastamonu-Karabük | Maden Jeotermal Kaynak Aramaları Ruhsat Etütleri | 2017-2017 | 7.685.000 | 24.785 | 7.685.000 |
| GENEL TOPLAM | 16.406.000 | 24.785 | 16.406.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | İmam Hatip Ortaokulu | 2016-2018 | 1.654.950 | 0 | 500.000 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Karabük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi | 2016-2018 | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 2013-2017 | 13.321.610 | 0 | 12.050.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Ortaöğretim Pansiyonu (100 öğrenci) | 2016-2018 | 4.500.000 | 0 | 2.700.000 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu | 2017-2019 | 14.000.000 | 0 | 1.400.000 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Kanuni Orta Okulu | 2013-2018 | 4.500.000 | 0 | 1.869.810 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Kılavuzlar Köyü İlkokulu | 2015-2017 | 2.018.640 | 0 | 2.180.640 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Harmanlar Orta Okulu | 2015-2018 | 2.500.000 | 0 | 2.019.922 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu | 2015-2018 | 4.500.000 | 0 | 1.000.000 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Orta Okulu | 2016-2017 | 1.504.500 | 397.896 | 1.106.604 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ovacık | Şehit Mustafa Kızılkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2015-2017 | 4.049.940 | 2.244.761 | 1.805.179 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Şehit Metin Arslan İlkokulu | 2017 | 1.654.950 | 0 | 1.654.950 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Bilim Sanat Merkezi | 2014-2017 | 6.500.000 | 0 | 4.650.000 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah.İlk-Ortaokulu | 2016-2018 | 10.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah.Anaokulu | 2016-2017 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler Ortaokulu | 2017-2018 | 10.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cumayanı Köyü İmam Hatip OO. | 2017-2018 | 2.500.000 | 0 | 500.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eflani | İmam Hatip Ortaokulu | 2017-2018 | 1.654.950 | 0 | 500.000 |
| GENEL TOPLAM | 90.359.540 | 2.642.657 | 40.437.105 |

YATIRIMCI DAİRE	: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H. | Merkez | Karabük 1.000 Kişilik Yurt İnşaat | 2016-2019 | 45.245.971 | 1.778.686 | 7.884.000 |
| 2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H. | Merkez | Karabük Çalışma ve İşkurumu Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 2016-2017 | 3.500.000 | 0 | 1.804.917 |
| GENEL TOPLAM | 48.745.971 | 1.778.686 | 9.688.917 |

YATIRIMCI DAİRE	: GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Ovacık | Ovacık Kışlapazarı Halı Saha Yapımı | 2017 | 374.650 | 0 | 317.500 |
| 2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Merkez | Karabük Merkez Sporcu Fabrikası | 2014-2017 | 8.200.000 | 0 | 600.000 |
| 3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Merkez | Keltepe Kayak Eğitim Merkezi (ZBK) | 2013-2017 | 17.500.000 | 9.294.823 | 3.000.000 |
| 4 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ.ve Spor | Safranbolu | Safranbolu Atletizm Pisti | 2016-2017 | 4.070.000 | 0 | 2.916.000 |
| 5 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Safranbolu | Safranbolu İlçesi Gençlik Merkezi Binası | 2016-2017 | 7.800.000 | 0 | 3.000.000 |
| GENEL TOPLAM | 37.944.650 | 9.294.823 | 9.833.500 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | Karabük Merkez Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapımı(40 ünit) | 2016-2018 | 12.383.493 | 2.380.694 | 4.500.000 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Eskipazar | Eskipazar 25 yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | 2015-2017 | 11.843.504 | 9.944.665 | 1.000.000 |
| 3 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice | Yenice 25 yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | 2015-2017 | 12.227.131 | 10.135.575 | 2.900.000 |
| 4 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Ovacık | Ovacık 10 yataklı Entegre İlçe Hastanesi | - | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 5 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | - | 0 | 0 | 750.000 |
| 6 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice | Yenice Çengeller Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB+112 ASH | - | 0 | 0 | 300.000 |
| 7 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Merkez | Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Savaş (KETEM, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İşyeri Hekimliği) Binası Yapımı | 2015-2017 | 11.349.715 | 2.650.886 | 3.500.000 |
| GENEL TOPLAM | 47.803.843 | 25.111.820 | 13.950.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Telli Sistem Bağcılığı Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 100.408 | 0 | 50.204 |
| 2 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 220.000 | 0 | 110.000 |
| 3 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 20.000 | 0 | 10.000 |
| 4 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Arıcılığıi Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| 5 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Toprak Analizi Projesi | 2017-2017 | 8.000 | 0 | 4.000 |
| 6 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sertifikalı Hububat Tohumluğu | 2017-2017 | 276.000 | 0 | 69.000 |
| 7 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 214.152 | 0 | 53.538 |
| 8 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 9 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Kültür Mantarı Üretimi Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 27.986 | 0 | 13.993 |
| 10 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Hindi Palazı Üretimini Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 11 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | 2017-2017 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| İlan Giderleri | 2017-2017 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.096.546 | 0 | 440.735 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğ | Kültür-Turizm | Eskipazar | Arkeolojik kazı | 2005- | - | - | - |
| 2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğ | Kültür-Turizm | Merkez | Tanıtma | 2017-2017 | - | 38.350 | 50.000 |
| 3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğ | Kültür-Turizm | Merkez | Kamulaştırma | 2017-2017 | - | 28.093 | 25.399 |
| 4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğ | Kültür-Turizm | Merkez | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2017-2017 | - | - | 70.000 |
| GENEL TOPLAM | - | 66.443 | 145.399 |

YATIRIMCI DAİRE	: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Karabük Şube Müdürlüğü | Ormancılık | Tüm İlçeler | Milli Park ve Korunan Alan ve Yaban Hayatı Projesi | 2017 | 82.000 | 55.393 | 82.000 |
| GENEL TOPLAM | 82.000 | 55.393 | 82.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTT Baş Müdürlüğü | D.K.H. | Safranbolu | Safranbolu PTT Hizmet Binası ve Lojman Yapımı | 2017-2017 | 1.736.980 | 286.980 | 1.450.000 |
| 2 | PTT Baş Müdürlüğü | D.K.H. | Merkez | Karabük PTT Başmüdürlük ve Merkez Müdürlük Hizmet Binası | 2017-2017 | 2.472.360 | 72.360 | 2.400.000 |
| GENEL TOPLAM | 4.209.340 | 359.340 | 3.850.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | 500 kişilik(508 kapasiteli) yurt ve sosyal tesis inşaatı (TOKİ) | 2016-2017 | 11.890.000 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 11.890.000 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | D.K.H. | Merkez | Karorsan Test ve Eğitim Merkezi | 2016-2018 | 5.679.307 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 5.679.307 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: ESKİPAZAR ORMAN İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Eskipazar | Yeni Yol | 2017-2017 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Eskipazar | Üst Yapı | 2017-2017 | 0 | 0 | 290.000 |
| 3 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Eskipazar | Büyük Onarım | 2017-2017 | 0 | 0 | 50.000 |
| 4 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Eskipazar | Sanal Yapı | 2017-2017 | 0 | 0 | 80.000 |
| GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 520.000 |

YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

| S. NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | 67 | 551.648.775 | 195.041.947 | 123.169.276 |
| 2 | EFLANİ | 8 | 24.477.018 | 1.462.000 | 5.586.749 |
| 3 | ESKİPAZAR | 18 | 87.374.380 | 13.576.134 | 8.672.104 |
| 4 | OVACIK | 18 | 33.281.291 | 19.590.325 | 11.798.715 |
| 5 | SAFRANBOLU | 49 | 237.394.309 | 6.825.222 | 61.171.689 |
| 6 | YENİCE | 27 | 74.625.522 | 21.252.784 | 30.835.493 |
| 7 | ORTAK PROJELER | 29 | 1.605.694.346 | 637.312.087 | 36.916.205 |
| GENEL TOPLAM | 216 | 2.614.495.641 | 895.060.499 | 278.150.231 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2017-2017 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2017 | 35.400.000 | 0 | 2.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Kampus Altyapısı | 2009-2017 | 53.000.000 | 40.533.000 | 10.896.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2017 | 176.000.000 | 125.554.000 | 13.000.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımı | 2017-2017 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2017 | 17.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Fethi Toker Binası Restorasyonu | 2017-2017 | 3.050.000 | 0 | 2.000.000 |
| 8 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2017-2017 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 9 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak hattı km:293+560 Karabük üst geçit köprüsü yapılması | 2015-2017 | 3.855.000 | 0 | 3.775.897 |
| 10 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak hattı km:296+400’de alt geçit yapılması | 2017-2017 | 767.108 | 0 | 767.108 |
| 11 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak hattı km:322+630’a hidrolik demiryolu köprüsü ile km:322+560-323+630 arasında Demiryolu Deplasesi Yapılması | 2017-2018 | 5.249.425 | 0 | 5.249.425 |
| 12 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Zonguldak demiryolu hattındaki duraklara yolcular için bekleme yeri yapılması | 2017-2017 | 620.000 | 0 | 620.000 |
| 13 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük TM Tevsiat 154 kV, 2fider Karabük OSB ,Yeni Çates) | 2016-2018 | 1.500.000 | 2.000 | 800.000 |
| 14 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Yenice Havza TM (ZBK) (154/33 kV, 50 MVA, 2.Trafo Fideri) | 2013-2018 | 8.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | (Yeni Çates - Karabük) Brş. N. Yenice Havza EİH (ZBK) Toprak Telli Fiber (154 kV, 2X1272 MCM 5 km) | 2013-2018 | 17.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
| 16 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Çaycuma-2 İrtibat Hattı (ZBK) (Toprak Telli Fiber Optikli) (154 kV, 2X1272 MCM 1 km) | 2015-2018 | 1.100.000 | 110.000 | 600.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2.kısım | 2012-2017 | 1.216.637 | 711.562 | 505.075 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Düzçam Göleti Sulaması | 2015-2017 | 15.695.731 | 0 | 2.620.000 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri | 2011-2017 | 1.680.000 | 1.446.788 | 233.212 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Aktaş Barajı Proje Yapımı | 2017 | 2.500.000 | 0 | 1.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İl Merkezi Atatürk mh. Akköse mh.1,2,3 Dereleri Taşkın Kor.İnş | 2015-2017 | 981.000 | 0 | 240.000 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Düzçam Göleti | 2014-2018 | 11.476.440 | 3.242.356 | 800.000 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Dökecek Deresi Kapulu Tersip Bendi İkmali | 2015-2016 | 2.612.960 | 2.392.106 | 220.854 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Acıöz Köyü Yan Dereleri | 2016-2018 | 4.305.761 | 0 | 375.000 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı | 2016-2018 | 4.399.984 | 0 | 375.000 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere | 2014-2017 | 1.276.760 | 592.382 | 125.000 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük 234.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 2016-2017 | 950.000 | 0 | 95.000 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere | 2015-2017 | 3.656.171 | 1.213.861 | 297.437 |
| 29 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Kadastrosu 2.000 Ha. | 2017-2017 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 30 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | İlk Müdahale Ekip Binası Yeni 1 Adet | 2017-2017 | 350.000 | 0 | 350.000 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Toplu Koruma Ekip Binası (Büyük Onarım) 1 Adet | 2017-2017 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 32 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yangın Havuzu- Gölet 1 Adet | 2017-2017 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 33 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yırtıcı Böcek Üretimi 5000 Adet | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 34 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Kuş Yuvası 100 Adet | 2017-2017 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 35 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol 11,2 Km | 2017-2017 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 36 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Büyük Onarım 9 Km | 2017-2017 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| 37 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Üst Yapı 20,8 Km | 2017-2017 | 312.000 | 0 | 312.000 |
| 38 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Sanat Yapısı 12,8 Km | 2017-2017 | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 39 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Aplikasyon 41 Km | 2017-2017 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 40 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | İşletme Makinaları(Jeneratör-Dürbün-Gps ) 18 Adet | 2017-2017 | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 41 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Tesisi 25 Ha | 2017-2017 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 42 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Bakımı 129 Ha | 2017-2017 | 52.890 | 0 | 52.890 |
| 43 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Tesisi 180 Ha | 2017-2017 | 115.472 | 0 | 115.472 |
| 44 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu 10,3 Ha | 2017-2017 | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 45 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Maden Sahalarının Rehabilitasyon Bakım 14 Ha. | 2017-2017 | 56.000 | 0 | 56.000 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Toprak Muhafaza Bakım 25 Ha | 2017-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 47 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ekonomik Ve Sosyal Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 48 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | 2.400 Ha Orman Bakımı Ve 180.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 14.238.000 | 0 | 14.238.000 |
| 49 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Tanıtma | 2017-2017 | - | 38.350 | 50.000 |
| 50 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Kamulaştırma | 2017-2017 | - | 28.093 | 25.399 |
| 51 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2017-2017 | - | - | 70.000 |
| 52 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H | Karabük 1.000 Kişilik Yurt İnşaat | 2016-2019 | 45.245.971 | 1.778.686 | 7.884.000 |
| 53 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H | Karabük Çalışma ve İşkurumu Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 2016-2017 | 3.500.000 | 0 | 1.804.917 |
| 54 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Metin Arslan İlkokulu | 2017 | 1.654.950 | 0 | 1.654.950 |
| 55 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Bilim Sanat Merkezi | 2014-2017 | 6.500.000 | 0 | 4.650.000 |
| 56 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Karabük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi | 2016-2018 | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 57 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu | 2017-2019 | 14.000.000 | 0 | 1.400.000 |
| 58 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kılavuzlar Köyü İlkokulu | 2015-2017 | 2.018.640 | 0 | 2.180.640 |
| 59 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu | 2015-2018 | 4.500.000 | 0 | 1.000.000 |
| 60 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Beşbinevler Ortaokulu | 2017-2018 | 10.000.000 | 0 | 2.000.000 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cumayanı Köyü İmam Hatip OO. | 2017-2018 | 2.500.000 | 0 | 500.000 |
| 62 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Karabük Merkez Sporcu Fabrikası | 2014-2017 | 8.200.000 | 0 | 600.000 |
| 63 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Keltepe Kayak Eğitim Merkezi (ZBK) | 2013-2017 | 17.500.000 | 9.294.823 | 3.000.000 |
| 64 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Karabük Merkez Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapımı(40 ünit) | 2016-2018 | 12.383.493 | 2.380.694 | 4.500.000 |
| 65 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Savaş (KETEM, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İşyeri Hekimliği) Binası Yapımı | 2015-2017 | 11.349.715 | 2.650.886 | 3.500.000 |
| 66 | PTT Baş Müdürlüğü | D.K.H. | Karabük PTT Başmüdürlük ve Merkez Müdürlük Hizmet Binası | 2017-2017 | 2.472.360 | 72.360 | 2.400.000 |
| 67 | Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | D.K.H. | Karorsan Test ve Eğitim Merkezi | 2016-2018 | 5679.307 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 551.648.775 | 195.041.947 | 123.169.276 |

İLÇESİ		: EFLANİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Günlüce Köyü Camii ve Türbesi Proje Temin İşi | 2016-2017 | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2018 | 8.088.000 | 1.462.000 | 0 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu | 2017-2018 | 1.654.950 | 0 | 500.000 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eflani Paşabey Köyü | 2016-2018 | 1.259.319 | 0 | 140.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 10.028.000 | 0 | 1.500.000 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol 6,7 Km | 2017-2017 | 167.000 | 0 | 167.000 |
| 7 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Aplikasyon 6,7 Km | 2017-2017 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | 900 Ha Orman Bakımı Ve 45.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 3.254.749 | 0 | 3.254.749 |
| GENEL TOPLAM | 24.477.018 | 1.462.000 | 5.586.749 |

İLÇESİ		: ESKİPAZAR

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Sadeyaka Köyü Camii Proje Temini | 2017-2017 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar Karahasanlar Köyü Köy İçi Deresi | 2016-2018 | 3.642.129 | 0 | 450.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar Köyceğiz Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 1.000.000 | 0 | 500 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar Deresoplan Köyü | 2015-2017 | 522.740 | 0 | 125.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar Sofular Göleti ve Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Haslı Göleti ve Sulaması | 2015-2017 | 25.476.200 | 0 | 1.000.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 28.973.457 | 0 | 1.000.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı İkmali | 2014-2017 | 4.492.850 | 3.233.573 | 250.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması | 2016-2018 | 5.000.000 | 0 | 500.000 |
| 10 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Eskipazar İçme Suyu İnşaatı | - | - | - | - |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ortaöğretim Pansiyonu (100 öğrenci) | 2016-2018 | 4.500.000 | 0 | 2.700.000 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Orta Okulu | 2016-2017 | 1.504.500 | 397.896 | 1.106.604 |
| 13 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Eskipazar 25 yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | 2015-2017 | 11.843.504 | 9.944.665 | 1.000.000 |
| 14 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Arkeolojik kazı | 2005- | - | - | - |
| 15 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Sanal Yapı | 2017-2017 | - | - | 80.000 |

İLÇESİ		: ESKİPAZAR

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol | 2017-2017 | - | - | 100.000 |
| 17 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Üst Yapı | 2017-2017 | - | - | 290.000 |
| 18 | Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü | Ormancılık | Büyük Onarım | 2017-2017 | - | - | 50.000 |
| GENEL TOPLAM | 87.374.380 | 13.576.134 | 8.672.104 |

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Filyos Havzası Taşk.Kor. Proj. Aktaş Barajı ve HES Planlama Müh.Hiz. | 2011-2017 | 1.272.283 | 803.653 | 168.630 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Ovacık İlçesi Hatipoğlu Göleti ve Sulaması | 2015-2017 | 5.248.467 | 4.066.343 | 1.182.124 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık Başboyunduruk Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 1.000.000 | 0 | 500 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Ovacık Yaylacılar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı | 2017 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Ovacık Hatipoğlu Göleti | 2014-2017 | 14.612.169 | 12.475.568 | 1.000.000 |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol 8,8 Km | 2017-2017 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 7 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Büyük Onarım 1 Km | 2017-2017 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Üst Yapı 4,2 Km | 2017-2017 | 63.000 | 0 | 63.000 |
| 9 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Sanat Yapısı 7,2 Km | 2017-2017 | 115.000 | 0 | 115.000 |
| 10 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Aplikasyon 14 Km | 2017-2017 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 11 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Tesisi 65 Ha | 2017-2017 | 143.000 | 0 | 143.000 |
| 12 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Bakımı 111 Ha | 2017-2017 | 45.510 | 0 | 45.510 |
| 13 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Bakım 60 Ha | 2017-2017 | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 14 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ekonomik Ve Sosyal Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 15 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | 1.100 Ha Orman Bakımı Ve 70.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 5.537.272 | 0 | 5.537.272 |

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Şehit Mustafa Kızılkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2015-2017 | 4.049.940 | 2.244.761 | 1.805.179 |
| 17 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Ovacık 25 yataklı Entegre İlçe Hastanesi | - | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 18 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Ovacık Kışlapazarı Halı Saha Yapımı | 2017 | 374.650 | 0 | 317.500 |
| GENEL TOPLAM | 33.281.291 | 19.590.325 | 11.798.715 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Köprülü Mehmet Paşa Camii Onarım | 2016-2017 | 888.022 | 83.082 | 804.941 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | İncekaya Köyü Camii Tuvalet ve Şadırvan Yapımı | - | - | - | - |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Dedeoğlu Camii Yeniden Tapım işi | - | - | - | - |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Köyiçi Camii Proje Temin İşi | 2016-2017 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Tekke Üstü Mescidi Proje Temin İşi | 2017-2017 | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | 153.Şube Tesisleri | 2016-2019 | 5.870.000 | 0 | 2.150.000 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük İli Safranbolu İlçesinde Karıt Köyü ve Çevrik Köprüleri | 2011-2019 | 200.000 | 95.000 | 5.000 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük İli Safranbolu İlçesi Aşağıtokatlı ve Konarı Köyü Köprüler | 2017-2019 | 300.000 | 0 | 30.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar, Tuzyaka, Köseler, Sat Köy Köyleri Araç Çayı | 2013-2017 | 8.543.272 | 6.234.211 | 2.309.061 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük 234. Şube Müdürlüğü Tesis Yapımı | 2017-2018 | 13.000.000 | 0 | 1.300.000 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Fllyos Havzası Taşkın Koruma (Aldeğirmen Barajı) | 2016-2019 | 63.650.380 | 0 | 5.000.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü | 2016-2018 | 4.318.449 | 0 | 600.000 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Toprakcuma Köyü Kırgaklık Deresi | 2016-2018 | 3.498.110 | 0 | 125.000 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Aldeğirmen Barajı Sulaması Proje Yapımı | 2016-2018 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Bulak Deresi | 2016-2018 | 3.409.345 | 0 | 375.000 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2017 | 31.836.400 | 0 | 5.000.000 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Şube Geçici Prefabrik Tesisleri | 2016-2017 | 1.500.000 | 0 | 275.000 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Akçasu Deresi | 2015-2017 | 1.794.786 | 125.949 | 400.000 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Ovacuma Göleti ve Sulaması | 2016-2018 | 12.777.000 | 0 | 1.750.000 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Karabük Safranbolu İçmesuyu Müşavirlik Hizmet Alımı | 2017-2018 | 3.500.000 | 0 | 350.000 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu Aldeğirmen Barajı | 2013-2019 | 9.600.000 | 0 | 50.000 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2017 | 300.000 | 0 | 1.000 |
| 23 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Kadastrosu 3.000 Ha. | 2017-2017 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 24 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | İlk Müdahale Ekip Binası Yeni 1 Adet | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 25 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Planlama 1 Ad. | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 26 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol 18,3 Km | 2017-2017 | 458.000 | 0 | 458.000 |
| 27 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Büyük Onarım 15 Km | 2017-2017 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 28 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Üst Yapı 25 Km | 2017-2017 | 375.000 | 0 | 375.000 |
| 29 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Sanat Yapısı 20 Km | 2017-2017 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 30 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Aplikasyon 58,3 Km | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Maden Sahalarının Rehabilitasyonu 9 Ha | 2017-2017 | 94.000 | 0 | 94.000 |
| 32 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Tesisi 60 Ha | 2017-2017 | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 33 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Bakımı 20 Ha | 2017-2017 | 8.200 | 0 | 8.200 |
| 34 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Tesisi 76 Ha | 2017-2017 | 48.755 | 0 | 48.755 |
| 35 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Bakım 40 Ha | 2017-2017 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 36 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Maden Sahalarının Rehabilitasyon Bakım 10 Ha. | 2017-2017 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| 37 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ekonomik Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 38 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | 3.500 Ha Orman Bakımı Ve 150.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 10.846.500 | 0 | 10.846.500 |
| 39 | KYK İl Müdürlüğü | Eğitim | 500 kişilik(508 kapasiteli) yurt ve sosyal tesis inşaatı | 2016-2017 | 11.890.000 | 0 | 0 |
| 40 | PTT Baş Müdürlüğü | D.K.H. | Safranbolu PTT Hizmet Binası ve Lojman Yapımı | 2017-2017 | 1.736.980 | 286.980 | 1.450.000 |
| 41 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 2013-2017 | 13.321.610 | 0 | 12.050.000 |
| 42 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kanuni Orta Okulu | 2013-2018 | 4.500.000 | 0 | 1.869.810 |
| 43 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Harmanlar Orta Okulu | 2015-2018 | 2.500.000 | 0 | 2.019.922 |
| 44 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah.İlk-Ortaokulu | 2016-2018 | 10.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 45 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah.Anaokulu | 2016-2017 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Safranbolu Atletizm Pisti | 2016-2017 | 4.070.000 | 0 | 2.916.000 |
| 47 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Beden Eğ. Ve Spor | Safranbolu İlçesi Gençlik Merkezi Binası | 2016-2017 | 7.800.000 | 0 | 3.000.000 |
| 48 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | - | 0 | 0 | 750.000 |
| 49 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| GENEL TOPLAM | 237.394.309 | 6.825.222 | 61.171.689 |

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Yortan İçme Suyu İnşaatı | - | - | - | - |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Çay Deresi ve Satuk Köyü Uzunkum Mahallesi ile Akmanlar Köyü Sağurlar Deresi | 2016-2018 | 6.283.500 | 0 | 750.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Yortan Beldesi Ova Mah.Kız Değirmeni ve Derebaşı Mah.Üst Havza Tedbirleri | 2017 | 8.000.000 | 0 | 500 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Kelemen Deresi | 2017-2018 | 2.977.140 | 0 | 350.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice İlçe Merkezi Yenice Çayı Islahı | 2015-2017 | 12.983.647 | 10.427.211 | 950.000 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice Derebaşı Köyü Köyiçi D. Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017 | 3.500.000 | 0 | 500 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Kayadibi Gelecek Deresi | 2015-2017 | 1.900.980 | 689.998 | 125.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Yortan Kırkdere Göleti Proje Yapımı | 2016-2017 | 188.681 | 0 | 50.000 |
| 9 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Kadastrosu 3.000 Ha. | 2017-2017 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 10 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | İlk Müdahale Ekip Binası İkmal 1 Adet | 2017-2017 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| 11 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Planlama 1 Ad. | 2017-2017 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 12 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Yeni Yol 20 Km | 2017-2017 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 13 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Büyük Onarım 15 Km | 2017-2017 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 14 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ekonomik Amaçlı Projeler | 2017-2017 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 15 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | 6.100 Ha Orman Bakımı Ve 250.000 M3 Dkgh Nin Üretiminin Yapılması | 2017-2017 | 21.906.320 | 0 | 21.906.320 |

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Üst Yapı 31 Km | 2017-2017 | 465.000 | 0 | 465.000 |
| 17 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Sanat Yapısı 20 Km | 2017-2017 | 320.000 | 0 | 320.000 |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Aplikasyon 66 Km | 2017-2017 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 19 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | İdare Binası Büyük Onarımı | 2017-2017 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 20 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Tesisler-İhata | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 21 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Tesisler-Kalorifer | 2017-2017 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 22 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ağaçlandırma Bakımı 40 Ha | 2017-2017 | 16.400 | 0 | 16.400 |
| 23 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Tesisi 9 Ha | 2017-2017 | 5.773 | 0 | 5.773 |
| 24 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Rehabilitasyon Bakım 20 Ha | 2017-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu | 2016-2018 | 1.654.950 | 0 | 500.000 |
| 26 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice Çengeller Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB+112 ASH | - | 0 | 0 | 300.000 |
| 27 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice 25 yataklı Devlet Hastanesi Yapımı | 2015-2017 | 12.227.131 | 10.135.575 | 2.900.000 |
| GENEL TOPLAM | 74.625.522 | 21.252.784 | 30.835.493 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2019 | 192.235.000 | 1.399.000 | 0 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2020 | 364.163.000 | 303.204.000 | 13.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 2013-2019 | 403.715.000 | 305.492.000 | 642.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın - Safranbolu | 2013-2020 | 146.721.000 | 4.000 | 2.570.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu- Karabük | 2011-2020 | 342.465.000 | 13.659.000 | 5.850.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2018 | 101.412.000 | 7.039.000 | 1.000 |
| 7 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Yeni Çates - Çaycuma-2- Safranbolu- Karabük EİH Yenileme (ZBK) Toprak Telli Fiber Optikli (154 kV, 1272 MCM) (25+70+14) Km Yenileme | 2015-2018 | 23.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23.Bölge Karabük İli Müşavirlik Hizmet Alımı | 2017-2018 | 10.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1.Kısım | 2017-2018 | 250.000 | 0 | 1.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 2.Kısım | 2017-2018 | 1.000.000 | 0 | 1.000 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez A.Kızılcaören, Yenice Tır Köy, Cumayeri Mah. Yenice Yazıköy Çay Mah.Yenice Özal Mah. Ve Ovacık Kayaboğazı Taşkın Rusubat Kontrölü | 2015-2017 | 1.089.140 | 107.719 | 375.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3. Kısım | 2015-2017 | 464.920 | 148.774 | 316.146 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli ve İlçeleri Yukarı Havza İstikşaf Raporu Hazırlanması | 2016-2018 | 500.000 | 0 | 1.000 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 5.Kısım | 2017-2018 | 700.000 | 0 | 1.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım | 2016-2018 | 198.240 | 178.416 | 19.824 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım | 2016-2018 | 206.500 | 0 | 206.500 |
| 17 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Telli Sistem Bağcılığı Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 100.408 | 0 | 50.204 |
| 18 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 220.000 | 0 | 110.000 |
| 19 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 20.000 | 0 | 10.000 |
| 20 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Arıcılığıi Geliştirme Projesi | 2017-2017 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| 21 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Toprak Analizi Projesi | 2017-2017 | 8.000 | 0 | 4.000 |
| 22 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Sertifikalı Hububat Tohumluğu | 2017-2017 | 276.000 | 0 | 69.000 |
| 23 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 214.152 | 0 | 53.538 |
| 24 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Kültür Mantarı Üretimi Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 27.986 | 0 | 13.993 |
| 25 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Hindi Palazı Üretimini Geliştirme Pr. | 2017-2017 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 26 | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | 2017-2017 | 5.000 | 0 | 5.000 |
|  | Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Tarım | İlan Giderleri | 2017-2017 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 27 | MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | Madencilik | Çankırı-Karabük Neojen Havzası Kömür Aramaları | - | 8.721.000 | 0 | 8.721.000 |
| 28 | MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü | Madencilik | Maden Jeotermal Kaynak Aramaları Ruhsat Etütleri | 2017-2017 | 7.685.000 | 24.785 | 7.685.000 |
| 29 | Orman ve Su İşleri Bakanlığı Karabük Şube Müdürlüğü | Ormancılık | Milli Park, Korunan Alan ve Yaban Hayatı Projesi | 2017 | 82.000 | 55.393 | 82.000 |
| GENEL TOPLAM | 1.605.694.346 | 637.312.087 | 36.916.205 |

MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU

| S. NO | MAHALLİ İDARENİN ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdaresi | 48 | 35.417.516 | 2.017.240 | 16.885.905 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | 7 | 64.912.828 | 23.504.670 | 61.483.569 |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | 3 | 10.147.187 | 2.154.369 | 800.000 |
| 4 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | 11 | 2.559.608 | 0 | 0 |
| 5 | Yenice Belediye Başkanlığı | 1 | 7.000.000 | 2.256.704 | 179.391 |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 17 | - | - | - |
| 7 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 9 | - | - | - |
| 8 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 13 | - | - | - |
| 9 | Ovacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 11 | - | - | - |
| 10 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 16 | - | - | - |
| 11 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 14 | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | 150 | 120.037.139 | 29.932.983 | 79.348.865 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdare | D.K.H. | Muhtelif Köylere Fosseptik Yapım İşi | 2016- | 448.456 | 0 | 0 |
| 2 | İl Özel İdare | D.K.H. | Eflani Karacapınar Köyü Kanalizasyon Şebekesi Ve Fosseptik Yapım İşi | 2017- | 215.861 | 0 | 0 |
| 3 | İl Özel İdare | D.K.H. | Eflani İlçesi Karacapınar Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı İşi | 2016- | 160.924 | 0 | 0 |
| 4 | İl Özel İdare | D.K.H. | Hadrianapolis İçmesuyu Ve Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi | 2016- | 64,668 | 0 | 0 |
| 5 | İl Özel İdare | D.K.H. | Beytarla Köyü İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi | 2017- | 184.000 | 0 | 0 |
| 6 | İl Özel İdare | D.K.H. | Safranbolu Yazıköy Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | 2016- | 1.501.517 | 0 | 0 |
| 7 | İl Özel İdare | D.K.H. | Safranbolu Yazıköy İçmesuyu Şebeke Yapımı İşi | 2016- | 963.686 | 0 | 0 |
| 8 | İl Özel İdare | D.K.H. | Safranbolu Ovacuma Köyü İçmesuyu Şebekesi Yapımı İşi | 2017- | 162.848 | 0 | 0 |
| 9 | İl Özel İdare | D.K.H. | Safranbolu Aş.Çiftlik Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | 2017- | 87.992 | 0 | 0 |
| 10 | İl Özel İdare | D.K.H. | Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi | 2017-2018 | 3.068.000 | 0 | 0 |
| 11 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ambulans Garajı Yapım İşi | 2017-2017 | 29.250 | 0 | 0 |
| 12 | İl Özel İdare | D.K.H. | Aydınlıkevler Ortaokulu Onarım İşi | 2016- | 28.000 | 0 | 0 |
| 13 | İl Özel İdare | D.K.H. | Kılavuzlar Köyü 13 Derslik Okul Yapım İşi | 2016-2017 | 1.848.000 | 0 | 0 |
| 14 | İl Özel İdare | D.K.H. | Toki Cevizkent Bah. Gazi İ.O. Su Deposu Değişim İşi | 2016- | 23.800 | 0 | 0 |
| 15 | İl Özel İdare | D.K.H. | Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi | 2017-2017 | 54.450 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Özel İdare | D.K.H. | Bilim Ve Sanat Merkezi Hizmet Binası İnşaatı Yapımı | 2017-2018 | 3.147.000 | 0 | 0 |
| 17 | İl Özel İdare | D.K.H. | Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi İstinat Duvarı Yapım Ve Bakım Onarım İşi | 2017-2017 | 41.500 | 0 | 0 |
| 18 | İl Özel İdare | D.K.H. | Kadıköy Köy Konağı Yapım İşi | 2016-2017 | 109.750 | 0 | 0 |
| 19 | İl Özel İdare | D.K.H. | Sağlık Ocağı Engelli Düzenlemesi Ve Bakım Onarım İşi | 2016-2017 | 28.650 | 0 | 0 |
| 20 | İl Özel İdare | D.K.H. | Yücel Huzur Evi Bakım Onarım İşi | 2017-2017 | 69.000 | 0 | 0 |
| 21 | İl Özel İdare | D.K.H. | Kültür Merkezi Zemin İyileştirme İşi | 2017-2017 | 690.772 | 0 | 0 |
| 22 | İl Özel İdare | D.K.H. | Yukarı Kızılcaören Köyü Göklen Mah. Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 210.000 | 0 | 0 |
| 23 | İl Özel İdare | D.K.H. | Güleç Sevgi Evleri Jeneratör Yapım İşi | 2017-2017 | 27.650 | 0 | 0 |
| 24 | İl Özel İdare | D.K.H. | Bölükviran Köy Konağı Yapım İşi | 2016-2017 | 79.800 | 0 | 0 |
| 25 | İl Özel İdare | D.K.H. | Şehit Cafer Demirhan İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi | 2016-2017 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| 26 | İl Özel İdare | D.K.H. | İlçe Jandarma Hizmet Binası Mantolama Boya Ve Engelli Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi | 2017-2017 | 42.950 | 0 | 0 |
| 27 | İl Özel İdare | D.K.H. | Kütüphane Binası Bakım Onarım İşi | 2017-2017 | 63.900 | 0 | 0 |
| 28 | İl Özel İdare | D.K.H. | Halk Eğitim Merkezi Fore Kazık Ve İstinat Duvarı Yapım İşi | 2017-2017 | 196.000 | 0 | 0 |
| 29 | İl Özel İdare | D.K.H. | 16 Derslikli Ovacık Çpl Yapım İşi | 2015-2017 | 3.123.000 | 0 | 0 |
| 30 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ovacık Yürekören Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 69.000 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ovacık Çukur Köyü Köy Konağı İkmal İnşaatı Yapım İşi | 2017-2017 | 38.000 | 0 | 0 |
| 32 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ovacık Belen Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 68.050 | 0 | 0 |
| 33 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ovacık Ekincik Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 50.000 | 0 | 0 |
| 34 | İl Özel İdare | D.K.H. | Ovacık İlçesi Alınca Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 75.000 | 0 | 0 |
| 35 | İl Özel İdare | D.K.H. | Yolbaşı Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2017-2017 | 128.890 | 0 | 0 |
| 36 | İl Özel İdare | D.K.H. | Toprakcuma Jandarma Hizmet Binası Mantolama Boya Ve Engelli Düzenlemelerinin Yapılması | 2016-2017 | 84.900 | 0 | 0 |
| 37 | İl Özel İdare | D.K.H. | 125. Alay Jand.Eğt. Alay Kom.Yatakhane Tadilatı Ve Pano Değişim İşi | 2017-2017 | 223.000 | 0 | 0 |
| 38 | İl Özel İdare | D.K.H. | Hasan Doğan Sevgi Evleri Bakım Onarım İşi | 2017-2017 | 60.509 | 0 | 0 |
| 39 | İl Özel İdare | D.K.H. | Yazıköy Engelsiz 6. Yaşamevi Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım İşi | 2017-2017 | 694.000 | 0 | 0 |
| 40 | İl Özel İdare | D.K.H. | Evliya Çelebi Teknik Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi | 2017-2019 | 11.289 | 0 | 0 |
| 41 | İl Özel İdare | D.K.H. | İlçe Jandarma Hizmet Binası Mantolama Boya Ve Engelli Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi | 2017-2017 | 110.900 | 0 | 0 |
| 42 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | 1. Kat sathi Kaplama | 2017-2017 | 3.000.000 | 293.346 | 3.000.000 |
| 43 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | BSK Asfalt | 2017-2017 | 8.761.260 | 0 | 8.761.260 |
| 44 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | Merkez İlçe Parke Yapım İşi | 2017-2017 | 326.202 | 53.650 | 326.202 |
| 45 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | Mrk. Ve İlçe köyleri Koruge boru Alımı | 2017-2017 | 116.850 | 0 | 116.850 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | Bostanbükü-Kaldırım yapım işi | 2017-2017 | 126.193 | 88.244 | 126.193 |
| 47 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | 2017 Patlama ihalesi | 2017-2017 | 179.000 | 0 | 179.000 |
| 48 | İl Özel İdare | ULAŞTIRMA | Akaryakıt alımı | 2017-2017 | 4.376.400 | 1.582.000 | 4.376.400 |
| GENEL TOPLAM | 35.417.516 | 2.017.240 | 16.885.905 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | Hizmet Alımı | Fen İşleri Personel ve Araç Hizmet Alımı İşi | 2019-2018 | 17.421.507 | 7.152.772 | 17.498.714 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Muhtelif Mahallelerde Beton Asfalt Yapımı | 2016-2017 | 5.901.563 | 973.690 | 6.312.562 |
| 3 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | 3 Adet Sosyal Yaşam Merkezi | 2016-2017 | 962.250 | 618.852 | 1.286.460 |
| 4 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | 100 Yıl AVM | 2015-2017 | 16.603.778 | 5.436.631 | 12.360.000 |
| 5 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kanyonpark Çelik Köprü İnşaatı 5000 evler | 2015-2017 | 16.777.730 | 4.398.512 | 14.480.000 |
| 6 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Şirinevler Mah.Pazaryeri ve Katlı Otopark Yapımı | 2016-2017 | 6.721.000 | 4.488.622 | 8.742.169 |
| 7 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Muhtelif Mah.Tretuvar Yapımı | 2016-2017 | 525.000 | 435.591 | 803.664 |
| GENEL TOPLAM | 64.912.828 | 23.504.670 | 61.483.569 |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Alt Yapı Çalışması | 2007-2018 | 8.000.000 | 794.978 | 400.000 |
| 2 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı | 2010-2018 | 955.000 | 592.309 | 200.000 |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Sosyal Yaşam Merkezi ve Misafirhane | 2010-2018 | 1.192.187 | 767.082 | 200.000 |
| GENEL TOPLAM | 10.147.187 | 2.154.369 | 800.000 |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Üst Geçit İçin 2 Duraklı 450 kg Hidrolik Asansör Yapımı İşi | - | - | - | - |
| 2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları İçindeki 51 Adet Çeşmenin Restorasyonu | 2017-2017 | 299.783 | - | - |
| 3 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Kentsel Sit Alanı İçindeki Sokaklarda Geleneksel Taş Kaplama Yapılması | 2017-2017 | 379.642 | - | - |
| 4 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Mal Alımı | Konsept Parklarda ve Macera Parkında Kullanılmak Üzere Oyun Grupları-Spor Ekipmanları ve Mobilyaları Alımı | - | - | - | - |
| 5 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Akçasu Kanyonu Çevre Düzenleme Yapım İşi | - | - | - | - |
| 6 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | İtfaiye Binası Yapım İşi | 2017-2017 | 1.561.000 | - | - |
| 7 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | 2017 Yılı İnşaat Bakım Onarım Yapılması İşi | - | - | - | - |
| 8 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi | - | - | - | - |
| 9 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Barış Mah.SAKEM Binası Yapım İşi | - | - | - | - |
| 10 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Düğün Salonu Yapım İşi | - | - | - | - |
| 11 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Kent Ormanı Kafeterya Yapım İşi | 2017-2018 | 319.183 | - | - |
| GENEL TOPLAM | 2.559.608 | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice Belediye Başkanlığı | İnşaat | Yazıköy Seyir Terası | 2014-2018 | 7.000.000 | 2.256.704 | 179.391 |
| GENEL TOPLAM | 7.000.000 | 2.256.704 | 179.391 |

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Karaağaç -Sipahiler | - | - | - | - |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Üçbaş-Kamış-Davutlar | - | - | - | - |
| 3 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Tandır Köyü-Mehterler Köyü-Ortaca Köyü-Karaşer Köyü | - | - | - | - |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Akören Köyü-Kadıköy Köyü-Güneşli Köyü-Düzçam Köyü-Yeşiltepe Köyü | - | - | - | - |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Klorlama cihazı alımı ne montajı | - | - | - | - |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Tandır Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 7 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kadıköy Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 8 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Güneşli Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 9 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Saitler Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 10 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kahyalar Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 11 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Arıcak Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 12 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Bürnük Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 13 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Mehterler Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 14 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ortaca Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 15 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Bolkuş Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Cemaller Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı | - | - | - | - |
| 17 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Cemaller köyü Kanalizasyon Hattı Yapımı | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Bedil-Çengeller Grup yolu | - | - | - | - |
| 2 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Bostancı-Abakolu Grup Yolu | - | - | - | - |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Soğucak-Bağlıca Grup yolu | - | - | - | - |
| 4 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Halkevli-Mülayim-Başiğdir Grup Yolu | - | - | - | - |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Osmanlan-Paşabey-Kıran-Güngören Grup Yolu | - | - | - | - |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Soğucak-Bağlıca Köyleri içme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 7 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kocacık Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 8 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kutluören Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 9 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Gökgöz-Topuzlu Kanalizasyon Tesisi | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Deresoplan-Bulduk-Kuzuören-Sadeyaka Grup Yolu | - | - | - | - |
| 2 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi Çaylı-Hamzalar-Kabaarmut-Beytarla Grup Yolu | - | - | - | - |
| 3 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | İmanlar-Yazıkavak-Tamişler-Topçalı Grup Yolu | - | - | - | - |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Deresoplan Köyü Gözyeri Mahallesi | - | - | - | - |
| 5 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Gözlü Köyü (Merkez) Mah. | - | - | - | - |
| 6 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Budaklar ,Büyükyayalar, hamamlı İsmetpaşa Mah. Çandırlar Köyü İçme suyu hatının boru alımı | - | - | - | - |
| 7 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Büyükyayalar,Budaklar Köyü ile Karahasanlar, Üçevler ve Hanköy Köyü Kaptaj yapımı | - | - | - | - |
| 8 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Babalar Köyü, Haslı Köuü ve Deresoplan Köyü Sobalan Mah. Depo onarımı Ve Klorlama | - | - | - | - |
| 9 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Karahasanlar Köyü Saray ve mah. için su deposu yapımı ve Klorlama makinası | - | - | - | - |
| 10 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kapaklı köyü Tokmakoğlu Mah. Terfi Hattı yapımı | - | - | - | - |
| 11 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Sallar Köyü Yenice mah. Terfi hattı ve Şebeke hattı yapımı | - | - | - | - |
| 12 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Beytarla ve Hamzalar Köyü İçme Suyu tamamlaması | - | - | - | - |
| 13 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Sulama | Büyükyahyalar-Köyceğiz ve Doğancılar Köyü Sulama tesisi geliştirme | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Gümelik-Ambarözü-Sarılarsonya-Toklar Grup Yolu | - | - | - | - |
| 2 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Dökecek-Yürekören-Beydili-TCK Grup Yolu | - | - | - | - |
| 3 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Dudaş-Çay-Kızılelma-TCK Yolu | - | - | - | - |
| 4 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Boyalı Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | - | - | - | - |
| 5 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Avkağıkaya Köyü İçmesuyu Deposu Yapım İşi | - | - | - | - |
| 6 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Küçüksu Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşi | - | - | - | - |
| 7 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Pürçükören Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşi | - | - | - | - |
| 8 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Beydini Köyü İçmesuyu Tesisi Yapım İşi | - | - | - | - |
| 9 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Başboyunduruk Köyü İsale Hattı Yapımı | - | - | - | - |
| 10 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çukur Köyü İsale Hattı Yapımı işi | - | - | - | - |
| 11 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Ambarözü Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme suyu | İncekaya Köyü İçmesuyu Yapımı | - | - | - | - |
| 2 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme suyu | Tayyip Köyü Pazarkese Küme Evleri İçme suyu ve Cabbar Köyü İçmesuyu Deposu | - | - | - | - |
| 3 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme suyu | Kuzyakahacılar Köyü Merkez ve Yukarı Mah.İçmesuyu Yapımı | - | - | - | - |
| 4 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme suyu | Cabbar Köyü İçmesuyu deposu yapımı | - | - | - | - |
| 5 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Kuzyakaköseler Çaybağları Mahallesi-Navsaklar Köyü | - | - | - | - |
| 6 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Sırçalı Köyü Merkez,Sorguncuk, Öte-Yolbaşı Köyü Moğul, Demirciler, Çomakören - Değirmencik Köyü Merkez, Kılıçlar ve Yukarı Mahalleleri | - | - | - | - |
| 7 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Tayyip Köyü Merkez Mahalle | - | - | - | - |
| 8 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Sat Köyü Merkez | - | - | - | - |
| 9 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Yukarıçiftlik Köyü Keten Mahallesi | - | - | - | - |
| 10 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Ağaçkese Köyü Yayalar Mahallesi | - | - | - | - |
| 11 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Örencik Köyü Merkez Mahalle | - | - | - | - |
| 12 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Akkışla Köyü Merkez ve Sofular Mahallesi | - | - | - | - |
| 13 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Karapınar Köyü Merkez | - | - | - | - |
| 14 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Hacılarobası Merkez-Sallar, Üçbölük Merkez, Karaşar Mahalleleri | - | - | - | - |
| 15 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Cücahlı Köyü Merkez Cabbar Köyü ve Davutoğlu Mahalle yolu | - | - | - | - |
| 16 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Karıt Köyü Merkez-Bostanbükü Köyü Merkez Mahalle | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2017 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ahatlardüzü,merkez,osmanusta mah. | - | - | - | - |
| 2 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çeltik Köyü Dere Mah ve Güney Köyü Kurtoğlu Mah. | - | - | - | - |
| 3 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çakıroğlu,Demirciler,Hatipler,Köseoğlu,Merkez,Örenler Mah. | - | - | - | - |
| 4 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ahatlar,Balıkısık,Bölükler,Dere,Dereli, Kıraçoğlu,Merkez,Tabaklar Mah. | - | - | - | - |
| 5 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Göçler,Merkez,Hacıismailoğlu | - | - | - | - |
| 6 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çobanlar,Hacıbeyoğlu,Hasanbeyler,Hatipler,İbrahimoğlu,Merkez Mah | - | - | - | - |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Güney Arslanlar | - | - | - | - |
| 8 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Yazıköy ana yolu | - | - | - | - |
| 9 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Cihanbey Belen-Cenberk-Karapınar | - | - | - | - |
| 10 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Çamlıköy ana yolu | - | - | - | - |
| 11 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Keyfallar ana yolu | - | - | - | - |
| 12 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Tır-Hisar-Güney Bağlantı Yolu | - | - | - | - |
| 13 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Güney Arslanlar | - | - | - | - |
| 14 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | YOL | Hisar Köyü Özgünler Mahallesi | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - |

NOT: KÖYDES projelerinin ödenekleri mevcuttur. Henüz ihalelere çıkılmadığından gösterilmemiştir.