T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2019 YILI KARABÜK İL YATIRIM PROGRAMI (01 OCAK – 31 ARALIK 2019)

İÇİNDEKİLER

2019 YILI KARABÜK İLİ YATIRIM PROGRAMI

1. YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI……………..........01

2. YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI	02

3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ	03

4. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	04

5. KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	05

6. T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	06

7.İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ…………… ………………..07

8. TEİAŞ 22. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ	08

9. D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	09

10. ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	12

11. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13

12. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	15

13. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	16

14. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	17

15. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	18

16. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	19

17. YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI	20

18. MERKEZ İLÇE	21

19.EFLANİ İLÇESİ	24

20. ESKİPAZAR İLÇESİ	25

21. OVACIK İLÇESİ	26

22. SAFRANBOLU İLÇESİ	27

23. YENİCE İLÇESİ	29

24. ORTAK PROJELER	30

25. MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU	32

26. İL ÖZEL İDARESİ	33

27. KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	34

28. EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	35

29. SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	36

30.YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI……………………………..……..37

38. MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	48

39. EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	49

40. ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	50

41. OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	51

42. SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	52

43. YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	53

YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ULAŞTIRMA TCK 15. Bölge Müd. (9) TCDD İşl. 2. Bölge Müd.(3) | 12 | 1.953.449.000 | 852.517.000 | 62.876.000 |
| 2 | EĞİTİM Karabük Üniv. (7) İl Milli Eğitim Müd. (20) | 27 | 374.033.290 | 123.884.772 | 87.299.844 |
| 3 | KÜLTÜR - TURİZM Vakıflar Bölge Müd.(6) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü(4) | 10 | 4.751.554 | 1.803.623 | 2.586.061 |
| 4 | TARIM DSİ 23.Bölge Müd. (35) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (9) | 44 | 455.964.363 | 43.066.139 | 8.829.439 |
| 5 | ORMAN Zonguldak Orman Bl. Md. (8) Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü (3) | 11 | 4.731.875 | 603.690 | 4.731.875 |
| 6 | ENERJİ TEİAŞ (1) DSİ 23. Bölge Müd. (1) | 2 | 15.232.616 | 1.257.343 | 250.000 |
| 7 | SAĞLIK İl Sağlık Müd. (6) | 2 | 1.888.293 | 0 | 4.476.896 |
| 8 | D.K.H. DSİ 23. Bölge Müd. (3) İller Bankası Bölge Müdürlüğü(2) Çevre ve Şehircilik İl Müd. (2) | 7 | 124.687.873 | 22.696.722 | 19.782.565 |
| GENEL TOPLAM |  | 115 | 2.934.738.864 | 1.045.829.289 | 190.832.680 |

YATIRIMLARIN KULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | 7 | 248.838.000 | 116.669.000 | 50.390.000 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 6 | 4.751.554 | 1.775.530 | 2.490.661 |
| 3 | T.C.K. 15. Bölge Müdürlüğü | 9 | 1.944.056.000 | 852.517.000 | 61.506.000 |
| 4 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | 3 | 9.393.000 | 0 | 1.370.000 |
| 5 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | 2 | 1.333.565 | 0 | 1.333.565 |
| 6 | TEİAŞ | 1 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 7 | DSİ 23. Bölge Müdürlüğü | 39 | 520.166.287 | 63.211.204 | 11.250.439 |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | 8 | 4.395.875 | 474.750 | 4.395.875 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 20 | 125.195.290 | 7.215.772 | 36.909.844 |
| 10 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2 | 60.200.000 | 3.8019.000 | 16.248.000 |
| 11 | İl Sağlık Müdürlüğü | 2 | 1.888.293 | 0 | 4.476.896 |
| 12 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 9 | 685.000 | 0 | 30.000 |
| 13 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | 3 | 336.000 | 128.940 | 336.000 |
| 14 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 4 | 0 | 28.093 | 95.400 |
| TOPLAM |  | 115 | 2.934.738.864 | 1.045.829.289 | 190.832.680 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Muhtelif İşler | 2019-2019 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2020 | 35.000.000 | 24.181.000 | 100.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Kampus Altyapısı | 2009-2021 | 63.700.000 | 58.000.000 | 1.900.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2022 | 110.738.000 | 28.626.000 | 34.790.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Yayın Alımı | 2019-2019 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2022 | 27.300.000 | 5.862.000 | 1.500.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Merkez | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2019-2019 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 248.838.000 | 116.669.000 | 50.390.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Dedeoğlu Camii Yeniden Tapım işi | 2018-2019 | 3.068.000 | 1.225.097 | 1.659.903 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Kütükçü Camii Onarım İşi | 2018-2019 | 484.663 | 277.767 | 206.896 |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Tekke Üstü Mescidi Onarım İşi | 2018-2019 | 394.791 | 80.119 | 130.925 |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | İncekaya Köyü Camii Tuvaleti Yapılması İşi | 2018-2019 | 92.600 | 0 | 92.600 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Safranbolu | Çerçen Köyü Camii Proje Temini | 2019-2019 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 6 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Ovacık | Çukur Köyü Camii Onarım İşi | 2018-2019 | 692.500 | 192.547 | 381.337 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 4.751.554 | 1.775.530 | 2.490.661 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2021 | 455.709.000 | 378.034.000 | 2.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük Bartın | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2021 | 550.671.000 | 381.671.000 | 2.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Bartın - Safranbolu | 2013-2021 | 183.605.000 | 3.211.000 | 22.000.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu- Karabük | 2011-2021 | 428.556.000 | 61.908.000 | 30.000.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın Karabük | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2021 | 126.905.000 | 9.489.000 | 0 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2021 | 10.122.000 | 1.834.000 | 2.000 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu Karabük | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2021 | 159.151.000 | 16.370.000 | 0 |
| 8 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu | 153.Şube Tesisleri | 2016-2021 | 6.595.000 | 0 | 3.500.000 |
| 9 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Karabük | Devrek-Zonguldak Ayr. Karabük Yolunda Filyos Grubu Köprüleri | 2019-2022 | 22.742.000 | 0 | 6.000.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 1.944.056.000 | 852.517.000 | 61.506.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: T.C.D.D. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yenice | Irmak-Zonguldak hattı km:311+550- 311+700 Arasında Çok Plakalı Epoksi kaplamalı oluklu çelik ile kaya düşmesi rehabilitasyonu yapılması | 2018-2019 | 3.372.000 | 0 | 1.000 |
| 2 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Yenice | Irmak-Zonguldak hattı km:322+630’a hidrolik demiryolu köprüsü ile km:322+560-323+630 arasında Demiryolu Deplasesi Yapılması | 2017-2019 | 5.249.000 | 0 | 597.000 |
| 3 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Merkez | Irmak-Zonguldak Hattı Germece-Ülkü istasyonları arasında 2.030 mt balast tutucu duvar yapılması | 2018-2019 | 772.000 | 0 | 772.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 9.393.000 | 0 | 1.370.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İLLER BANKASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köylere Sıcak Asfalt Yol Kaplama Yapılması | - | 1.283.565 | 0 | 1.283.565 |
| 2 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H. | Eflani | Eflani İlçesi Bostancı Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2019-2019 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 1.333.565 | 0 | 1.333.565 |

YATIRIMCI DAİRE	: TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Karabük- Çankırı | İsmetpaşa-Söğütsen E.İ.H.Yenileme 154 kv,1272 MCM,53 km | - | 13.500.000 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 13.500.000 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2.kısım | 2012-2019 | 1.807.453 | 829.280 | 270.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Safranbolu Acısu Göleti Proje Yapımı | 2018-2019 | 500.000 | 0 | 1 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Merkez Düzçam Göleti İkmali | 2018-2019 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Ovacık | Filyos Havzası Taşk.Kor. Proj. Aktaş Barajı ve HES Planlama Müh.Hiz. | 2011-2019 | 1.732.616 | 1.257.343 | 250.000 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1.Kısım | 2017-2019 | 368.697 | 22.361 | 346.336 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Aldeğirmen Barajı Sulaması Proje Yapımı | 2016-2019 | 829.328 | 131.267 | 698.061 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Karabük Ovacık İlçesi Hatipoğlu Göleti ve Sulaması | 2015-2019 | 6.803.813 | 5.850.889 | 150.000 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Yortan Beldesi Ova Mah.Kız Değirmeni ve Derebaşı Mah.Üst Havza Tedbirleri | 2017-2019 | 14.328.501 | 356.684 | 1.500.002 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3. Kısım | 2015-2019 | 899.871 | 148.774 | 175.000 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük 234. Şube Müdürlüğü Tesis Yapımı | 2017-2019 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Aldeğirmen Barajı Kamulaştırma | 2013-2019 | 9.000.000 | 335.749 | 200.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Eskipazar Karahasanlar Köyü Köy İçi Deresi | 2016-2019 | 7.029.000 | 0 | 2 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Dökecek Deresi Kapulu Tersip Bendi İkmali 2.kısım | 2017-2019 | 2.978.066 | 1.364.069 | 2 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere Deresi İkmali | 2018-2019 | 1.932.933 | 0 | 2 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı | 2016-2019 | 8.267.932 | 1.742.131 | 2.000.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Yenice Derebaşı Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 5.339.496 | 0 | 2 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Akçasu Sel Kapanı | 2015-2019 | 10.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Karabük Yenice Yortan Kırkdere Göleti Proje Yapımı | 2016-2019 | 304.278 | 77.114 | 2 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Aldeğirmen Barajı | 2016-2019 | 120.225.925 | 15.599.995 | 2 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar Sofular Göleti Proje Yapımı | 2017-2019 | 379.431 | 0 | 2 |
| 21 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Haslı Göleti ve Sulaması | 2015-2019 | 49.954.486 | 3.929.801 | 2 |
| 22 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Düzçam Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı | 2016-2019 | 750.000 | 0 | 1 |
| 23 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 59.580.138 | 329.999 | 2 |
| 24 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | 23. Bölge 234. Şube Ortakçılar Göleti Onarımı | 2016-2019 | 132.000 | 0 | 1 |
| 25 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Eskipazar Köyceğiz Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 1.586.035 | 0 | 2 |
| 26 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Düzçam Göleti Sulaması | 2015-2019 | 30.397.914 | 3.526.456 | 2 |
| 27 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere | 2015-2019 | 5.560.826 | 2.191.107 | 2 |
| 28 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Karabük Safranbolu Ovacuma Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 27.886.882 | 1.806.619 | 2 |
| 29 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık | Ovacık Başboyunduruk Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 1.922.604 | 0 | 2 |
| 30 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım | 2017-2019 | 438.900 | 0 | 2 |

YATIRIMCI DAİRE	: D.S.İ. 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eflani | Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 20.396.899 | 5.159.593 | 1.000.000 |
| 32 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar | Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması | 2016-2019 | 8.090.593 | 0 | 1.500.000 |
| 33 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2020 | 53.754.308 | 18.551.973 | 2.000.000 |
| 34 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Kamulaştırma | 2016-2019 | 400.000 | 0 | 1.000 |
| 35 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük 234.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 2018-2019 | 1.050.000 | 0 | 1 |
| 36 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez ve İlçeler | Karabük İli Araç Çayı ve Karıt Tersip Bendi Proje Yapımı | 2017-2019 | 609.024 | 0 | 160.000 |
| 37 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Yukarı Havza Islahı Proje Yapımı | 2017-2019 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 38 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice | Değirmenyanı Köyü Bostancılar Kadıoğlu Deresi | 2017-2019 | 7.428.338 | 0 | 2 |
| 39 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez | Karabük Merkez Arcak Köyü Bolkuş Köyü Kuru Dere Üst Havza Tedbirleri | 2018-2019 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 520.166.287 | 63.211.204 | 11.250.439 |

YATIRIMCI DAİRE	: ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Muhtelif İlçeler | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | 2019-2019 | 16.875 | 3.250 | 16.875 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Muhtelif İlçeler | Orman Amenajman Planı Yenilenmesi | 2019-2019 | 2.166.000 | 150.000 | 2.166.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Eflani | Fidan Üretim Projesi | 2019-2019 | 47.000 | 6.500 | 47.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Muhtelif İlçeler | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | 2019-2019 | 1.000.000 | 120.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Muhtelif İlçeler | Orman İşletmecilik Projesi | 2019-2019 | 757.000 | 95.000 | 757.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Muhtelif İlçeler | Ormanların Geliştirilmesi Projesi | 2019-2019 | 199.000 | 45.000 | 199.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ovacık | Erozyonla Mücadele Projesi | 2019-2019 | 115.000 | 30.000 | 115.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Safranbolu | Orman İçi Mesire Yerleri Projesi | 2019-2019 | 95.000 | 25.000 | 95.000 |  |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 4.395.875 | 474.750 | 4.395.875 |  |  |  |  |  | 51.479.743 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | ÇPAL Okul Binası Deprem Güçlendirmesi | 2019-2020 | 1.744.040 | 0 | 1.744.040 |
| 2 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2015-2019 | 6.433.200 | 850.744 | 5.582.456 |
| 3 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Karabük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 12 Derslik | 2016-2021 | 5.842.000 | 0 | 1.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ovacık | Spor Lisesi, Okul, Pansiyon, Lojman Binası Deprem Güçlendirme | 2019-2020 | 3.121.100 | 0 | 3.121.100 |
| 5 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Beşbinevler İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2017-2021 | 6.000.000 | 0 | 1.000 |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Cumayanı İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2017-2021 | 6.000.000 | 0 | 1.000 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Anayasa İlkokulu 12 Ek Derslik | 2018-2020 | 5.842.000 | 0 | 3.500.000 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Aydınlıkevler Anaokulu 5 Derslik | 2018-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Kalealtı İlkokulu Restorasyonu | 2018-2021 | 804.700 | 101.228 | 1.000 |
| 10 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğr. Pansiyonu 21 Ders+193 öğr Pansiy. | 2017-2021 | 31.000.000 | 0 | 10.000 |
| 11 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 16 Derslik+200 Öğr.Pansiyonu | 2013-2020 | 13.321.610 | 3.897.033 | 8.152.967 |
| 12 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Kanuni Orta Okulu 24 Derslik | 2013-2020 | 8.984.400 | 0 | 5.500.000 |
| 13 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Harmanlar Orta Okulu 16 Ek Derslik | 2015-2019 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 14 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah. İlk-Ortaokulu 24 Derslik | 2016-2021 | 12.752.000 | 0 | 1.000 |
| 15 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Barış Mah. Anaokulu 5 Derslik | 2016-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Safranbolu | Spor Salonu | 2018-2021 | 2.500.000 | 0 | 10.000 |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik | 2016-2019 | 2.782.800 | 666.767 | 2.116.033 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice | Yenice Anaokulu 5 Derslik | 2018-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eskipazar | Ortaöğretim Pansiyonu 100 öğrenci | 2016-2020 | 6.127.740 | 1.700.000 | 1.225.548 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Eflani | İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik | 2017-2019 | 3.539.700 | 0 | 3.539.700 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 125.195.290 | 7.215.772 | 36.909.844 |

YATIRIMCI DAİRE	: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü | D.K.H. | Merkez | Karabük 100 Kişilik Yurt İnşaatı | 2017-2020 | 46.000.000 | 3.051.000 | 12.948.000 |
| 2 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H | Merkez | Karabük Tapu ve Kadastro İl Müdürülüğü Hizmet Binası Yapımı | 2018-2020 | 14.200.000 | 758.000 | 3.300.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 60.200.000 | 3.809.000 | 16.248.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | 2019- | 0 | 0 | 2.088.200 |
| 2 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice | Yenice Çengeller Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB+112 ASH | 2019- | 1.888.293 | 0 | 2.088.200 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 1.888.293 | 0 | 4.476.896 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 2 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Üzümsü Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | 55.000 | 0 | 0 |
| 3 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Yem Bitkileri Üret.Gelş.Prj. | 2019-2019 | 150.000 | 0 | 0 |
| 4 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 5 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 6 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme | 2019-2019 | 430.000 | 0 | 30.000 |
| 7 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 8 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu | Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi | 2019-2019 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tüm İlçeler | Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alımı Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 685.000 | 0 | 30.000 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Eskipazar | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Tanıtma | 2019- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Kamulaştırma | 2019- | 0 | 28.093 | 25.400 |
| 4 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür-Turizm | Merkez | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2019- | 0 | 0 | 70.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 0 | 28.093 | 95.400 |

YATIRIMCI DAİRE	: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ			: KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN YERİ | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Safranbolu | Sırçalı Yaban Hayatı Sahası | - | 70.000 | 0 | 70.000 |
| 2 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Merkez | Baklabostan Tabiat Parkı | - | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 3 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Orman | Yenice | Çitdere-Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı | - | 66.000 | 128.940 | 66.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  | 336.000 | 128.940 | 336.000 |

YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

| S. NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERKEZ | 33 | 468.504.324 | 131.009.880 | 79.071.870 |
| 2 | EFLANİ | 5 | 34.155.599 | 7.000.093 | 4.638.700 |
| 3 | ESKİPAZAR | 8 | 132.747.423 | 5.959.800 | 2.725.558 |
| 4 | OVACIK | 6 | 14.387.633 | 7.330.779 | 4.017.439 |
| 5 | SAFRANBOLU | 26 | 291.228.207 | 42.031.847 | 27.827.558 |
| 6 | YENİCE | 11 | 44.502.746 | 1.229.505 | 8.113.281 |
| 7 | ORTAK PROJELER | 26 | 1.949.212.932 | 851.267.385 | 64.137.778 |
| GENEL TOPLAM |  | 115 | 2.934.738.864 | 1.045.829.289 | 190.532.184 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Muhtelif İşler | 2019-2019 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| 2 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Heyelan Önleme Projesi | 2017-2020 | 35.000.000 | 24.181.000 | 100.000 |
| 3 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Kampus Altyapısı | 2009-2021 | 63.700.000 | 58.000.000 | 1.900.000 |
| 4 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Derslik ve Merkezi Birimler | 2009-2022 | 110.738.000 | 28.626.000 | 34.790.000 |
| 5 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Yayın Alımı | 2019-2019 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 6 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 2014-2022 | 27.300.000 | 5.862.000 | 1.500.000 |
| 7 | Karabük Üniversitesi | Eğitim | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 2019-2019 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 8 | T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak Hattı Germece-Ülkü istasyonları arasında 2.030 mt balast tutucu duvar yapılması | 2018-2019 | 772.000 | 0 | 772.000 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Merkez Düzçam Göleti İkmali | 2018-2019 | 40.000.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2.kısım | 2012-2019 | 1.807.453 | 829.280 | 270.000 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Dökecek Deresi Kapulu Tersip Bendi İkmali 2.kısım | 2017-2019 | 2.978.066 | 1.364.069 | 2 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere Deresi İkmali | 2018-2019 | 1.932.933 | 0 | 2 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı | 2016-2019 | 8.267.932 | 1.742.131 | 2.000.000 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Düzçam Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı | 2016-2019 | 750.000 | 0 | 1 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | 23. Bölge 234. Şube Ortakçılar Göleti Onarımı | 2016-2019 | 132.000 | 0 | 1 |
| 16 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Düzçam Göleti Sulaması | 2015-2019 | 30.397.914 | 3.526.456 | 2 |
| 17 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere | 2015-2019 | 5.560.826 | 2.191.107 | 2 |
| 18 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük 234.Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı | 2018-2019 | 1.050.000 | 0 | 1 |
| 19 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yukarı Havza Islahı Proje Yapımı | 2017-2019 | 1.000.000 | 0 | 1 |
| 20 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Arcak Köyü Bolkuş Köyü Kuru Dere Üst Havza Tedbirleri | 2018-2019 | 1.500.000 | 0 | 1 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2015-2019 | 6.433.200 | 850.744 | 5.582.456 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Karabük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 12 Derslik | 2016-2021 | 5.842.000 | 0 | 1.000 |
| 23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Beşbinevler İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2017-2021 | 6.000.000 | 0 | 1.000 |
| 24 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Cumayanı İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik | 2017-2021 | 6.000.000 | 0 | 1.000 |
| 25 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Anayasa İlkokulu 12 Ek Derslik | 2018-2020 | 5.842.000 | 0 | 3.500.000 |
| 26 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Aydınlıkevler Anaokulu 5 Derslik | 2018-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 27 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğr. Pansiyonu 21 Ders+193 öğr Pansiy. | 2017-2021 | 31.000.000 | 0 | 10.000 |
| 28 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Tanıtma | 2019- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Kamulaştırma | 2019- | 0 | 28.093 | 25.400 |

İLÇESİ		: MERKEZ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Diğer Taşınmazların Yapım Bakım ve Onarımları | 2019- | 0 | 0 | 70.000 |
| 31 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Baklabostan Tabiat Parkı | - | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 32 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H | Karabük 100 Kişilik Yurt İnşaatı | 2017-2020 | 46.000.000 | 3.051.000 | 12.948.000 |
| 33 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | D.K.H | Karabük Tapu ve Kadastro İl Müdürülüğü Hizmet Binası Yapımı | 2018-2020 | 14.200.000 | 758.000 | 3.300.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 468.504.324 | 131.009.880 | 79.071.870 |

İLÇESİ		: EFLANİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Eflani İlçesi Bostancı Köyü Köy Konağı Yapım İşi | 2019-2019 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 2 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Fidan Üretim Projesi | 2019-2019 | 47.000 | 6.500 | 47.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Eflani-Pınarbaşı Yolu | 2004-2021 | 10.122.000 | 1.834.000 | 2.000 |
| 4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik | 2017-2019 | 3.539.700 | 0 | 3.539.700 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 20.396.899 | 5.159.593 | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 34.155.599 | 7.000.093 | 4.638.700 |

İLÇESİ		: ESKİPAZAR

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar Karahasanlar Köyü Köy İçi Deresi | 2016-2019 | 7.029.000 | 0 | 2 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar Sofular Göleti Proje Yapımı | 2017-2019 | 379.431 | 0 | 2 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Haslı Göleti ve Sulaması | 2015-2019 | 49.954.486 | 3.929.801 | 2 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 59.580.138 | 329.999 | 2 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Eskipazar Köyceğiz Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 1.586.035 | 0 | 2 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması | 2016-2019 | 8.090.593 | 0 | 1.500.000 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Ortaöğretim Pansiyonu 100 öğrenci | 2016-2020 | 6.127.740 | 1.700.000 | 1.225.548 |
| 8 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Arkeolojik kazı | 2005- | 0 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 132.747.423 | 5.959.800 | 2.725.558 |

İLÇESİ		: OVACIK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Enerji | Filyos Havzası Taşk.Kor. Proj. Aktaş Barajı ve HES Planlama Müh.Hiz. | 2011-2019 | 1.732.616 | 1.257.343 | 250.000 |
| 2 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Ovacık İlçesi Hatipoğlu Göleti ve Sulaması | 2015-2019 | 6.803.813 | 5.850.889 | 150.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Ovacık Başboyunduruk Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 1.922.604 | 0 | 2 |
| 4 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Erozyonla Mücadele Projesi | 2019-2019 | 115.000 | 30.000 | 115.000 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür- Turizm | Çukur Köyü Camii Onarım İşi | 2018-2019 | 692.500 | 192.547 | 381.337 |
| 6 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Spor Lisesi, Okul, Pansiyon, Lojman Binası Deprem Güçlendirme | 2019-2020 | 3.121.100 | 0 | 3.121.100 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 14.387.633 | 7.330.779 | 4.017.439 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Dedeoğlu Camii Yeniden Tapım işi | 2018-2019 | 3.068.000 | 1.225.097 | 1.659.903 |
| 2 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Kütükçü Camii Onarım İşi | 2018-2019 | 484.663 | 277.767 | 206.896 |
| 3 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Tekke Üstü Mescidi Onarım İşi | 2018-2019 | 394.791 | 80.119 | 130.925 |
| 4 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | İncekaya Köyü Camii Tuvaleti Yapılması İşi | 2018-2019 | 92.600 | 0 | 92.600 |
| 5 | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Kültür - Turizm | Çerçen Köyü Camii Proje Temini | 2019-2019 | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | 153.Şube Tesisleri | 2016-2021 | 6.595.000 | 0 | 3.500.000 |
| 7 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Safranbolu Acısu Göleti Proje Yapımı | 2018-2019 | 500.000 | 0 | 1 |
| 8 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Aldeğirmen Barajı Sulaması Proje Yapımı | 2016-2019 | 829.328 | 131.267 | 698.061 |
| 9 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük 234. Şube Müdürlüğü Tesis Yapımı | 2017-2019 | 15.000.000 | 0 | 1 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Aldeğirmen Barajı Kamulaştırma | 2013-2019 | 9.000.000 | 335.749 | 200.000 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Akçasu Sel Kapanı | 2015-2019 | 10.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Aldeğirmen Barajı | 2016-2019 | 120.225.925 | 15.599.995 | 2 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Safranbolu Ovacuma Göleti ve Sulaması | 2016-2019 | 27.886.882 | 1.806.619 | 2 |
| 14 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi | 2016-2020 | 53.754.308 | 18.551.973 | 2.000.000 |
| 15 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Kamulaştırma | 2016-2019 | 400.000 | 0 | 1.000 |

İLÇESİ		: SAFRANBOLU

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman İçi Mesire Yerleri Projesi | 2019-2019 | 95.000 | 25.000 | 95.000 |
| 17 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kalealtı İlkokulu Restorasyonu | 2018-2021 | 804.700 | 101.228 | 1.000 |
| 18 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 16 Derslik+200 Öğr.Pansiyonu | 2013-2020 | 13.321.610 | 3.897.033 | 8.152.967 |
| 19 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Kanuni Orta Okulu 24 Derslik | 2013-2020 | 8.984.400 | 0 | 5.500.000 |
| 20 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Harmanlar Orta Okulu 16 Ek Derslik | 2015-2019 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
| 21 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah. İlk-Ortaokulu 24 Derslik | 2016-2021 | 12.752.000 | 0 | 1.000 |
| 22 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Barış Mah. Anaokulu 5 Derslik | 2016-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 23 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Spor Salonu | 2018-2021 | 2.500.000 | 0 | 10.000 |
| 24 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Safranbolu Yenimahalle TSM,ASM ve 112 ASHİ | 2019- | 0 | 0 | 2.088.200 |
| 25 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Ormancılık | Baklagil Üretimini Geliştirme Projesi | 2019-2019 | 50.000 | 0 | 0 |
| 26 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | Orman | Sırçalı Yaban Hayatı Sahası | - | 70.000 | 0 | 70.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 291.228.207 | 42.031.847 | 27.827.558 |

İLÇESİ		: YENİCE

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCDD 2.Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak hattı km:311+550- 311+700 Arasında Çok Plakalı Epoksi kaplamalı oluklu çelik ile kaya düşmesi rehabilitasyonu yapılması | 2018-2019 | 3.372.000 | 0 | 1.000 |
| 2 | TCDD 2.Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Irmak-Zonguldak hattı km:322+630’a hidrolik demiryolu köprüsü ile km:322+560-323+630 arasında Demiryolu Deplasesi Yapılması | 2017-2019 | 5.249.000 | 0 | 597.000 |
| 3 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Yortan Beldesi Ova Mah.Kız Değirmeni ve Derebaşı Mah.Üst Havza Tedbirleri | 2017-2019 | 14.328.501 | 356.684 | 1.500.002 |
| 4 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Yenice Derebaşı Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı | 2017-2019 | 5.339.496 | 0 | 2 |
| 5 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük Yenice Yortan Kırkdere Göleti Proje Yapımı | 2016-2019 | 304.278 | 77.114 | 2 |
| 6 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Değirmenyanı Köyü Bostancılar Kadıoğlu Deresi | 2017-2019 | 7.428.338 | 0 | 2 |
| 7 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | ÇPAL Okul Binası Deprem Güçlendirmesi | 2019-2020 | 1.744.040 | 0 | 1.744.040 |
| 8 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik | 2016-2019 | 2.782.800 | 666.767 | 2.116.033 |
| 9 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim | Yenice Anaokulu 5 Derslik | 2018-2021 | 2.000.000 | 0 | 1.000 |
| 10 | İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık | Yenice Çengeller Aile Sağlığı Merkezi 3 AHB+112 ASH | 2019- | 1.888.293 | 0 | 2.088.200 |
| 11 | Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü | Orman | Çitdere-Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı | - | 66.000 | 128.940 | 66.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 44.502.746 | 1.229.505 | 8.113.281 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek Zonguldak Ayrımı-Karabük-Safranbolu Yolu (ZBK) | 1977-2021 | 455.709.000 | 378.034.000 | 2.000 |
| 2 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Karabük 4. Bl.Hd. (ZBK) | 1997-2021 | 550.671.000 | 381.671.000 | 2.000 |
| 3 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Bartın - Safranbolu | 2013-2021 | 183.605.000 | 3.211.000 | 22.000.000 |
| 4 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu- Karabük | 2011-2021 | 428.556.000 | 61.908.000 | 30.000.000 |
| 5 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Safranbolu-Bartın Yolu Heyelan Önleme Projesi | 1997-2021 | 126.905.000 | 9.489.000 | 0 |
| 6 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Kastamonu-Daday (Eflani-Pınarbaşı)Ayr. | 2011-2021 | 159.151.000 | 16.370.000 | 0 |
| 7 | Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü | Ulaştırma | Devrek-Zonguldak Ayr. Karabük Yolunda Filyos Grubu Köprüleri | 2019-2022 | 22.742.000 | 0 | 6.000.000 |
| 8 | TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü | Enerji | İsmetpaşa-Söğütsen E.İ.H.Yenileme 154 kv,1272 MCM,53 km | - | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 9 | İller Bankası Bölge Müdürlüğü | D.K.H | Muhtelif Köylere Sıcak Asfalt Yol Kaplama Yapılması | - | 1.283.565 | 0 | 1.283.565 |
| 10 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Kati Proje Yapımı 1.Kısım | 2017-2019 | 368.697 | 22.361 | 346.336 |
| 11 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3. Kısım | 2015-2019 | 899.871 | 148.774 | 175.000 |
| 12 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım | 2017-2019 | 438.900 | 0 | 2 |
| 13 | D.S.İ 23. Bölge Müdürlüğü | Tarım | Karabük İli Araç Çayı ve Karıt Tersip Bendi Proje Yapımı | 2017-2019 | 609.024 | 0 | 160.000 |
| 14 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | 2019-2019 | 16.875 | 3.250 | 16.875 |
| 15 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Amenajman Planı Yenilenmesi | 2019-2019 | 2.166.000 | 150.000 | 2.166.000 |
| 16 | Zonguldak Oman. Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Ormanların Geliştirilmesi Projesi | 2019-2019 | 199.000 | 45.000 | 199.000 |

İLÇESİ		: ORTAK PROJELER

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | 2019-2019 | 1.000.000 | 120.000 | 1.000.000 |
| 18 | Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü | Ormancılık | Orman İşletmecilik Projesi | 2019-2019 | 757.000 | 95.000 | 757.000 |
| 19 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 20 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Üzümsü Meyveciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | 55.000 | 0 | 0 |
| 21 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Yem Bitkileri Üret.Gelş.Prj. | 2019-2019 | 150.000 | 0 | 0 |
| 22 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Safran Üretimini Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 23 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Arıcılığı Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 24 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sertifikalı Hububat Üretimini Geliştirme | 2019-2019 | 430.000 | 0 | 30.000 |
| 25 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Sebzeciliği Geliştirme Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| 26 | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Tarım | Tarım Ürünlerini İşlemek İçin Makine Teçhizat Alımı Projesi | 2019-2019 | - | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 1.949.212.932 | 851.267.385 | 64.137.778 |

MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU

| S. NO | MAHALLİ İDARENİN ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdaresi | 1 | 5.740.000 | 0 | 0 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | 10 | 9.589.757 | 15.945.040 | 34.884.595 |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | 3 | 10.147.187 | 2.913.845 | 900.000 |
| 4 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | 2 | 2.465.000 | 824.428 | 3.666.585 |
| 5 | Yenice Belediye Başkanlığı | 1 | 7.000.000 | 6.382.450 | 1.000.000 |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | 13 | - | - | 3.278.347 |
| 7 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 8 | - | - | 3.360.122 |
| 8 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 15 | - | - | 2.562.540 |
| 9 | Ovacık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 11 | - | - | 2.401.299 |
| 10 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 16 | - | - | 3.766.482 |
| 11 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | 7 | - | - | 2.685.913 |
| 12 | Köydes Ortak Alım | - | - | - | 7.737.793 |
| GENEL TOPLAM |  | 101 | 85.830.639 | 50.813.570 | 92.361.751 |

YATIRIMCI DAİRE	: İL ÖZEL İDARESİ

İLİ			:KARABÜK

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İl Özel İdaresi | D.K.H | Asfalt Plenti Alımı | 2019-2019 | 5.740.000 | 0 | 0 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 5.740.000 | 0 | 0 |

YATIRIMCI DAİRE	: KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kanyonpark Rekreasyon Alanı | 2018-2019 | 1.524.128 | 4.870.000 | 16.444.000 |
| 2 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | 40 Cadde Park Yapımı | 2018-2019 | 342.158 | 529.000 | 897.812 |
| 3 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Valilik Binası İkmal İşi ve Muhtelif Mahallelerde | 2018-2018 | 0 | 265.000 | 1.597.743 |
| 4 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Düğün Salonu İnşaatı | 2018-2018 | 755.947 | 690.950 | 4.870.000 |
| 5 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Emekli evi ve SYM Yapımı | 2018-2018 | 6.813.877 | 8.002.642 | 529.000 |
| 6 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Tenis Kortu ve Çevre | 2018-2018 | 0 | 1.442.448 | 265.000 |
| 7 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Mobil Su Ögeleri, Hidrofor, Havuz | 2018-2018 | 153.647 | 145.000 | 690.950 |
| 8 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Rekreasyon ve Piknik Alanı | 2019-2019 | 0 | 0 | 8.002.642 |
| 9 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kapalı Pazaryeri Asma - Germe | 2018-2019 | 0 | 0 | 1.442.448 |
| 10 | Karabük Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kent Meydanı Umumi Tuvalet Yapımı | 2018-2018 | 0 | 0 | 145.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 9.589.757 | 15.945.040 | 34.884.595 |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Kanalizasyon Şebekesi Yapımı | 2007-2020 | 8.000.000 | 1.328.904 | 400.000 |
| 2 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Sosyal Yaşam Merkezi ve Misafirhane Yapımı | 2010-2020 | 1.192.187 | 790.687 | 150.000 |
| 3 | Eflani Belediye Başkanlığı | İnşaat | Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı | 2010-2020 | 955.000 | 794.254 | 350.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 10.147.187 | 2.913.845 | 900.000 |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Barış Mahallesi Basketbol ve Tenis Sahası Yapılması | 2018-2019 | 470.000 | 158.588 | 936.690 |
| 2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Yapım | Barış Mahallesi Kapalı Spor Salonu Yapım İşi | 2018-2019 | 1.995.000 | 665.840 | 2.729.895 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 2.465.000 | 824.428 | 3.666.585 |

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice Belediye Başkanlığı | İnşaat | Yazıköy Seyir Terası | 2014-2019 | 7.000.000 | 6.382.450 | 1.000.000 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 7.000.000 | 6.382.450 | 1.000.000 |

YATIRMCI DAİRE	: MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi- Pirinçlik-Karaağaç-Sipahiler Demirciler-Salmanlar (3 km) | - | - | - | - |
| 2 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi -Kızılcaören-Bürnük-Safranbolu(2 km) | - | - | - | - |
| 3 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi-Arıcak-Aş.mh(1,2 km) | - | - | - | - |
| 4 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi -Akören Köyü-Kadıköy Köyü-Güneşli Köyü-Düzçam Köyü(4,5 km yol ve 50 adet menfez borusu alımı) | - | - | - | - |
| 5 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi –Bulak(1,3 km) | - | - | - | - |
| 6 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Yol | İlçe Merkezi-Başköy(1,9 km) | - | - | - | - |
| 7 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Ödemiş Köyü İçmesuyu Deposu Yapımı | - | - | - | - |
| 8 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Yeşilköy İçmesuyu Deposu Bakım Onarımı | - | - | - | - |
| 9 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Tandır Köyü Kaptaj Yapımı | - | - | - | - |
| 10 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Bürnük Köyü Terfi Hattı Yapımı | - | - | - | - |
| 11 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Cumayanı Köyü Güneş Enerji Sistemi Yapımı | - | - | - | - |
| 12 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | İçme Suyu | Burunsuz,Üçbaş,Arıcak,Saitler,Demirciler,Gölören,Sipahiler Köyleri İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Değişim | - | - | - | - |
| 13 | Merkez İlçe Köylere Hiz. Götürme Birliği | Kanalizasyon | Saitler Köyü Kanalizasyon Hattı Bakım Onarım | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

YATIRMCI DAİRE	: EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Afşar-Müftüler-Güngören Grup Yolu 5 km | - | - | - | - |
| 2 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Beton Kilitli Parke Taşı Alımı (20.000 M2) | - | - | - | - |
| 3 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kutluörken Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 4 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Osmanlar Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 5 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Kıran Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 6 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Aday Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 7 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Karataş Köyü İçme Suyu Tesisi | - | - | - | - |
| 8 | Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Günlüce-Pınarözü Köyü İçme Suyu Depo Yapımı | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Yazıkavak,Topcalı,Tamışlar, Boncuklar Çömlekciler, Sallar Yeşiller , Çandırlar ve İnceboğaz Köyleri 8 km BSK Asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 2 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Sofular Köyü 2 adet 3x2 menfez yapımı | - | - | - | - |
| 3 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Babalar, Aslanlar,Boncuklar,Bulduk. Karahasanlar,Hanköy,Köycegiz, Topçalı Kuzviran,Deresoplan(Taşlık Mah.),Gözlü Hamamlı, Sofular,Adiller, Sadeyaka (Merkez,Saraycık Mah.)Bayındır,Sallar Çandırlar,Deresemail, Üçevler, Çömlekçiler, Köyleri 8 mm kilitli parke yapımı 15.000m2 | - | - | - | - |
| 4 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Karaören,Doğancılar,Başpınar,Kapucular, Ova,Haslı,Baytarla,Kabaarmut,Hamzalar, Adiller,Yürecik,Sofular,Belen,Doğlacık, Boncuklar,Bulduk,Bölükviran,Hamamlı, Sadeyaka 50 adet korega menfez borusu alımı | - | - | - | - |
| 5 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | İmanlar İçmesuyu Tesisi | - | - | - | - |
| 6 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Boncuklar Pelitcik Mah.İçmesuyu Tesisi | - | - | - | - |
| 7 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Babalar Köyü (Merkez), Dogancılar köyü (Kuzyaka) Sallar Ortaköy .sondaj, ve Kuyu temizliği yapımı | - | - | - | - |
| 8 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çaylı Gövez-Dere Mahallesi ve Tamışlar merkez mah | - | - | - | - |
| 9 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Karahasanlar ,Hanköy, Üçevler ve Köyceğiz köylerinin Kaptaj yapımı | - | - | - | - |
| 10 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Deresoplan Taşlık Mahallesi Depo Bakımı Hat Yapımı | - | - | - | - |
| 11 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Adiller köyü Bölme Mahallesi, Çandırlar, Deresamil, Yazıboy köyü Taşmanlar mahallesi Haslı ve Budaklar kaptaj ve drenaj yapımı ve boru alım | - | - | - | - |

YATIRMCI DAİRE	: ESKİPAZAR İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Arslanlar Köyü Hamamlı İsmetpaşa Mah. Kollektör Sistemi Yapımı | - | - | - | - |
| 13 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Böbüçimen Bakım ve Onarım | - | - | - | - |
| 14 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Bölükviran Bakım ve Onarım | - | - | - | - |
| 15 | Eskipazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Boncuklar Merkez Mah.ve Merkez Depoya Bakım ve Onarım | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

YATIRMCI DAİRE	: OVACIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Avlağıkaya, Başboyunduruk, Belen, Beydili, Boduroğlu, Bölükören, Çatak, Doğanlar, Dökecek, Erkeç, Gökçedüz, Hatipoğlu, İmanlar, Kışla, Koltuk, Pelitçik, Sofuoğlu, Taşoğlu, Yaka, Yürekören (Kışla Grup Yolu) 10 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 2 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Ambar özü, Belen, Çatak, Güneysaz, Hatipoğlu, Pürçükören, Sarılar, Sofuoğlu, Soğanlı, Sülük, Taşoğlu, Yaylacılar Köyleri 10.500 m2 Parke Yapım İşi | - | - | - | - |
| 3 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Beydili Köyü-Yürekören Köyü İsale Hattı Yapım İşi | - | - | - | - |
| 4 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | İmanlar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | - | - | - | - |
| 5 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Şamlar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | - | - | - | - |
| 6 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Yeniören Köyü İsale Hattı Yapım İşi | - | - | - | - |
| 7 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Erkeç Köyü İsale Hattı Yapım İşi | - | - | - | - |
| 8 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Avlağıkaya Köyü 30 m³ Depo Yapım İşi | - | - | - | - |
| 9 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Belen Köyü 10 m³ Depo Yapım İşi | - | - | - | - |
| 10 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çukur Köyü 50 m³ Depo Yapım İşi | - | - | - | - |
| 11 | Ovacık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Abdullar Köyü 10 m³ Depo Yapım İşi | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

YATIRMCI DAİRE	: SAFRANBOLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Değirmencik-Yolbaşı-Alören 7 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 2 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | K.Öteköy-K.Hacılar 1,8 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 3 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Ağaçkese 1 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 4 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Çıraklar 1 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 5 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | A.Dana-İncekaya-Y.Dana 4,5 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 6 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Bostanbükü 0,7 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 7 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Yörük 0,5 km BSK asfalt yapımı | - | - | - | - |
| 8 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Konarı,Sat,Ağaçkese,Çıraklar,A.Dana, İncekaya,Bostanbükü,Değirmencik, Sırçalı 50 adet menfez borusu alımı | - | - | - | - |
| 9 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | K.Hacılar(1000 m2),Toprakcuma(1000 m2),Hacıhasan(2000 m2),Ovaköseler (1500 m2) kilitli parke taşı alımı | - | - | - | - |
| 10 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Siyamoğlu 30 m3 Betonarme Depo Yapımı ve Şebeke Yapımı | - | - | - | - |
| 11 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Aşağıdana ve Yukarıdana İsale Yapımı | - | - | - | - |
| 12 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Merkez ve Yukarı Mahalle Enerji Nakil Hattı | - | - | - | - |
| 13 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Hacılarobası 50 m3 Betonarme Depo Yapımı | - | - | - | - |
| 14 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Çerçen 30 m3 Betonarme Depo Yapımı | - | - |  | - |
| 15 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Ovaköseler,Dereköy,Danişment,Çavuşlar, Düzce,Alören,K.Köseler,Konarı,Çerçen, Sarıahmetli,Karapınar,Bostanbükü İçmesuyu isale ve şebeke hattı bakım onarımı için boru alımı | - | - | - | - |
| 16 | Safranbolu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Kanalizasyon | Yukarıçiftlik bakım ve onarım | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

YATIRMCI DAİRE	: YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

| S. NO | YATIRIMCI KURULUŞ | SEKTÖRÜN ADI | PROJENİN ADI | İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLAM HARCAMA | 2019 YILI ÖDENEĞİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Tır,Hisar,Güney Köyleri Grup Yolu 4,4 km BSK Asfalt Yapımı | - | - | - | - |
| 2 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Çakıllar,Karahasanlar,Nodullar Köyleri Grup Yolu 4,3 km BSK Asfalt Yapımı | - | - | - | - |
| 3 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Tır,Hisar,Güney,Çakıllar,Karahasanlar, Nodullar Köyleri Grup Yolu BSK Asfalt Yapımı için temel malzeme alımı | - | - | - | - |
| 4 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | Yol | Bağ başı Yenikocaoğlu Mah.-Derebaşı Köyü Berberler ve Çakırlar Mah.-Satuk Köyü-Abdullahğlu Köyü-Yirmibeşoğlu Köyü-Keyfallar Köyü-Örenköy-Güney Köyü Kapançukuru Mah.-Ibrıcak Köyü-Çeltik Köyü-Tır Köyü Yenimahalle-Yeniköy-Kaleköy-Yeşilköy Demirciler Mah.-Cihanbey Belen Mah.-Kayadibi-Yamaç Köyü 20.000 m2 parke alımı | - | - | - | - |
| 5 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Değirmenyanı İçme Suyu Tesisi Yapımı | - | - | - | - |
| 6 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Esenköy Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı 50 m3+10 m3 depo yapımı | - | - | - | - |
| 7 | Yenice İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği | İçme Suyu | Şirinköy Köyü İçme Suyu Tesisi Yapımı 100 m3 depo yapımı | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM |  |  |  |  | - | - | - |