## Slide 1
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2019 YILI
KÖYDES ÇALIŞMALARI
BİLGİ NOTU

## Slide 2
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
KÖYDES GENEL ÖDENEK TABLOSU ( YIL BAZLI ) |  |  | 
YILI | ÖDENEĞİ | YILI | ÖDENEĞİ
2005 | 3.071.401,00 | 2012 | 5.244.000,00
2006 | 18.254.000,00 | 2013 | 7.935.000,00
2007 | 17.957.000,00 | 2014 | 5.657.268,00
2008 | 5.141.000,00 | 2015 | 5.979.729,00
2009 | 5.657.000,00 | 2016 | 6.386.339,00
2010 | 12.164.965,00 | 2017 | 15.475.459,00
2011 | 10.237.797,00 | 2018 | 25.792.432,00
2019 |  | 25.735.689,00 | 
170.689.079,00 |  |  | 

## Slide 3
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2019 YILI KÖYDES ÖDENEK |  |  | 
İLÇESİ |  | ÖDENEK | 
MERKEZ |  | 3.183.017,41 | 
EFLANİ |  | 3.262.414,22 | 
ESKİPAZAR |  | 2488.024,95 | 
OVACIK |  | 2.331.472,30 | 
SAFRANBOLU |  | 3.656.957,03 | 
YENİCE |  | 2.607.810,16 | 
ÖZEL İDARE ORTAK ALIM | AKARYAKIT | 7.205.992,92 | 8.205.992,92
 | CBS | 1.000.000,00 | 
TOPLAM |  | 25.735.689,00 | 

## Slide 4
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2019 KÖYDES PROGRAMI PROJE SAYILARI |  |  |  |  | 
İLÇESİ | YOL | İÇME SUYU | ATIK SU | SULAMA | TOPLAM
Merkez | 5 | 5 | 0 | 0 | 10
Eflani | 3 | 7 | 0 | 0 | 10
Eskipazar | 3 | 5 | 0 | 1 | 9
Ovacık | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
Safranbolu | 2 | 3 | 0 | 0 | 5
Yenice | 4 | 3 | 0 | 0 | 7
TOPLAM | 20 | 26 | 0 | 1 | 47

## Slide 5
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2019 KÖYDES YOL PROGRAM İCMALİ |  |  | 
İLÇESİ | Asfalt ( BSK ) km | Parke (m2) | Nüfus
Merkez | 12.1 | 0 | 3.157
Eflani | 12,3 | 6.000 | 834
Eskipazar | 7,5 | 0 | 2.186
Ovacık | 7 | 10.850 | 2.512
Safranbolu | 12,7 | 0 | 1.249
Yenice | 6,8 | 14.500 | 2.527
TOPLAM | 58,4 | 31.350 | 12.465

## Slide 6
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2019 KÖYDES İÇME SUYU VE KANALİZASYON PROGRAM İCMALİ |  |  |  |  |  | 
İLÇESİ | İÇME SUYU |  |  | KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA |  | 
 | KÖY | BAĞLI | NÜFUS | KÖY | BAĞLI | NÜFUS
Merkez | 3 | 7 | 4.428 | 0 | 0 | 0
Eflani | 1 | 9 | 223 | 0 | 0 | 0
Eskipazar | 9 | 9 | 1.942 | 1 | 0 | 273
Ovacık | 2 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0
Safranbolu | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
Yenice | 1 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | 19 | 30 | 7.271 | 1 | 0 | 273

## Slide 7
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
ALT HİZMET PROGRAMLARI VE DİĞER İŞLER İTİBARIYLA | Proje Sayısı | Ödeneği (TL)
I - KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ PROJELERİ |  | 
Köy Yolları | 20 | 14.365.698,92
Köy İçme Suları | 26 | 2.585.891,53
Küçük Ölçekli Sulama | 1 | 25.000,00
Atık Su | 0 | 0,00
Tüm KHGB'lerin Yönetim Gideri |  | 538.105,62
Tüm KHGB'lerin Müşavirlik Hizmetleri |  | 15.000,00
Ara Toplam (A) | 47 | 17.529.696,07
II - İL ÖZEL İDARESİ PROJELERİ |  | 
İl Özel İdaresi Ortak Alım Ödeneği (Asfalt, madeni yağ, akaryakıt, boru, sayısal harita, trafik işaret levhaları, yedek parça, araç kiralama, iş makinası lastiği, etüd proje ve teknik kontrollük ) |  | 8.205.992,93
Ara Toplam (B) | 0,00 | 8.205.992,93
III - İL TOPLAM ÖDENEĞİ (A+B) | 47,00 | 25.735.689,00

## Slide 8
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
Karabük İl Özel İdaresi

## Slide 9
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
MERKEZ İLÇE |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Kızılcaören-Bürnük Grup Yolu | Yk.Kızılcaören (Merkez)(Karaseyitler)(Tepe) Bürnük, (Demirciler) (Seyitler) (Kalafatlar) (Yazıcılar) (Kayadibi) | 4 Km BSK
Saitler Güney-Gölören Grup yolu | Saitler Köyü (Merkez Mah) Gölören Köyü (Merkez Mahalle) | 4 Km BSK
Burunsuz Köy Yolu | Burunsuz Köyü (Merkez Mahalle) | 3 Km BSK
Ödemiş Köy Yolu | Ödemiş Köyü (Merkez Mahalle) | 1.1 Km BSK
Rotmiks | Akören-Kadıköy- Güneşli-Düzçam Grup Yolu | 10 km Malzemeli Bakım/Rotmix Yama

## Slide 10
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
MERKEZ İLÇE |  | 
KÖY İÇMESULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
CEMALLER KÖYÜ İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ | CEMALLER KÖYÜ | DDY PROTOKOL AŞAMASINDA
CUMAYANI KÖYÜ İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ | CUMAYANI KÖYÜ | 28.06.2019 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK
İÇME SUYU DEPOSU BAKIM ONARIMI | Bolkuş Köyü Merkez Mahalle, Saitler Köyü Güney Mahallesi, Kahyalar Köyü Pirinçlik Mah, Cemaller Köyü Akçabük Mah. | 
SU ARITMA CİHAZI ALIMI VE MONTAJI | KAHYALAR KÖYÜ ÇAKILLAR MEVKİİ | 
KİREÇTEN TIKALI İÇMESUYU BORULARININ AÇILMASI VE TEMİZLENMESİ | Acıöz Köyü Çay Mahallesi,Üçbaş Köyü Güney Mah.Mehterler Köyü Merkez Mahalle | YAKLAŞIK MALİYET HAZIR

## Slide 11
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

## Slide 12
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
EFLANİ İLÇE |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Karlı-Gökgöz Grup yolu | KARLI,YUK.KARLI ,Aş.Karlı,Gocaoğlu-GÖKGÖZ,GÖKGÖZ,Dayılar, Kayabaşı,Topuzlu,Dere | 9 KM BSK
Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup Yolu | GELİCEK,GELİCEK- KARACAPINAR,KARACAPINAR, Kadıoğlu,DEMİRLİ,DEMİRLİ, İnciğez,Küpelik,Ovacık | 3,3 KM BSK
Beton Kilitli Parke Taşı Alımı | BAŞİĞDİR,BAŞİĞDİR-BOSTANCI,Avdal | 6.000 m2 KÖYİÇİ YOL

## Slide 13
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
EFLANİ İLÇESİ |  | 
KÖY İÇMESULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Osmanlar-Akbaş ve Dere Mahalleleri İçme Suyu Tesisi | OSMANLAR,Akbaş,Dere | YAKLAŞIK MALİYET TESLİM EDİLDİ
Koltucak Köyü İçme Suyu Tesisi | KOLTUCAK,KÜRT,Alioğlu,Bahçeli,Camili | ENH İZNİ BEKLENİYOR
Günlüce-Ömüroğlu Mahallesi İçme Suyu Tesisi | GÜNLÜCE,Ömüroğlu | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA
Pınarözü-Yayalar İçme Suyu Tesisi | PINARÖZÜ- Yayalar | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA
Halkevli-Ortakçı İçme Suyu Tesisi | HALKEVLİ,Ortakçı | ÇEŞME SİT ALANINDA 2. BİR KAYNAK ARANIYOR
Çal-Kızılgelik İçme Suyu Tesisi | ÇAL,Kızılgelik | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET TESLİM EDİLDİ
Sondaj Yeri Tespiti için Jeofizik Çalışması | ADAY,BAKIRCILAR,ÇAMYURT,EMİRLER, GÜNGÖREN, KAVAK, KIRAN,OVAŞEYHLER | ASGARİ MEVSİMDE ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK

## Slide 14
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

## Slide 15
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
ESKİPAZAR İLÇESİ |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
SIRT GRUP YOLU | Topcalı, Tamişlar, Boncuklar,Candırlar, İnceboğaz, Salllar, Yeşiller, Söbüçimen ve Çömlekciler | 7.5 Km BSK
Muhtalif Köylerin Alt yapısı için Temel malzeme alım | Üçevler,Dersoplan.Sofular,Hasanlar, Baytarla,Kabaarmut,Yeşillr,Söbüçimen, Tamışlar | ( 10.000 Ton )
Muhtalif Köylerin Alt yapısı için Rokmisk (Yama) Temel malzeme alım | Adiller Hamzalar, Ortaköy,Gözlü Başpınar Karaören Grupları | ( 300.000 Ton )

## Slide 16
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
ESKİPAZAR İLÇESİ |  | 
KÖY İÇMESULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Hanköy, Karahasanlar, Babalar, Üçevler, Köyceğiz Şebeke Yenileme | Hanköy, Karahasanlar,Babalar,Üçevler,Köyceğiz | ASGARİ MEVSİMDE DRENAJ YAPILACAK DRENAJ SONUCUNA GÖRE PROJE HAZIRLANACAK
Hamamlı Köyü İçme Suyu Şebeke Yapımı | Hamamlı,Merkez,İsmetpaşa | PROJE HAZIR YER SAHİPLERİNDEN İZİNLER ALINIYOR
Çaylı Köyü Hamamlı Köyü İçme Suyu Şebeke Yapımı | Çaylı Köyü | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIR
Babalar Köyü Hamamlı Köyü İçme Suyu Şebeke Yapımı | Babalar Köyü | ASGARİ MEVSİMDE SONDAJ YAPILACAK
Bölükviran Köyü Hamamlı Köyü İçme Suyu Şebeke Yapımı | Bölükviran Köyü | DRENAJ YAPILDI ENH İZNİ BEKLENİYOR

## Slide 17
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
ESKİPAZAR İLÇE |  | 
KÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SULAMA PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
ÜÇEVLER KÖYÜ SULAMA KANALI BAKIM ONARIMI | ÜÇEVLER | BAKIM ONARIM

## Slide 18
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

## Slide 19
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
OVACIK İLÇESİ |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
İmanlar-Pelitçik-Beydili-Dökecek Grup Yolu | Başboyunduruk-Beydili-Boduroğlu-Bölükören-Dökecek-Gökçedüz-Pelitçik-Sofuoğlu-Yürekören | 5,5 km BSK
Boyalı-Küçüksu-Abdullar Grup Yolu | Abdullar-Boyalı-Çukur-Ganibeyler-Küçüksu-Pürçükören-Şamlar | 1,5 km BSK
Muhtelif Köylere Parke Yapım İşi | Belen-Çatak-Gümelik-Güneysaz-Hatipoğlu-Pürçükören-Sofuoğlu-Taşoğlu-Yaylacılar | 10.850 m2

## Slide 20
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
OVACIK İLÇESİ |  | 
KÖY İÇMESULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Kışla Köyü 100 m³ Depo Yapımı | Pazaryeri Mevkii | PROJELER BİTTİ YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA
İmanlar Köyü İsale Hattı Yapım İşi | Merkez ve Ömerler Mevkii | PROJELER BİTTİ YAKLAŞIK MALİYET AŞAMASINDA
Sofuoğlu Köyü Drenaj ve Kaptaj Yapımı | Merkez ve Sarıoğlu Mevkii | DRENAJ İÇİN ASGARİ MEVSİM BEKLENİYOR

## Slide 21
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

## Slide 22
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
SAFRANBOLU İLÇESİ |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
KARAPINAR DÜZCE | Yazıköy,Düzce,Karapınar, Ağaçkese | 6.6 Km BSK
ÇAVUŞLAR-HACILAROBASI | Çavuşlar,Hacılarobası | 6,1 Km BSK

## Slide 23
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
SAFRANBOLU İLÇESİ |  | 
KÖY İÇMESULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
KADIBÜKÜ 75M3 BETONARME DEPO VE 2450 M ŞEBEKE YAPIMI | MERKEZ | PROJE HAZIR ORMAN İZNİ BEKLENİYOR
YOLBAŞI İSALE YAPIMI VE TERFİ HATTI YAPIMI | MOĞOL | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET TESLİM EDİLDİ İHALE AŞAMASINDA
OVAKÖSELER 30 M3 BETANARME DEPO,ŞEBEKE YAPIMI,TERFİ HATTI,TERFİ BİNASI VE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ | CENDİRİŞ | PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIR ENH VE ORMAN İZNİ BEKLENİYOR

## Slide 24
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi

## Slide 25
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
YENİCE İLÇESİ |  | 
KÖY YOLLARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
Akmanlar Köyü Kızıltopraklar-Tükenmezler Mah. Yolu | Kızıltoprak-Tükenmezler Mah | 2 Km BSK
Yazıköy İncebacaklar Mah.Yolu | İncebacaklar Mah. | 2.1 Km BSK
Cihanbey Köyü Merkez-Belen-Karapınar Mah. Yolu | Merkez-Belen-Karapınar Mah | 2.7 Km BSK
Muhtelif Köy Yolları | Kayaarkası(Halemoğlu Mah.)-Ibrıcak(Merkez Mah.)-Tır(Merkez Mah.)-Yamaç(Aşağı Mah.)-Hisar(Çakıllar Mah.)-Şirinköy(Merkez Mah.)-Saray(Merkez Mah.)-Değirmenyanı(Alagözler Mah.)-Gökbel Merkez Mah.)-Derebaşı(Merkez Mah.)-Keyfallar (Merkez Mah.)-Yirmibeşoğlu (Kazancılar Mah.)-Abdullahoğlu (Merkez Mah.) | 14.500m2

## Slide 26
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
YENİCE İLÇESİ |  | 
KÖY İÇME SULARI PROJE |  | 
Adı | Yeri (köy veya bağlısı) | Açıklama
ABDULLAHOĞLU KÖYÜ 10 M3 BETONARME DEPO VE İSALE HATTI YENİLEME | Abdullahoğlu Köyü Erikçioğlu Mah. | YAKLAŞIK MALİYET TESLİM EDİLDİ İHALE AŞAMASINDA
AKMANLAR KÖYÜ 100 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | Akmanlar Köyü Merkez Mah | 
YEŞİLKÖY KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | YEŞİLKÖY Köyü Karakavuz Mah | 

## Slide 27
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2018 YILI
KÖYDES DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ

## Slide 28
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2018 YILI DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ |  | 
MERKEZ İLÇE İÇME SUYU YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
Bürnük köyü kalafatlar mah. | Terfi hattı yapım işi | Memba tahsis çalışmaları devam ediyor
EFLANİ İLÇESİ İÇME SUYU YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
Mülayim köyü | Şebeke yapım işi | Yaklaşık maliyet teslim edildi
Başiğdir köyü | Depo bakım onarım işi | Yaklaşık maliyet teslim edildi

## Slide 29
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2018 YILI DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ |  | 
ESKİPAZAR İLÇESİ İÇME SUYU YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
İmanlar köyü | 50 m3 depo 2 adet kollektör binası ve 2000 mt. İçmesuyu hattı yapım işi. | Bitti
Boncuklar köyü Pelitcik mah. | Enerji nakil hattı proje yapımı ve enerji nakil hattı yapım işi. | Projeler onaylandı elektrik geçici kabul aşamasında.(%95)
YENİCE İLÇESİ İÇME SUYU YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
Değirmenyanı Köyü Merkez Mahallle | İçmesuyu İsale ve Terfi Hattı | Yaklaşık maliyet teslim edildi

## Slide 30
T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
2018 YILI DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ |  | 
OVACIK İLÇESİ YOL YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
Ambarözü,Belen,Çatak,Güneysaz,pürçükören,Sarılar,Sofuoğlu,soğanlı,Sülük, Taşoğlu,Yaylacılar Köyleri | Muhtelif Köylere Kilitli Parke alım işi | % 30 Fesih Edildi Yeniden İhalesi Yapılacak
2018 YILI DEVAM EDEN İŞLER LİSTESİ |  | 
YENİCE İLÇESİ YOL YATIRIMLARI |  | 
Yeri (köy veya bağlısı) | İŞİN MAHİYETİ | Açıklama
Keyfallar Abdullahoğlu Gurup yolu Çeltik Köy yolu | Muhtelif Köylere Menfez Borusu Alım İşi | % 80 Devam Ediyor